**洛江区2019年度防汛救灾**

**专项绩效评价报告**

为提高防汛专项资金使用绩效，洛江区农水局组织对2019年度防汛救灾专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

**（一）专项基本情况。**

2019年防汛救灾专项包括防汛工作开展、山洪灾害防治项目和防汛救灾，涉及罗溪镇广桥、翁山、三村、永生、大路、钟山、洪四、大路脚宫口池；马甲镇的杏川、潘内、彭殊、梧峰、义山、后坂、新民、新建、西头村，虹山乡松角山，河市镇新告村、坛顶村，建设一批应急供水工程，用于农村饮水和农业灌溉。组织开展防汛应急抢险救灾综合演练，演练模拟强降雨导致水位上涨、群众溺水昏迷、山体滑坡、堤坝管涌、群众登山失足坠崖等场景，开展群众转移安置、冲锋做舟编队搜救、水下溺者搜救、应急救护、内涝应急救护、内涝应急排水、山体塌方道路疏通、大坝险情（管涌）抢险、索降救援等科目演练。共有群众180多人参加演练。演练取得预期效果，考验了各级各部门应对突发性防汛应急抢险工作综合指挥、协同作战和应急处置能力，提升了有效处置紧急突发事件的抢险救援水平。7月分以来全区共组织开展危险区域群众自主转移避险演练108场次，涉及144个村落689人，群众主动避险避灾的意识和能力进一步提高。

根据年初设定的绩效目标，该项目已保质保量地完成产出指标、效益指标和满意度指标的绩效目标值，自评得分为100分，自评等次为优秀。

项目全年区级财政预算安排182万元，实际到位182万元，到位率100%，完成预算的100%,完成防汛工作开展、山洪灾害防治项目和防汛救灾任务。

1. 主要成效

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

17个雨水情自动监测站点升级改造，1套小流域山洪灾害预警系统建设，各开展1次宣传培训演练。

（2）质量指标

预计到2019年12月，项目完工率100%，工程验收合格率100%，工程不存在质量问题。

（3）时效指标

到2019年12月底，投资完成比例100%。

（4）成本指标

单价控制在批复概算单价内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

有效减少灾害损失

（2）社会效益

项目实施后，山洪灾害防治保护人口数1.4161万人，进一步提高群众防灾减灾和自救意识。

（3）可持续影响

已建工程良性运行。

3.满意度指标完成情况分析

受益群众满意度100%。

1. 偏离绩效目标及问题

 无

 洛江农业农村和水务局

 2019年12月30日