泉州市洛江区道路交通安全隐患整治
绩效评价报告

福征安绩〔2022〕LJ002号

| 项目名称： | 道路交通安全隐患整治 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 泉州市洛江区住房和城乡建设局 泉州市公安局交通警察支队洛江大队 |
| 项目总金额： | 1,000.00万元 |
| 评价年度： | 2021年度 |
| 评价机构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2022年10月15日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田秀芳 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13665027013 |  |
| 2 | 刘 姣 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13904028916 |  |
| 3 | 黄智取 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 主任 | 18100546130 |  |
| 4 | 柯娜芬 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13655966228 |  |
| 5 | 李丽金 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18016585305 |  |
| 6 | 孙培煜 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18876503631 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价指标确定原则	6

（三）评价方法及评价标准	6

（四）评价指标体系及评分标准	7

（五）绩效评价工作过程	7

三、综合评价及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况（分值20分，得分16分）	9

（二）项目过程情况（分值20分，得分14.93分）	10

（三）项目产出情况（分值30分，得分28分）	12

（四）项目效益情况（分值30分，得分24分）	13

五、主要成效、存在问题及原因分析	15

（一）主要成效	15

（二）存在问题及原因分析	15

六、改进建议	16

（一）科学预测资金需求，强化预算绩效管理	16

（二）建立健全管理制度，确保实施有据可依	16

（三）加强落实制度力度，确保项目实施效益	16

七、其他需要说明的问题	17

2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治项目

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《关于开展洛江区预算绩效重点（整体）评价项目绩效评价工作的通知》及文件有关规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受泉州市洛江区财政局委托组建绩效评价工作小组，对泉州市洛江区道路交通安全隐患整治项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治项目1,000.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治项目绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

住建局道路安全隐患整治项目：为迅速贯彻落实10月2日全市预防道路交通事故紧急视频会议精神，深刻吸取洛江“10·2”一次死亡5人较大道路交通事故教训，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，全面推进道路交通安全综合整治、安全隐患大排查大整治和安全生产三年专项行动的深入开展，坚决遏制亡人道路交通事故高发势头。

交警大队道路安全隐患整治项目：为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，进一步巩固深化道路交通安全综合整治工作成效，根据省政府办公厅《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019-2021年）的通知》（闽政办〔2019〕24号）的部署要求。

2.主要内容及实施情况

（1）住建局道路安全隐患整治项目：根据《关于印发预防重特大道路交通事故十九项工作措施的通知》（泉道安办〔2020〕66号）等文件精神组织实施，乡镇根据实际需求生成建设项目上报住建局，由住建局研究符合补助标准的项目，对施工图进行批复，项目完工后乡镇上报项目相关材料，确认项目完工后住建局下拨补助资金。补助资金按照区级项目和省为民办实事项目全额补助，乡镇其他补助项目按照建安费给予补助。2021年共补助9个建设项目（其中省为民办实事4个、区级项目1个），支付项目补助资金455.2971万元。项目分别为：马甲镇临水临崖隐患整治、梧峰村石蛇道路安全防护工程（省为民办实事项目）、河市镇新告村村道护栏工程、河市镇溪井村主干道通往洪濑连接310县道护栏工程（省为民办实事项目）、罗溪镇钟山村临水临崖隐患路段整治工程（省为民办实事项目）、虹山乡虹广路护栏工程、虹山乡农民街至白凤临崖路段安保工程及松角山村福山格至白凤村北山口路段安保工程、虹山村 松角山村安保零星工程（省为民办实事项目）、县道开口和临水临崖隐患路段整治（区级项目）。

（2）交警大队道路安全隐患整治项目：根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市道路交通安全综合整治三年专项行动细化实施方案（2019—2021年）的通知》（泉政办〔2019〕32号）和《关于印发全市道路交通安全综合整治三年专项行动2019年工作要点的通知》（泉道安办〔2019〕16号）等文件精神组织实施。2021年泉州市公安局交通警察支队洛江大队实施2个建设项目，支付项目资金289.8644万元。项目分别为：2021年洛江区部分电警、信号灯及交通设施工程和2021年洛江区（万安）智慧斑马线系统工程。

2021年洛江区部分电警、信号灯及交通设施工程：项目工程造价197.3577万元，于2021年3月9日开标，招标代理机构为福州市建设工程管理有限公司，监理单位为福建睿闽建设有限公司，中标公司为福建忠安建设发展有限公司，中标价为184.0755万元，中标总工期为60日历天，项目于2021年3月18日开工，于2021年5月13日完工，工程结算审核价187.2719万元。

2021年洛江区（万安）智慧斑马线系统工程：项目工程造价110.6895万元，于2021年3月30日开标，招标代理机构为福建中信工程造价咨询有限公司，中标公司为福建瑞美建工有限公司，中标价为103.3502万元，中标总工期为30日历天，项目于2021年4月13日开工，于2021年5月7日完工，工程结算审核价101.5959万元。

3.资金投入和使用情况

2021年度预算资金1,000.00万元（其中住建局700.00万元、交警大队300.00万元），实际申请预算资金798.5304万元（其中住建局500.00万元、交警大队298.5304万元），到位预算资金798.5304万元（其中住建局500.00万元、交警大队298.5304万元），实际支出金额745.1615万元（其中住建局455.2971万元、交警大队289.8644万元），未支付金额53.3689万元（住建局44.7029万元、交警大队8.666万元）。详见如下：

2021年度住建局道路安全隐患整治项目支出明细表

单位：元

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 费用类别 | 合同金额 | 结算金额 | 补助金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马甲镇人民政府 | 马甲镇临水临崖隐患整治 | 建安费 | 210,787.00 | 209,622.00 | 209,622.00 |  |
| 2 |  | 梧峰村石蛇道路安全防护工程 | 建安费 | 340,532.00 | 361,339.00 | 361,339.00 | 省为民办实事 |
|  |  |  | 设计费 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |
|  |  |  | 造价咨询 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
|  |  |  | 监理费 | 8,513.00 | 8,513.00 | 8,513.00 |  |
|  |  |  | 结算审核 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 小 计 |  | 600,474.00 | 600,474.00 |  |
| 3 | 河市镇人民政府 | 河市镇新告村村道护栏工程 | 建安费 | 134,678.00 | 133,773.00 | 133,773.00 |  |
| 4 |  | 河市镇溪井村主干道通往洪濑连接310县道护栏工程 | 建安费 | 324,770.00 | 345,068.00 | 345,068.00 | 省为民办实事 |
|  |  |  | 设计费 | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 |  |
|  |  |  | 造价咨询 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
|  |  |  | 招标代理 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |
|  |  |  | 监理费 | 8,119.00 | 8,119.00 | 8,119.00 |  |
|  |  |  | 结算审核 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 小 计 |  | 509,360.00 | 509,360.00 |  |
| 5 | 罗溪镇人民政府 | 罗溪镇钟山村临水临崖隐患路段整治工程 | 建安费 | 117,740.00 | 120,998.00 | 120,998.00 | 省为民办实事 |
|  |  |  | 设计费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
|  |  |  | 预算编制 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
|  |  |  | 预算审核 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
|  |  |  | 招标代理 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |
|  |  |  | 结算审核 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 小 计 |  | 133,998.00 | 133,998.00 |  |
| 6 | 虹山乡人民政府 | 虹山乡虹广路护栏工程 | 建安费 | 1,707,869.00 | 1,411,861.00 | 1,411,861.00 |  |
| 7 |  | 虹山乡农民街至白凤临崖路段安保工程及松角山村福山格至白凤村北山口路段安保工程 | 建安费 | 620,694.00 | 479,723.00 | 479,723.00 |  |
| 8 |  | 虹山村、松角山村安保零星工程 | 建安费 | 254,009.00 | 163,660.00 | 163,660.00 | 省为民办实事 |
|  |  |  | 设计费 | 10,008.00 | 10,008.00 | 10,008.00 |  |
|  |  |  | 预算编制 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
|  |  |  | 预算审核 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
|  |  |  | 监理费 | 5,080.00 | 5,080.00 | 5,080.00 |  |
|  |  |  | 结算审核 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 小 计 |  | 2,074,332.00 | 2,074,332.00 |  |
| 9 | 洛江区农村公路养护管理所 | 县道开口和临水临崖隐患路段整治 | 建安费 | 1,134,812.00 | 1,168,347.00 | 1,133,267.00 | 区级项目 |
|  |  |  | 设计费 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |  |
|  |  |  | 监理费 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |  |
|  |  |  | 预算审核 | 4,793.00 | 4,793.00 | 4,793.00 |  |
|  |  |  | 招标代理 | 8,754.00 | 8,754.00 | 8,754.00 |  |
|  |  |  | 造价咨询 | 4,993.00 | 4,993.00 | 4,993.00 |  |
| 小 计 |  | 1,269,887.00 | 1,234,807.00 |  |
| 合 计 |  | 4,588,051.00 | 4,552,971.00 |  |

2021年度交警大队道路安全隐患整治项目支出明细表

单位：元

| 序号 | 项目 名称 | 单位名称 | 合同金额 | 结算金额 | 已支付金额 | 未支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年洛江区部分电警、信号灯及交通设施工程 | 福建忠安建设发展有限公司 | 1,840,755.00 | 1,872,719.00 | 1,816,537.43 | 56,181.57 | 建安费 |
|  |  | 福州市建设工程管理有限公司 | 12,708.00 | 12,708.00 | 12,708.00 | 0.00 | 招标代理 |
|  |  | 福建睿闽建设有限公司 | 39,472.00 | 39,472.00 | 39,472.00 | 0.00 | 监理费 |
|  |  | 福建省冠乔建设管理有限公司 | 7,191.00 | 7,191.00 | 7,191.00 | 0.00 | 结算审核 |
|  |  | 福州市建设工程管理有限公司 | 7,578.00 | 7,578.00 | 7,578.00 | 0.00 | 预算审核 |
|  |  | 福建中信工程造价咨询有限公司 | 7,990.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | 0.00 | 预算编制 |
|  | 小 计 | 1,915,694.00 | 1,947,658.00 | 1,891,476.43 | 56,181.57 | 3%保修金 |
| 2 | 2021年洛江区（万安）智慧斑马线系统工程 | 福建瑞美建工有限公司 | 1,033,502.00 | 1,015,959.00 | 985,480.23 | 30,478.77 | 建安费 |
|  |  | 福建中信工程造价咨询有限公司 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 0.00 | 招标代理 |
|  |  | 福建省冠乔建设管理有限公司 | 5,348.00 | 5,348.00 | 5,348.00 | 0.00 | 预算编制 |
|  |  | 福建中信工程造价咨询有限公司 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 预算审核 |
|  |  | 福州市建设工程管理有限公司 | 3,901.00 | 3,901.00 | 3,901.00 | 0.00 | 结算审核 |
|  | 小 计 | 1,055,189.00 | 1,037,646.00 | 1,007,167.23 | 30,478.77 | 3%保修金 |
| 合 计 | 2,970,883.00 | 2,985,304.00 | 2,898,643.66 | 86,660.34 |  |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

住建局道路安全隐患整治项目：全年整治农村公路安全隐患点5处，逐步完善道路基础设施，改善群众出行条件。

交警大队道路安全隐患整治项目： 针对道路交通安全隐患的排查和治理的最终目的就是要减少道路交通事故的发生，特别是重、特大交通事故的发生。通过加强对道路交通安全隐患处的排查，建立整治道路交通安全隐患处的长效机制，保障公路的安全畅通，使车辆、行人能在一个安全、便捷、通畅的交通环境下进行有序的运行。

2.阶段性目标

住建局道路安全隐患整治项目：整治道路排查隐患点5处。

交警大队道路安全隐患整治项目：事故四项指数同比下降率5%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对泉州市洛江区道路交通安全隐患整治项目进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供泉州市洛江区财政局及项目单位参考应用，以强化泉州市洛江区道路交通安全隐患整治支出管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治1,000.00万元，绩效评价范围覆盖泉州市洛江区道路交通安全隐患整治项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价道路交通安全隐患整治项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和泉州市洛江区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《泉州市洛江区道路交通安全隐患整治绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立泉州市洛江区道路交通安全隐患整治绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《关于开展洛江区预算绩效重点（整体）评价项目绩效评价工作的通知》等文件要求，结合泉州市洛江区道路交通安全隐患整治项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治绩效评价指标体系，与泉州市洛江区财政局、泉州市洛江区住房和城乡建设局、泉州市公安局交通警察支队洛江大队等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治绩效进行分析，完成2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询泉州市洛江区财政局、泉州市洛江区住房和城乡建设局、泉州市公安局交通警察支队洛江大队的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了泉州市洛江区住房和城乡建设局、泉州市公安局交通警察支队洛江大队道路交通安全隐患整治相关资料，与泉州市洛江区住房和城乡建设局、泉州市公安局交通警察支队洛江大队的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2021年度泉州市洛江区道路交通安全隐患整治决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2021年度泉州市洛江区住房和城乡建设局、泉州市公安局交通警察支队洛江大队道路交通安全隐患整治立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分82.93分，评价等级为良。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《关于开展洛江区预算绩效重点（整体）评价项目绩效评价工作的通知》等文件，对道路交通安全隐患整治项目进行绩效评价。道路交通安全隐患整治项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分16分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目依据 《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市道路交通安全综合整治三年专项行动细化实施方案（2019—2021年）的通知》（泉政办〔2019〕32号）、《关于印发预防重特大道路交通事故十九项工作措施的通知》（泉道安办〔2020〕66号）、《关于印发全市道路交通安全综合整治三年专项行动2019年工作要点的通知》（泉道安办〔2019〕16号）文件精神申请设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经查阅相关资料，项目按照道路交通安全隐患整治申请立项，经财政局批复，未发现立项程序不规范现象。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经查阅相关资料，项目制定了绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；但与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配，预算差异率20.15%。本项扣1分，得分2分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

经查阅项目绩效目标表，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但部分指标设置不合理，如：住建局经济效益指标设置‘减少事故发生’，不能较好的体现出项目的经济效益。本项扣1分，得分2分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经查阅相关资料，项目年初预算1,000.00万元，实际申请预算资金798.53万元，预算差异率20.15%，预算确定的项目投资额与实际工作任务不相匹配；二是未能提供预算额度测算依据。本项扣2分，得分2分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

经查阅相关资料，根据财政局的批复，道路交通安全隐患整治项目预算资金1,000.00万元，其中住建局分配700.00万元、交警大队分配300.00万元。本项得分4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分14.93分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比重，对资金到位情况进行评价。评分标准为“资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，2021年住建局和交警大队道路交通安全隐患整治项目申请预算资金798.53万元；实际到位资金798.53万元。资金到位率=（实际到位资金/申请预算资金）×100%=（798.53/798.53）×100%=100%，大于90%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金到位率/95%×分值”。

2021年住建局和交警大队道路交通安全隐患整治项目实际到位资金798.53万元；实际支出资金745.16万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（745.16/798.53）×100%=93.32%，小于95%。本项扣0.07分，得分3.93分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经抽查，住建局和交警大队道路交通安全隐患整治项目的资金使用未发现不合规现象。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经查阅相关资料，项目单位具有相应的财务和业务管理制度，但部分制度未提供，如“一是项目单位未能提供专项资金管理制度；二是住建局未能提供项目补助管理规定”。本项扣2分，得分2分。

5.制度执行有效性（分值4分）

业务制度有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经查阅相关资料，一是项目单位未能提供2021年初工作计划或实施方案；二是交警大队未能提供建设项目立项批复；三是住建局的项目补助标准未有相关依据。本项扣3分，得分1分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分28分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。

1.产出数量（分值10分）

产出数量从整治道路排查隐患点和事故四项指数同比下降率两个方面进行评价。

- 整治道路排查隐患点（分值5分）

整治道路排查隐患点主要通过比较整治道路排查隐患点完成数与计划数，用以反映和考核整治道路排查隐患点完成数量目标的实现程度。评分标准为“完成数≥5处（5分）；每少1处扣1分，扣完为止”。

根据住建局提供的资料，2021年整治道路排查隐患点共完成9个项目，分别为马甲镇临水临崖隐患整治、梧峰村石蛇道路安全防护工程（省为民办实事项目）、河市镇新告村村道护栏工程、河市镇溪井村主干道通往洪濑连接310县道护栏工程（省为民办实事项目）、罗溪镇钟山村临水临崖隐患路段整治工程（省为民办实事项目）、虹山乡虹广路护栏工程、虹山乡农民街至白凤临崖路段安保工程及松角山村福山格至白凤村北山口路段安保工程、虹山村 松角山村安保零星工程（省为民办实事项目）、县道开口和临水临崖隐患路段整治（区级项目）。本项得分5分。

- 事故四项指数同比下降率（分值5分）

事故四项指数同比下降率主要通过比较事故四项指数同比下降率完成数与计划数，用以反映和考核事故四项指数完成数量目标的实现程度。评分标准为“完成数≥5%（5分）；每少1%扣1分，扣完为止”。

根据交警大队提供的数据，2020年事故四项数量17262，2021年事故四项数量12852，同比下降率=（12852-17262）/17262*100%=-25.55%。本项得分5分。

2.产出质量（分值8分）

产出质量从建设项目验收合格率三级指标进行评价。主要通过建设项目验收质量情况，用以反映和考核建设项目验收合格的实现程度。评分标准为“合格率100%（8分）；否则0分”。

根据项目单位提供的资料，2021年共有11个建设项目完成验收合格，其中住建局补助的9个建设项目和交警大队2个建设项目均验收合格，未发现不合格现象。本项得分8分。

3.产出时效（分值6分）

产出时效指标设置完成及时性三级指标进行评价。主要通过项目工期完成情况，反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“全部按工期及时完工（6分）；1个项目未按工期及时完工扣1分，扣完为止”。

经查阅资料，发现部分工程项目未按工期及时完工，如“虹山乡虹广路单改双工程（防撞护栏部分）项目延期15天；河市镇溪井村主干道通往洪濑连接310县道护栏工程项目延期1天”。本项扣2分，得分4分。

4.产出成本（分值6分）

产出成本通过成本控制率进行评价。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

泉州市洛江区道路交通安全隐患整治项目成本控制率＝截至年末累计支出数/概算或当年度预算×100%==（745.16/798.53）×100%=93.32%，未超100%。本项得分6分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分24分）

1.社会效益（分值12分）

社会效益指标权重为12%，通过同比降低交通事故死亡比率、促进为民办实事和促进保障群众出行安全三方面进行评价。

（1）同比降低交通事故死亡比率（分值4分）

同比降低交通事故死亡比率主要通过考核项目实施促进2019-2021年交通事故死亡的年平均数同比前三年的年平均数降低比率的实现程度。评分标准为“下降5%以上（4分）；每少1%扣1分，扣完为止”。

根据项目部门提供的数据，2016-2018年事故死亡人数40人，2019-2021年事故死亡人数44人，同比降低交通事故死亡比率=（44/3-40/3）/（40/3）×100%=10%，同比增长10%，未下降。本项扣4分，得分0分。

（2）促进为民办实事（分值4分）

促进为民办实事主要通过考核项目实施促进为民办实事项目完成的实现程度。评分标准为“每完成1个为民办实事项目得1分，满分为止”。

根据项目单位提供的资料，2021年共完成为民办实事项目5个，其中住建局完成4个省为民办实事项目，项目分别为：梧峰村石蛇道路安全防护工程、河市镇溪井村主干道通往洪濑连接310县道护栏工程、罗溪镇钟山村临水临崖隐患路段整治工程、虹山村 松角山村安保零星工程；交警大队完成1个为民办实事项目，项目为：道路交通安全隐患整治。本项得分4分。

（3）促进保障群众出行安全（分值4分）

促进保障群众出行安全主要通过考核项目实施促进保障群众出行安全的实现程度。评分标准为“效果显著（4分）；效果较显著（2-3分）；效果一般（1分）；效果不明显（0分）”。

根据项目单位提供的资料，2021年道路交通安全隐患整治共投入11个建设项目，且均已完工，结合问卷调查和实地走访，项目实施促进保障群众出行安全效果较显著。本项扣1分，得分3分。

2.经济效益（分值4分）

经济效益设置降低道路交通事故财产损失率三级指标进行评价，考核项目促进降低道路交通事故财产损失的经济效益实现程度。评分标准为“降低损失率5%以上（4分）；每少1%扣1分，扣完为止”。

根据项目单位提供的资料，2020年道路交通事故财产损失17200,2021年道路交通事故财产损失12800，财产损失同比下降25.58%。本项得分4分。

3.可持续影响（分值6分）

可持续影响设置促进道路交通安全管理可持续性三级指标进行评价，考核通过项目实施促进道路交通安全管理可持续性效益情况。评分标准为“持续性效果显著（6分）；持续性效果较显著（3-5分）；持续性效果一般（1-2分）；持续性效果不明显（0分）”。

根据项目单位提供的资料，2019年事故四项数量18168，2020年事故四项数量17262，2020年事故四项指数同比下降率4.99%；2021年事故四项数量12852，2021年事故四项指数同比下降率25.55%。结合问卷调查，项目实施促进道路交通安全管理可持续效果较显著。本项扣1分，得分5分。

4.满意度（分值8分）

满意度设置社会公众或服务对象满意度三级指标，评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（8分）；80%≤满意度＜90%（5分）；70%≤满意度＜80%（3分）；满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组针对道路交通安全隐患整治项目的社会公众或服务对象发放问卷调查表121份，收回121份。（问卷调查表见附件一），问卷调查结果为社会公众或服务对象满意度97.35%。本项得分8分。

# 五、主要成效、存在问题及原因分析

## （一）主要成效

住建局：协调乡镇推进区级道路安全隐患整治，通过“区级财政支持、镇村自筹资金和社会参与”的模式，全年完成道路安全隐患整治12.7公里，消除道路安全隐患，逐步完善道路基础设施，推进我区农村公路“建管养运”协调可持续发展。

交警大队：2021年，洛江交警大队在区委区政府的坚强领导下，通过使用上述专项资金，以“事故降、伤亡少，道路畅、秩序好,投诉低、满意高”为目标，坚持以人民为中心、以问题为导向，实现队伍建设上忠诚、干净、担当，切实把全警的智慧和力量凝聚到各项交通管理工作上来，防风险、补短板，坚持问题导向意识、强化协同共治思维，敢于担当、主动作为，全面加强道路交通安全源头管理，排查整治道路交通安全隐患，积极开展道路交通安全综合整治，督促企业规范监控平台使用与管理，配备和使用经检定合格的车辆卫星定位装置，构建覆盖全省的重点车辆联网联控系统。落实“两客一危”及重型货运车辆入网率达100%，道路交通秩序持续好转，全区道路交通安全形势总体平稳。人民群众进一步安全出行、方便出行，对交通安全工作的满意度达95%以上，保障广大群众出行安全，辖区交通安全形势平稳。

## （二）存在问题及原因分析

1.绩效管理不够完善

经查阅相关资料，一是预算确定的项目投资额或资金量不相匹配，预算差异率20.15%；二是部分指标设置不合理，如“住建局经济效益指标设置‘减少事故发生’，不能较好的体现出项目的经济效益。

2.预算编制不够科学

经查阅相关资料，项目年初预算1,000.00万元，实际申请预算资金798.53万元，预算差异率20.15%，预算确定的项目投资额与实际工作任务不相匹配；二是未能提供预算额度测算依据，无法保证预算编制的严肃性、科学性、合理性。

3.管理制度不够健全

经查阅相关资料，一是项目单位未能提供专项资金管理制度，不利于项目专项资金监督管理；二是住建局未能提供项目补助管理规定，不利于项目补助有据可依。

4.制度落实力度不够

经查阅相关资料，一是项目单位未能提供2021年初工作计划或实施方案；二是交警大队未能提供建设项目立项批复；三是住建局的项目补助标准未有相关依据。

5.项目完工不够及时

经查阅相关资料，发现部分项目未按工期及时完工，如“虹山乡虹广路单改双工程（防撞护栏部分）项目延期15天；河市镇溪井村主干道通往洪濑连接310县道护栏工程项目延期1天”。

六、改进建议

（一）科学预测资金需求，强化预算绩效管理

建议统筹项目年度工作任务，合理精准测算项目年度预算资金需求。对项目支出以目标为导向，将总目标分解细化到各个专项项目，并拟定绩效目标，通过细化绩效目标，做到预算编制精细化。建议组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全预算绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标体系，做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，积极配合财政部门监督，强化预算绩效管理。

（二）建立健全管理制度，确保实施有据可依

一是建议项目单位加强专项资金管理，及时制订专项资金管理制度，在保证专款专用的同时，促进专项资金合理分配，发挥更大资金效益；二是建议住建局制定项目补助管理规定，便于项目实施监管，确保项目补助有据可依。

（三）加强落实制度力度，确保项目实施效益

一是建议项目单位根据年度工作任务制定工作计划或实施方案，以便于开展年度工作实施和后续考评，确保项目实施有序进行，提高工作效益；二是建议项目单位及时完善手续，针对年度建设项目的确立及时召开会议进行事前研究明确，发挥集体决策作用，便于项目实施规范性；三是建议项目单位建立监督检查机制，及时深入项目建设现场监督检查和掌握项目实施动态，确保项目按时按质完成；四是建议交警大队针对项目立项问题及时跟管理部门进行沟通，明确项目立项事宜，以便于完善项目实施程序；五是建议住建局及时制定项目补助标准和要求，完善项目实施程序，保证资金投入效益最大化。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅供泉州市洛江区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。