附件

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合指标 |
| 1 | 地区生产总值增长9% | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 各乡镇 街道 |  | 地区生产总值109.5亿元，增长7.7% |  |
| 2 | 工业增加值增长9.8% | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 | 各乡镇 街道 |  | 工业增加值72.8亿元，增长8.5% |  |
| 3 | 农业总产值与2015年持平 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 |  | 农业总产值5.15亿元，增长2.3% |  |
| 4 | 一般公共预算总收入13.9亿元、增长3%，一般公共预算收入8.67万元、增长2% | 杜韶山 | 财政局 国税局 地税局 | 苏永川 苏庆辉 陈瑶辉 | 各乡镇 街道 各相关 职能部门 |  | 一般公共预算总收入10.08亿元，增长3.2%；一般公共预算收入6.36亿元，增长4.3% |  |
| 5 | 实际利用外资2500万美元 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 实际利用外资4113万美元，下降0.3% |  |
| 6 | 出口商品总值与2015年持平 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 出口商品总值2.89亿美元，下降12.8% |  |
| 7 | 全社会固定资产投资增长15% | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 各乡镇 街道 |  | 全社会固定资产投资68.89亿元，增长10.4% |  |
| 8 | 社会消费品零售总额增长10% | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 社会消费品零售总额23.53亿元，增长13% |  |
| 9 | 居民人均可支配收入增长6.5% | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 |  | 居民人均可支配收入19727元，增长7.5% |  |
| 10 | 完成省、市下达的节能减排任务 | 杨文格 杜韶山 | 环保局 经信局 | 杜灿辉 黄绍文 | 各乡镇 街道 |  | 1-8月规模以上工业单位增加值能耗下降26.7%（排名全市第一），制定2016年度污染减排计划并组织实施 |  |
| 二、做好六方面工作 |
| （一）加快发展智能制造 |
| 11 | 推动嘉泰数控二期扩建工程建设 | 王明元 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积2.5万平方米，年产1500台三轴以上精密数控机床。2016年完成基建手续办理及进行基础施工 | 完成交地工作，正在办理基建手续 | 区重点项目（预备跟踪服务类5） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 推动福建铁拓机械有限公司改扩建工程建设 | 杜韶山 | 万投公司 | 林元颖 |  | 总建筑面积10万平方米，年产500台沥青混合料搅拌设备。2016年完成供地、方案设计等前期工作，争取动工建设 | 完成工作量约45%，缺方内运8万方，开挖土石方12万方，回填土石方20万方；正同步进行线杆迁移、石方地勘及部分农田、坟墓征迁工作 | 区重点项目（在建跟踪服务类30） |
| 13 | 推动培新机械智能化车间扩建项目建设 | 杜韶山 | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成项目供地、方案设计等前期工作，争取动工建设 | 该企业未向我区申请用地 |  |
| 14 | 力促3C钻工加工中心项目投建投产 | 王明元 | 万安街道 | 叶永萍 | 科技局 经信局 | 承接国内外品牌3C产品配件生产，首期进驻1000台数控钻工设备。2016年完成厂房租用及相关前期手续办理，并进行厂房装修及设备购买 | 翰宏科技进驻500台数控钻工设备并试投产 | 区重点项目（预备考核类3） |
| 15 | 力争柏同机器人项目落地 | 王明元 | 双阳街道 | 王鸿章 | 科技局 经信局 | 积极做好项目对接工作，促成项目尽早落地，并完成相关前期手续办理，争取动工建设 | 完成项目对接，公司研发团队已暂驻嘉泰数控办公 |  |
| 16 | 围绕机械机电、轻纺鞋服等优势行业，培育一批龙头企业 | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 |  | 重点推进10家以上机械机电、轻纺鞋服等优势行业龙头企业增资扩容、发展壮大 | 加强对机械机电、轻纺鞋服等优势行业服务力度，德源轴承、信和新材料等13家企业被确认为市行业龙头企业，同时推进行业龙头企业增资扩营、发展壮大 |  |
| 17 | 加强与华中科大、海西研究院等高校、科研院所对接合作，推进机器人数控技术等科技创新服务平台建设 | 杨文格 杜韶山 | 经信局 科技局 | 黄绍文 黄思伦 |  | 推动企业与研究所合作，争取3个以上研发项目成果对接；鼓励企业组织实施重大项目建设、关键领域核心技术、行业共性关键性技术、公共平台等重大专项；引导并支持企业与“数控一代”公共服务平台合作，建设一批“数控一代”生产示范线 | 组织嘉泰数控等12家企业参加哈工大研究院、华中数控研究院技术专项对接会，指导嘉泰数控面向“3C钻攻中心应用智能车间云服务平台开发”申请科技重大专项项目获立项;兑现嘉泰数控、培新机械等2条“数控一代”生产示范线补助资金合计160万元；兑现铁拓机械、德源轴承等2家企业重大专项及研发项目补助资金190万元 |  |
| 18 | 推动传统轻工产业和劳动密集型产业实施以“机器换工”为核心的智能化装备改造 | 杨文格 杜韶山 | 经信局 科技局 | 黄绍文 黄思伦 |  | 抓好15个市级“数控一代”示范项目实施和应用推广，推进嘉泰数控、培新机械等市级“数控一代”示范项目产品的应用推广，鼓励本地企业采购应用本市“数控一代”示范项目产品 | 抓好15个市级“数控一代”示范项目实施进度，对嘉泰数控、培新机械等市级“数控一代”示范产品进行推广应用，兑现14家企业补助资金1197.5万元 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 鼓励企业加快自主创新和科技研发 | 杨文格 杜韶山 | 经信局 科技局 | 黄绍文 黄思伦 |  | 实施省市重点技改项目10个以上，申报各级各类科技项目65个，新增市级以上行业技术开发中心、工程技术中心和企业技术中心1－2家 | 13个项目列入省市重点技改储备项目，组织申报各级科技项目64个，已有19个项目获市级以上立项，获扶持资金455万元；引导亚伦电器等企业申报省级企业技术中心；帮助嘉泰数控申报省、市级工程技术研究中心和市级行业技术开发中心；指导维盾电气申报市级工程中心，世创机械申报市级行业中心；琪祥电子“多功能多频段跨段双工数字对讲机”项目获得国家火炬计划立项，嘉泰数控的“面向3C钻攻中心应用的生产车间云服务平台开发”项目获福建省科技重大专项项目计划立项，获扶持资金150万，信和新材料与天智合金2个项目获泉州市科技重大专项立项；确定21个具有我区产业特色、优势的科技项目，给予扶持金额159万元；为鲤东机械等4家企业兑现省创新资金奖励182万元 |  |
| 20 | 力促纺织鞋服、工艺制品等行业全员劳动生产率、增加值提升 | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 |  | 引导3家以上的纺织鞋服、工艺制品等行业创新商业模式、发展工业设计 | 引导南洋艺品等企业参加工业设计名师讲堂培训；组织东艺雕刻等企业参加博览会、创新设计“天工奖”大赛等活动 |  |
| 21 | 引导传统产业、企业融入“互联网+”，借助大数据、云计算和物联网等元素，创新发展模式、商业模式 | 杜韶山 陈逢生 | 经信局 商务局 | 黄绍文 陈小红 |  | 组织企业参加各级物联网培训及相关项目对接；深入企业，了解企业商业模式现状，与相关领域专家共同探讨，推行适合我区企业发展的新模式；支持绿宝食品闽台特产城电商基地和泉州德信织造有限公司“同衣网”项目建设，支持福建中州石化有限公司开设易油网电脑商城、易油网微信商城以及易油网手机网页商城 | 组织嘉泰数控、铁拓机械等企业参加“融合互联、智能制造高峰论坛”、“泉州市互联网经济专题研修班”等交流培训；组织企业参加互联网经济领军人才培训和福建省电子商务大会、福建（泉州）跨境电商峰会；组织永盛鞋塑等企业参加“走进电子商务标杆企业”交流活动；引导大连华信公司到我区调研，寻求与我区企业合作机会，促进传统企业转型升级；德信织造“同衣网”已开通运营，并列入市电子商务路线图；指导永杰电子商务有限公司申报省级2016年促进电商发展资金；京东洛江服务中心已正式营业，并覆盖全区，月销售额达100万元 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 加快建设智能装备产业园区 | 王明元 | 发改局 科技局 经信局 | 杜德森 黄思伦黄绍文 |  | 积极做好智能装备产业园区符合申请上级资金（基金）扶持项目申报工作，推进智能装备产业园区建设，力争列入省级智能制造试点示范基地，并促进入园智能装备企业尽快落地 | 落实《关于贯彻落实<泉州制造2025发展纲要>加快发展智能制造的实施意见》，将加快建设智能装备产业园区工作列入市确定洛江区转变产业培育与发展模式试点；洛江区智能装备产业园成功获批“省级智能制造试点示范基地”，并获得市政府扶持资金1000万元 |  |
| 23 | 推进洛江经济开发区河市西片区机电产业园建设 | 王明元 | 万投公司 | 林元颖 | 河市镇 | 建设日排放2.0万吨污水处理厂及配套管网、机电园区三通一平等基础设施、安置房及二期工业企业生活商务配套。2016年进行机械产业园场地平整，动工建设溪山东路河西路、溪山蛟南安置房、西片区河道整治等项目，并完成污水提升泵站及配套管道工程施工 | 完成缺方内运8万方，开挖土石方12万方，总回填土石方20万方，完成工作量约45%；正在同步进行线杆迁移、石方地勘及部分农田、坟墓等征迁工作；溪山东路和河西路施工单位已进场；溪山一期拆迁安置房基础工程已完工，二期已开标并确定施工单位，二期公共设施用地林地材料已完成报送；防洪排涝工程正进行土方开挖、垫层及墙身浇筑；西片区污水处理厂改污水泵站正进行一体化泵站采购招投标工作，配套管网工程正在地质勘探 | 区重点项目（在建考核类12） |
| 24 | 盘活利用闲置厂房 | 王明元 杨文格 杜韶山 陈逢生 陈 倩 | 经信局 发改局 科技局 商务局 文体旅新局 | 黄绍文 杜德森 黄思伦 陈小红 林伯强 | 国土资源分局 规划分局 住建局 | 依托闲置厂房，加大招商力度，争取更多优质智能制造项目集聚；积极鼓励文化创意产业企业参与闲置厂房改造，大力发展文化创意产业 | 利用智能装备产业园招商会、民营企业产业对接会等活动，成功对接翰宏科技、环球塑胶、汉和护理等企业入驻闲置厂房5.2万平方米，预计年新增产值3亿元，新增纳税总额3500万元：指导东艺雕刻有限公司改造闲置厂房，形成初步意向，正在拟写改造方案；浅水湾投资集团拟依托桥南社区配套综合楼建设洛江文创产业园，正在意向洽谈 |  |
| 25 | 力促企业院士工作站、博士后工作站与国家级工程中心建设 | 杨文格 陈逢生 | 人社局 科技局 科 协 | 吕培基 黄思伦 杨文谦 |  | 做好设站单位院士、博士后科研人员的引进、管理和服务工作，指导嘉泰数控等企业做好国家级院士工作站、博士后科研工作站申报准备工作；帮助嘉泰数控完善基础条件，做好国家级工程中心建设前期工作 | 指导阳光国际集团、信和新材料做好博士后科研人员的引进、管理和服务工作；指导嘉泰数控做好博士后科研工作站的申报准备工作，并成立省级院士专家工作站；帮助嘉泰数控申报省、市工程技术研究中心，协调解决缺乏中高级职称等问题；指导德源轴承建设工程研究中心 | 目前，院士专家工作站最高级别为省级 |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 完善机械装备行业服务配套 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 人社局 | 杜德森 黄绍文 吕培基 |  | 支持与机械装备行业相关的生产性服务业、教育培训、研发设计等行业发展；帮助企业依托职业院校、技工院校、培训机构开展用工培训对接，建立若干个技能人才实训基地，促进职业培训与产业发展紧密结合；组织10家以上机械装备行业参加各级各类培训活动 | 组织嘉泰数控等14家企业参加哈工大研究院、华中数控研究院技术专项对接会，组织亚伦电器、凹凸机械等企业参加“企业管理创新”名家讲坛；组织企业参加厦漳泉校企对接会，与25家院校就职业培训、用工对接达成合作协议；组织企业参加市高级技工学校洛江区企业专场招聘会，与164名毕业生达成初步就业意向；接收3名清华大学博士生到铁拓、亚伦开展为期6周的社会实践及人文景观考察活动；完成双能职业培训中心增设装配钳工、加工中心操作工两个培训职业（工种）审批；印发《洛江区职业技能实习实训基地建设实施方案》，组织嘉泰数控和铁拓机械参加市数控装备制造行业职工技能竞赛活动；指导企业做好各级人才申报工作，王诗榕等19人入选市智能制造产业集群高端人才 |  |
| 27 | 推动机电产业园、华大科技创业园及周边生活配套设施建设 | 王明元 | 万安街道 河市镇 | 叶永萍 柯文清 |  | 进一步完善机电产业园、华大科技创业园及周边生活配套设施，改善园区生活服务环境 | 机电产业园：完成沿县道310线万虹路至滨江路污水管道570米、滨江路六期440米污水管道建设，解决园区排污设施；完成园区内自来水供水工程建设，开通42路、501路公交专线；华大科技创业园：投入近5300万元完成华大创业园涉及110KV的4条架空线路整合；投入400多万元建设6000KV变压器；投入100万元对厂区周边环境进行整治，绿化提升，动工建设公交站台 |  |
| 28 | 推进鹤航数码科技项目建设 | 廖启明 | 万安街道 | 叶永萍 |  | 总建筑面积3万平方米，建设4栋工业厂房。2016年3号厂房主体建至5层封顶；1、2号厂房主体建至4层封顶并完成厂房内外装修 | 正进行3#厂房墙体施工和厂区围墙建设 | 区重点项目（在建考核类23） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 推进华大超硬材料新建项目 | 杜韶山 | 万安街道 | 叶永萍 |  | 总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，年产绳锯机1000台，各类钻机800台，金刚石串珠绳10万米，各类刀头100万齿。2016年完成主体封顶和内外装修 | 正进行宿舍楼和1、2#厂房及办公楼装修 | 区重点项目（在建考核类24） |
| 30 | 促进安林园林项目投建 | 杜韶山 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积5万平米，建设厂房、办公综合楼。2016年完成方案设计，并进行生态厂房及创意办公建筑建设 | 完成2500平方米钢结构厂房封顶 | 区重点项目（在建考核类25） |
| 31 | 促进美尔奇二、三期项目投建 | 杜韶山 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积4万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼。2016年完成主体封顶和60%内外装修 | 完成主体建设，进行办公楼及厂房内外装修 | 区重点项目（在建考核类26） |
| 32 | 推进和顺耀包项目投建 | 杜韶山 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 建设厂房、办公楼0.7万平方米。2016年完成主体建设，并进行外装修 | 完成地下室顶层板面模板施工浇筑，正进行一层建设 | 区重点项目（在建考核类27） |
| 33 | 力促万安鞋服项目投产 | 杜韶山 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 建设厂房1.15万平方米。2016年完成厂房建设并投产 | 完成厂房建设并已投产 | 区重点项目（在建考核类28） |
| 34 | 推进华微电子扩建项目建设 | 陈缝生 | 双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 康 波 |  | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房宿舍等配套。2016年完成厂房建设并投产 | 办公楼施工至三层板，钢屋架厂房完成基础施工 | 区重点项目（在建考核类29） |
| （二）积极培育现代服务业 |
| 35 | 加快构建城市现代商圈，支持大润发等商贸项目做大做强 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 万安街道 | 引导零售企业合理集聚，重点支持大润发、居然之家等商贸龙头企业做大做强 | 居然之家、红星美凯龙、新华都等完成销售3.2亿元，居然之家“设计家”平台正式上线，实现商业模式转型升级 |  |
| 36 | 推动丰海路大型商业综合体招商建设，带动商业模式创新与总量提升 | 陈逢生 | 万安街道 商务局 | 叶永萍 陈小红 | 发改局 国土资源分局 | 争取丰海路体验式商业综合体落地建设，探索增加O2O体验购物中心、艺术文化活动、亲子游乐、餐饮网络团购等元素 | 该地块已完成土地招拍挂工作 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 建设宇麟商厦 | 陈逢生 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积1.5万平方米，建设9层商厦。2016年完成内装修及配套设施建设 | 完成外装修及验收 |  |
| 38 | 加快豪生酒店建设 | 陈逢生 | 万安街道 | 叶永萍 |  | 总建筑面积21万平方米，建设商住楼及酒店。2016年商住楼完成主体施工，进行内外装修；酒店进行主体施工 | 正进行商务楼十三层及墙体施工 | 区重点项目（在建跟踪服务类32） |
| 39 | 推进五金机电产业园商务酒店建设 | 杜韶山 | 双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 康 波 |  | 总建筑面积1.89万平方米，建设商务酒店。2016年进行酒店主体施工 | 主体施工至十五层板 | 区重点项目（在建跟踪服务类34） |
| 40 | 抓好双阳物流园区建设 | 杜韶山 | 双阳街道 双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 王鸿章 康 波 |  | 建设酒类、家装、电器、医药、典当等仓储配送中心及商贸服务配套设施。2016年继续推进用地征迁及土石方平整工作 | 完成江南电器地块垃圾及土石方平整清理，已交地 |  |
| 41 | 促进江南物流项目建设 | 杜韶山 | 双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 康 波 |  | 总建筑面积10万平方米，建设物流中心及配套设施。2016年完成前期手续办理并动工建设物流中心大楼主体 | 企业处于重组阶段，项目暂时未启动 | 区重点项目（在建跟踪服务类31） |
| 42 | 规划建设电子商务（示范）园区 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 |  | 支持、引导中亿钢贸城、顺源汽车、桥南安置区等载体改建电商产业园，吸引淘宝、京东等电商企业和弘桥智谷等相关运营商入驻 | 原中益钢贸城改建成中宏电子商务创业园，共有16家电子商务公司意向进驻，部分电商已开始运营；马甲电子商务产业园已正式运营，共有10多家电商入驻；泉州国际商务城建设正有序进行，预计年底前正式招商运行 |  |
| 43 | 建设网商（虚拟）产业园分园区 | 陈逢生 | 工商局 商务局 | 李文剧 陈小红 |  | 筹划成立网商（虚拟）产业园洛江分园区，并做好入驻企业登记注册工作 | 泉州网商虚拟产业园洛江分园区正式运营，共有661家企业入驻 |  |
| 44 | 落实鼓励汽车服务业发展的扶持措施，引进更多知名汽车专营店及相关配套企业 | 陈逢生 | 万安街道 双阳街道 商务局 | 叶永萍 王鸿章 陈小红 |  | 做好用地服务、费用减免、资金补贴和奖励等扶持工作，引导汽车服务业集聚发展，争取引进一批汽车专营店和以汽车服务为主题的配套企业，力促在谈汽车品牌尽快入驻 | 平安汽车城项目用地正进行场地平整；上汽名爵、广汽菲亚特克莱斯勒、广汽顺源、华奥奥迪已入驻；国骏福特已确认入驻 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 做好已入驻汽车服务业企业的跟踪服务 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 万安街道 双阳街道 | 做好大众元泽、上汽名爵、广本顺源、广汽菲亚特、华奥奥迪等入驻汽车4S店服务工作 | 及时兑现各项优惠政策和资金补助，广汽菲克、顺源广本、元泽大众、华奥奥迪、上汽闽爵等5家4S店累计销售近5.15亿元，比增78% |  |
| 46 | 促进洛江平安汽车城项目建设 | 杜韶山 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总面积15万平方米，建设汽车销售区、故障诊断中心、维修美容区、汽车改装中心、二手车交易中心、综合服务中心和生活后勤中心。2016年完成基建前期手续办理，并进行基础施工和主体建设 | 完成总平方案及赛特电池地块场地平整工作，正在督促业主加快建设速度 | 区重点项目（预备跟踪服务类4） |
| 47 | 推进仙公山4A级景区拓展和配套完善 | 王明元 陈 倩 | 马甲镇 | 吴欲曙 | 住建局 文体旅新局 | 继续加快仙公山国家4A级旅游景区提升改造，完善旅游配套设施建设，提高景区管理服务水平 | 完成种植名优苗木，绿化彩化500亩；正进行“智慧景区”、票务系统升级改造、登山道沿途休闲亭建设、公厕升级改造前期规划工作 |  |
| 48 | 促进泉州野生动物世界项目落地建设 | 谢卫东 | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 占地面积360亩，建设以动物野趣观赏、精彩演艺、休闲娱乐、科普教育为一体的大型综合性主题公园。2016年完成场馆设计和路网、管网、25个动物场馆、2个表演场、1个游客服务中心及1个儿童游乐中心建设并引进动物 | 完成动物场馆30个笼舍、外围墙建设，完成路网基础建设工程量95%，综合表演场完成主体结构施工和看台建设，儿童游乐园正进行设备安装调试，预计11月中下旬试营业 | 区重点项目（在建跟踪服务类21） |
| 49 | 推进绿野生态山庄项目加快建设 | 陈 倩 | 河市镇 | 柯文清 |  | 占地面积182.09亩，建设集休闲娱乐、乡村游于一体的绿野生态度假山庄。2016年B桥进行桥梁板施工，A楼进行内外装修及室外景观施工，B楼进行主体施工 | 由于业主自身原因已暂停施工 | 区重点项目（在建跟踪服务类33） |
| 50 | 加快乡韵农场建设 | 王明元 | 河市镇 | 柯文清 |  | 建设游客接待中心、多功能服务中心内部装饰工程，并对休闲小屋进行完善 | 已完成游客接待中心外部装修、内部二三层装修和住宿区、古厝区内外部装修，部分项目对外营业，下一步将对农场进行绿化 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 配合做好泉州植物园项目建设 | 王明元 | 住建局 河市镇 | 陈旅毅 柯文清 |  | 配合做好泉州植物园一期（核心区）景观工程、一期（核心区）管理建筑、二期道路1标段、东溪水系整治等项目建设，并继续进行二期用地征迁工作 | 完成投资4880万元，完成植物园核心区景观工程开标并施工；完成二期可研编制，正在办理一二期土地手续和配套建筑设计方案；完成人工湖坝体浇筑，完成约95%的工作量；地形整理与堆坡造型工程通过初步验收，景观工程完成核心区围墙基础砌筑、2座景观亭模板安装、人工湖两侧挡土墙砌筑等，基本完成核心区上木种植； 征迁工作方面完成二期土地丈量450亩， 4宗房屋征迁协议签订，完成拆迁面积2600平方米 |  |
| 52 | 推动岩山公园配套设施建设 | 王明元 | 万安街道 | 叶永萍 | 住建局 | 抓好岩山公园配套设施建设，进一步完善公园内外环境 | 完成公园整体方案规划及西侧主入口景区施工，工程目前暂停实施 |  |
| 53 | 推动万安中心区商业楼、大华总部等项目建设和招商 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 万安街道 发改局 商务局 万投公司 | 叶永萍 杜德森 陈小红 林元颖 |  | 加强协调服务，推进万安中心区商业楼、大华总部等项目完成建设，并协助做好招商工作 | 万安中心区商业楼施工尚未完成；大华总部验收工作已进入收尾阶段,完成股份挂牌并招商招租3000平方米 |  |
| 54 | 引进、设立各类金融和准金融机构，引导区内银行业金融机构加大对实体经济的服务力度 | 杜韶山 | 金融办 | 黄绍文 |  | 继续引进、设立各类金融和准金融机构；优化金融环境，加强企业金融风险防范；加强信用体系建设，推进信用村评定活动；建立政银企更紧密的对接机制，推动三方信息充分对称 | 优化金融环境，建立政银企紧密对接机制，对重点关注风险企业和欠息企业进行跟踪，经多方协调、上下联动，实施“一企一策”帮助企业化解风险，已帮助10多家企业化解资金链问题，共处置不良贷款8967万元，逾期贷款9214万元 |  |
| （三）持续打造城市新区 |
| 55 | 加快洛江区西环路建设 | 王明元 | 万投公司 | 林元颖 | 河市镇 | 全长10.87公里，城市Ⅰ级主干道，双向六车道，道路红线宽50米。2016年一期工程完成竣工验收，二期工程全线复工建设，三期工程动工建设 | 一期工程基本完工，完成缺项验收、隧道管理房消防水池和改渠浇筑；二期工程复工，正在进行K2+880-K3+680段路基施工；三期工程已完成开挖水沟埋管排水，正在进行便道修整、军用电缆迁移、电力线杆迁移 | 区重点项目（在建考核类11） |
| 56 | 推进沈海复线高速公路罗溪收费站连接线（西环路）工程建设 | 陈逢生 | 罗溪镇 | 林忠阳 | 住建局 | 全长2.1公里，公路二级，设计时速60公里/小时，道路红线宽24米。2016年完成清表、土石方工程及推土防护工作，以及90% 挡土墙工程 | 完成土地测量，完成征地265亩；完成土方开挖5000立米米、清表17万平方米 ，灌溉水渠段钢筋砼管DN1000施工58米 | 区重点项目（在建考核类10） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 配合做好联十一线、联三线、兴泉铁路项目建设前期工作 | 王明元 | 发改局 住建局 | 杜德森 陈旅毅 |  | 根据省、市、区安排，积极配合做好各项目前期工作 | 加强与兴泉铁路设计单位沟通，寻找线路最佳方案；配合兴泉铁路业主单位完成铁路建设涉及我区取弃土、企业意向等协议的签订 |  |
| 58 | 进一步完善提升万荣街、万兴街等中心城区市政道路 | 王明元 | 住建局 | 陈旅毅 | 万安街道 | 建设万荣街和万兴街至滨江路等市政道路，打通中心城区断头路 | 万兴街续建工程完成打桩，正进行桩基检测,万荣街已完成水泥搅拌桩1995根，占桩基总量80%，污水管道铺设88米，占总量的70% |  |
| 59 | 建设阳新街西拓及纬一路、支一路等市政道路 | 王明元 | 双阳街道 | 王鸿章 | 住建局 | 按市政道路Ⅱ级标准建设长326米宽20米的纬一路、长286米宽18米的支二路和长150米宽18米的阳新街西拓道路 | 完成阳新街西拓雨污管道施工，完成纬一路、支一路建设 |  |
| 60 | 做好朋虹街延伸工程前期工作 | 杜韶山 | 双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 康 波 | 双阳街道 | 建设长1.8公里，双向六车道市政道路。2016年完成工可报告并送审，进行初步设计评审等前期工作 | 项目由城市快速路调整为城市主干路，工可修编基本完成，铁路安全评估报告正在编制，正在办理变更前期工作 | 区重点项目（预备考核类2） |
| 61 | 开展西环路延伸至朋虹街路段、滨江路提升工程前期工作 | 杜韶山 | 双阳街道 双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 王鸿章 康 波 | 住建局 | 认真做好西环路延伸至朋虹街路段的设计以及涉及拆迁房屋的摸底测量等拆迁前期工作；开展长约8公里、路宽50米的滨江路（洛阳桥-310县道）工可、初设、设计报建等前期工作 | 待洛阳江西岸景观提升工程方案确定后再实施此项目 |  |
| 62 | 推进洛江小总部经济区项目建设 | 杜韶山 | 万投公司 | 林元颖 | 万安街道 | 总建筑面积40万平方米，建设生态型商务办公场所及相关配套道路设施。2016年完成塘西六路段高压线和塘西中路高压线线杆迁移，以及塘西六路及塘西中路路面施工 | 完成园区内坟墓征迁36座、杏宅社区地上物补偿35亩；完成塘西社区、杏宅社区部分土地征收；完成安息堂基础开挖 | 区重点项目（在建考核类19） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 区职工活动中心大楼室外工程及附属工程建设 | 杜韶山 | 总工会 | 杜丽卿 |  | 对区职工活动中心大楼室外工程及附属工程进行施工建设 | 完成主楼雨污水支管接入检查井，完成电力、电信、给水消防管管道铺设、亭子主体结构建设、篮球场路床土方整理、水渠边挡土墙砌筑、六角亭基础施工及挡土墙开砌筑、室外钢筋砼楼梯基础施工、东侧围墙基础施工、消防检查井砌筑及西侧电力管网铺设等工作，已投资134.7万元 | 区为民办实事项目（第35项） |
| 64 | 完善朝阳片区配套设施，建设自来水及临时排污工程 | 王明元 | 双阳街道 | 王鸿章 | 住建局 | 建设长1100米，管径为DN400的临时排污管道和嘉泰公司至春生堂酒厂约1.3公里自来水管道 | 完成朝阳片区120米污水临时排放管道建设，占任务数的11% |  |
| 65 | 塘西垃圾转运站建设 | 王明元 | 双阳街道 住建局 | 王鸿章 陈旅毅 |  | 建设1178.5平方米的垃圾转运站。2016年完成机械安装以及围墙、挡土墙、污水管网等配套设施建设 | 完成主体建设、机械设备安装，基本完成围墙等配套设施建设 |  |
| 66 | 加强城市卫生保洁保障能力建设 | 王明元 | 万安街道 双阳街道 河市镇 马甲镇 住建局 | 叶永萍 王鸿章 柯文清 吴欲曙 陈旅毅 |  | ①将滴洒漏严重的农用车、拖拉机等老旧垃圾运输车更换为新式垃圾运输车（载重1吨，更换5辆）。②建成区社区公厕移交区级统一管理（数量4座）。③为环卫工人在工伤保险基础上补充意外伤害商业保险（保障额度不低于60万元，数量300人） | 将脏破的人力垃圾收集车更换为电动垃圾收集车事项正在进行招投标；将滴洒漏严重的农用车、拖拉机等老旧垃圾运输车更换为新式垃圾运输车事项，已完成5辆，投资7万元；建成区社区公厕移交区级统一管理事项，正在对公厕进行改造，待改造完成后即移交区级管理，完成投资15万元；已为300名环卫工人在工商保险基础上补充意外伤害保险，投资9万元 | 区为民办实事项目（第36项） |
| 67 | 背街小巷整治工程 | 王明元 | 万安街道 双阳街道 住建局 | 叶永萍 王鸿章 陈旅毅 |  | 对万安、双阳街道部分社区道路进行硬化，并对排水、排污管道进行整治，硬化整治面积1.2万平方米 | 正在对道路硬化村庄进行摸底 | 区为民办实事项目（第37项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 农村公路提级改造工程 | 王明元 | 各乡镇 住建局 | 各乡镇长 陈旅毅 |  | 提级改造农村公路25公里 | 超额完成（已完成提级改造农村公路28公里） | 区为民办实事项目（第7项） |
| 69 | 公用配变台区改造工程 | 杜韶山 | 洛江供电 服务中心 | 陈 爽 | 相关乡镇 | 对洛江供电辖区30个配变台区进行改造升级，提高居民用电水平 | 完成 | 区为民办实事项目（第42项） |
| 70 | “全光网城市”创建工程 | 杜韶山 | 电信局 | 谢陆山 |  | 进一步增补、完善中心城区和镇区FTTH接入光网络，新建FTTH接入能力3万线；进一步完善各类全光ODN，新建各类光缆3000纤芯公里；升级非光宽带用户3万户，户平均网速力争达到40M | 新增FTTH端口6600个，总数达113000个；户平均网速达到38.08M；全区全光率达91.09% | 区为民办实事项目（第43项） |
| 71 | 无线城市深度覆盖建设 | 杜韶山 | 电信局 | 谢陆山 |  | 以提升保障用户感知度为首要目标，加强4G网络深度覆盖，确保全区网络覆盖率 | 全区4G基站已达到610个 | 区为民办实事项目（第44项） |
| 73 | 组织实施“环湾规划建设年”项目建设 | 王明元 | 住建局 | 陈旅毅 | 各乡镇 街道 规划分局 各开发主体 | 继续推进“环湾、向湾、同城”建设步伐，实施城乡基础设施、公共建筑及配套设施、文化设施、城市综合体等方面建设项目30个，年度计划投资22.13亿元 | 2016年共实施“环湾规划建设年”项目30个，总投资125.06亿元，年度计划投资22.16亿元，已完成投资15.07亿元，占年度计划68%。其中，续建项目17个，完成投资10.13亿元；新建项目13个，完成投资4.94亿元 |  |
| 74 | 加快万安片区“三旧”改造和“优二进三”，引导发展工业设计、众创空间等业态 | 杜韶山 陈逢生 | 国土资源分局 经信局 商务局 | 蔡 涛 黄绍文 陈小红 | 万安街道 | 继续推进城区“三旧”改造和“优二进三”工作，保障工业设计、众创空间等用地需求，组织20家以上工业企业参加工业设计培训、参赛活动，积极培育壮大新业态 | 共有两家用地单位申请“三旧”改造：①长江家电公司工业用地变更为商服用地，已经区政府地价会研究应补交土地出让金1920万元；②君宝箱包公司工业用地变更为商服用地，经区政府地价会研究应补交土地出让金680万元；组织德信织造等20家以上的企业参加工业设计培训、创意设计大赛，积极培育壮大新业态；浅水湾投资集团有限公司拟投建洛江文创产业园已提交项目投资意向书，项目正在洽谈 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 推进双阳新南片区、塘西片区城市化改造 | 王明元 杜韶山 | 万投公司 万安街道 双阳街道 | 林元颖 叶永萍 王鸿章 |  | 完成前埭、阳江社区安置房项目室外配套及绿化景观工程，并通过竣工验收；推进新南片区征迁工作，进行新南社区新尾片区安置房开发建设；抓紧抓好塘西片区征地拆迁扫尾工作 | 前埭、阳江社区安置房项目正进行3、4#楼地下室施工和室外配套及绿化景观工程施工；新南片区完成异地安置选房工作并完成2户征迁，新测量1宗；塘西片区正抽调人员充实征迁工作组，分组入户做好房屋征迁扫尾、异地安置和土地征用、坟墓迁移工作 |  |
| 76 | 建设万虹拆迁安置小区 | 王明元 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积1.3万平方米，建设安置楼。2016年完成内外装修及预验收 | 完成1#楼主体11层封顶，2#楼主体6层封顶，正进行砌墙 | 区重点项目（在建考核类7） |
| 77 | 抓好万虹路河市段拓改工程霞溪村安置楼建设 | 王明元 | 河市镇 | 柯文清 |  | 总建筑面积1.1万平方米，建设安置楼。2016年完成主体装修和基础配套设施建设并进行验收 | 安置楼主体已封顶 | 区重点项目（在建考核类8） |
| 78 | 推进小城镇建设 | 王明元 | 河市镇 马甲镇 罗溪镇 虹山乡 住建局 | 柯文清 吴欲曙 林忠阳 王翌炜 陈旅毅 |  | 重点实施马甲小城镇综合改革试点建设项目20个，同步加快河市、罗溪、虹山镇区扩容提升 | 2016年小城镇建设项目21个，年度计划投资3.118亿元，完成投资2.3772亿元，占年度计划76.24%；完成办理马甲中学、马甲电信、马甲仰恩村库区移民居家养老服务站、罗溪胜源加油站、虹山中学、虹山医院等项目的部分规划手续；河市镇：河市新、旧镇区安置房约4.8万平方米已基本完成建设，新镇区银河文化广场、隆达四季蓝湾等房地产项目加快建设，河府路市政工程动工建设；虹山乡：虹山中学综合楼完成土地平整、虹山医院医技用房已完成主体建设 |  |
| 79 | 实施马甲旧镇区市政工程项目建设 | 杨文格 | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 完成旧镇区改造6-7#楼外装修及污水管道、雨水管道、路面硬化等配套设施建设 | 完成投资604万元，占年度计划86.29%，正进行6-7#楼外装修，配套设施排水、电力、道路正在招投标 | 区重点项目（在建考核类9） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 贯彻落实各级政府稳定房地产市场政策，争取新开工房地产30万平方米、竣工45万平方米 | 王明元 | 万安街道 双阳街道 河市镇 马甲镇 住建局 | 叶永萍 王鸿章 柯文清 吴欲曙 陈旅毅 |  | 津汇·红树湾：总占地134亩，A地块45亩总建筑面积13万平方米，建设8幢商住楼。2016年完成15-17#楼主体封顶 | A地块基本完工；B地块15#楼施工至27层、16#楼施工至封顶、17#楼施工至28层；累计办理商品房买卖合同登记备案366宗，面积3.62万平方米，销售金额3.23亿元 | 区重点项目（在建跟踪服务类35） |
|  |  |  |  |  |  | 三盛四季花园：总建筑面积40万平方米，建设20幢商住楼。2016年完成B1、B2、B3主体封顶，进行装修 | B1#楼、B3#楼已封顶、B2#楼施工至24层；累计办理商品房买卖合同登记备案112宗，面积0.81万平方米，销售金额0.99亿元 | 区重点项目（在建跟踪服务类36） |
|  |  |  |  |  |  | 铭基新天地：总建筑面积9万平方米，建设8幢商住楼。2016年完成1#、2#楼主体封顶，进行内外装修 | 一期1#、2#楼已竣工，二期1#商场施工至地下室、2#住宅楼施工至27层；累计办理商品房买卖合同登记备案23宗，面积0.15万平方米，销售金额0.12亿元 | 区重点项目（在建跟踪服务类37） |
|  |  |  |  |  |  | 恒大翡翠华庭：总建筑面积5.25万平方米，建设6幢商住楼。2016年完成1-6#楼主体封顶，进行内外装修 | 1-6#楼正进行内外装修，累计办理商品房买卖合同登记备案171宗，面积1.58万平方米，销售金额1.10亿元 | 区重点项目（在建跟踪服务类38） |
|  |  |  |  |  |  | 恒大翡翠龙庭：总建筑面积5.25万平方米，建设9幢商住楼。2016年商住楼、办公楼主体分别建至24层、12层 | 2号地块1#、2#、3#、5#楼正进行装修，1号地块6#、7#楼正进行基础施工；累计办理商品房买卖合同登记备案132宗，面积1.28万平方米，销售金额0.84亿元 | 区重点项目（在建跟踪服务类39） |
|  |  |  |  |  |  | 建发中泱天成：总占地33.3亩，总建筑面积7万平方米，建设6幢商住楼。2016年完成主体封顶 | 未开工 | 区重点项目（在建跟踪服务类40） |
|  |  |  |  |  |  | 康桥学府：总建筑面积2万平方米，建设2幢商住楼。2016年1-2#楼完成主体封顶，进行内外装修 | 1#、2#楼正进行装修，累计办理商品房买卖合同登记备案22宗，面积0.17万平方米，销售金额0.11亿元 | 区重点项目（在建跟踪服务类41） |
|  |  |  |  |  |  | 美裕嘉园：总建筑面积12万平方米，建设商住楼。2016年进行商住楼内外装修和室外配套设施及绿化工程建设 | A1#-A22#楼已竣工；A地块二期1-7#楼已封顶，目前停工；累计办理商品房买卖合同登记备案41宗，面积0.58万平方米，销售金额0.60亿元 | 区重点项目（在建跟踪服务类42） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 贯彻落实各级政府稳定房地产市场政策，争取新开工房地产30万平方米、竣工45万平方米 | 王明元 | 万安街道 双阳街道 河市镇 马甲镇 住建局 | 叶永萍 王鸿章 柯文清 吴欲曙 陈旅毅 |  | 伟宏花园城：总建筑面积18.5万平方米，建设一期6幢、二期8幢商住楼。2016年9-11#楼完成主体封顶， 12-15#楼主体建至2层 | 一期1-8#楼已竣工，二期正进行基础施工；累计办理商品房买卖合同登记备案107宗，面积0.96万平方米，销售金额0.50亿元 | 区重点项目（在建跟踪服务类43） |
|  |  |  |  |  |  | 隆达四季蓝湾：总建筑面积7万平方米，建设商住楼。2016年完成主楼主体封顶及内外装修和商业裙楼主体封顶 | 1#、2#楼正进行基础施工、3#楼施工至9层、4#楼施工至11层、5#楼施工至16层 | 区重点项目（在建跟踪服务类44） |
|  |  |  |  |  |  | 恒冠·时代广场：总建筑面4.3万平方米，建设商住楼。2016年完成4#楼主体封顶，1-3#楼竣工 | 1#-4#楼正进行装修 | 区重点项目（在建跟踪服务类45） |
| 81 | 打通商品房与保障性住房转换通道 | 王明元 | 住建局 | 陈旅毅 | 有关乡镇 街道 | 出台《泉州市洛江区打通商品房与安置房及保障房转换通道实施方案》，并搭建自主购买（租赁）平台 | 出台《双阳新南片区房屋征收异地安置工作方案》，《泉州市洛江区打通商品房与安置房及保障房转换通道实施方案》已经区政府常务会审议通知 |  |
| 82 | 推进石结构房屋改造 | 王明元 | 各乡镇 街道 住建局 | 各乡镇长 街道办事处主任 陈旅毅 |  | 完成市下达的石结构房屋年度改造任务 | 共完成石结构房屋拆除48.41万平方米，完成全年任务80%，对造福工程补助对象进行逐户核查验收，已完成验收204户 |  |
| 83 | 实施河市东溪段万里生态水系建设项目 | 谢卫东 | 河市镇 | 柯文清 | 农水局 | 总长17.2公里,对后深溪水库至俞公桥段进行生态护岸、生态堤坝、亲水工程、滩地保护与修复、标识系统等工程建设。2016年完成主体工程、绿化等工程施工及验收 | 项目建设和征地工作顺利进行，累计完成工程量的95%，进入收尾阶段；征地方面：累计征地近160亩，完成全部征地任务；建设方面：完成新告支流640米卵石步道建设，110米格宾挡墙填筑，1500平方米水土保护毯铺设，以及新告村段80米水毁河岸格控挡墙填筑，I段卵石步道230米建设以及亲水平台建设；完成山边城郊段施工建设及试验段2个滚水坝建设；湖心岛建设准备进场施工 | 区重点项目（在建考核类2） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 推进洛阳江流域洛江区河市段综合治理工程建设 | 谢卫东 | 河市镇 | 柯文清 | 农水局 | 总长7.23公里,整治洛阳江河市段官洋坝至西埭桥及观音亭桥至庄田新桥的溪堤。2016年完成大猷桥至西埭桥段征迁，并基本完成项目主体建设 | 大猷桥-西埭桥段综合整治工程基本完成征地工作，溪头桥和官虹路项目已进场施工 | 区重点项目（在建考核类1） |
| 85 | 抓好西埭桥至洛阳桥闸流域整治工程前期工作 | 杜韶山 | 双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 康 波 | 万安街道 双阳街道 河市镇 | 实施洛阳江河道河床疏浚整治，沿江生态景观护岸工程，沿江规划200亩滨江公园、绿地、亲水步道、广场等。2016年进行方案设计及前期手续办理 | 待洛阳江西岸景观提升工程方案确定后再实施此项目 | 区重点项目（预备考核类1） |
| 86 | 落实创城常态化机制，提升市民文明素质 | 陈 倩 | 文明办 | 王春霖 | 有关乡镇 街道 | 印发并落实《贯彻落实<市委市政府关于推动创建全国文明城市机制化常态化的实施意见>的意见》；制定全区精神文明创建工作要点并抓好落实，推动城区创建工作的规范化、常态化 | 印发《贯彻落实<市委市政府关于推动创建全国文明城市机制化常态化的实施意见>的意见》和《工作要点》，并抓好落实；组织召开2次深化创城工作推进会 |  |
| 87 | 提高城市智能化、网格化管理水平，继续保持制违高压态势 | 王明元 | 各乡镇 街道 城市管理行政执法局 | 各乡镇长 街道办事处主任 林金荣 |  | 依托数字城市管理平台，进一步加强城市精细化管理；加强“两违”查处力度，完成省、市下达的“两违”综合治理目标任务 | 上报市级平台案件3766件，区级平台受理案件3664件；开展“两违”综合治理专项行动，累计拆除“两违”面积29.5481万平方米，完成下达任务数113.65% |  |
| 88 | 营造整洁、安全、有序的城市环境 | 王明元 | 万安街道 双阳街道 城市管理 行政执法局 住建局 | 叶永萍 王鸿章 林金荣 陈旅毅 |  | 切实加大执法管控力度，实行17小时城市管理制度，采取提前介入和错时轮班等措施，加强对早市夜市及便民摊点的管理，加大对占道经营、店外店经营的查处力度，强化城市“牛皮癣”的查处和清理力度；落实《洛江区城市管理综合考评实施办法》，每月开展城区各项目的环境卫生考评，奖优罚劣，抓好城区环境卫生管理和海岸带环境卫生专项考评工作；持续推进市政管网建设与改造提升，完成年度市级污水管网建设任务 | 纠正占道经营行为4889起，取缔流动摊点410处，查处“牛皮癣”73起，查处“滴洒漏”12辆次，对卫生考评发现存在2168个问题督促整改；完成投资678万元，建设管网3公里；完成万安片区污水管网普查，万荣街污水管网、西片区污水管网正进行施工 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）巩固提升生态魅力 |
| 89 | 引导现代农业加快发展 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 有关乡镇 街道 | 扶持培育省、市农业龙头企业5家，争创省名牌农产品1个；组织农业企业参加各级名特优农产品展销会、推介会和农业经营主体申报对接各级发展项目 | 指导1家协会成功申报全国名特优新农产品目录，组织3家企业参加市名特优农产品展销，组织3家企业参加市蔬菜产销对接会；完成河市丰田农业果蔬种植场申报省、市设施农业智能温大棚建设项目 |  |
| 90 | 建设台湾优良食品加工产业园 | 陈逢生 | 河市镇 | 柯文清 |  | 占地约315亩，引进台湾先进食品加工技术，建设富有台湾风味的集制造、品尝、观光为一体的食品加工园。2016年完成用地报批、设计等前期工作，争取动工建设 | 正进行园区总体规划方案、首批进驻项目方案和园区主干道施工图纸设计 | 区重点项目（预备跟踪服务类6） |
| 91 | 支持秉尚石斛产业园建设 | 谢卫东 | 河市镇 | 柯文清 | 林业局 | 建设秉尚石斛产业园玻璃温室大棚、石斛药膳体验中心和道路、水利、绿化景观等基础设施 | 完成玻璃温室大棚基础部分建设，基本完成石斛药膳体验中心建设，开始试营业，道路、水利、绿化景观等基础设施完成工程量80% |  |
| 92 | 规划粮油深加工基地 | 陈逢生 | 罗溪镇 住建局 商务局 | 林忠阳 陈旅毅 陈小红 |  | 在罗溪镇规划与泉州市区中心粮库相配套的粮油深加工基地 | 已完成规划设计方案，下一步组织评审 |  |
| 93 | 推进泉州市区中心粮库一期项目建设 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 罗溪镇 | 建设27万吨粮库标准化仓容，分两期实施，其中一期建设20万吨标准化仓库及附属用房。2016年完成周边道路、用地平整、土方工程、库外工程、基础设施、辅助设施及部分仓储设施和办公设施建设 | 进库道路正在施工，“农转用”及土地征收已经省政府批准，土地“两公告一登记”已结束，土地安征迁和地面清表工作已完成，已进入土地挂牌出让环节；市建库办正在制定项目总体承包方案，已完成资格预审，下阶段将开标确定总体承包单位 | 区重点项目（在建考核类18） |
| 94 | 推进林地立体复合经营，力争林下经济产值超1亿元 | 谢卫东 | 林业局 | 刘永水 |  | 建设花卉智能温室6000平方米；加强200亩石斛基地管理，积极开发石斛深加工产品，提高林下经济产值 | 完成建设花卉智能温室4000平方米，做好200亩石斛基地抗冻害管理，开发石斛微粉、石斛膳等 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 保障农产品安全 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 |  | 抓好农产品质量安全监管工作 | 投入27.1万元，完成配备果蔬农残检测采样车辆6辆；完成2015年度省、市农产品质量安全工作延伸绩效考核工作；做好全区食品安全专项督查和市政府质量工作考核以及“两节”期间农产品质量安全工作；举办全区农产品质量安全与监管工作培训；完成辖区内19家重点农业产业化龙头企业、农民专业合作社示范社、无公害农产品生产企业及主体备案单位的农产品生产记录专项自检工作，完成省级第三次农产品质量安全抽样监测工作，完成省级农产品质量安全追溯监管信息平台生产主体基础信息表的注册与相关生产信息录入工作，新增省级可追溯平台监管三家；检测蔬菜农残样本372个，合格率达100% |  |
| 96 | “菜篮子工程”建设 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 有关乡镇 街道 | 巩固提升全区 “菜篮子”生产、供应、调控水平 | 超额完成（已投入建设资金320万元，完成年度计划的120%。其中，丰田公司完成16座温控蔬菜大棚建设，总面积达120多亩；鸿发公司完成120吨饲料玉米仓库、45套加工储存料塔设备及输送管道等建设；玉丰公司完成1022平方米自动化养鸡舍建设） | 区为民办实事项目（第6项） |
| 97 | 健全完善农村环境卫生长效管理机制，深化农村生活垃圾治理三年提升专项行动，促进农村卫生整治常态化、规范化 | 谢卫东 | 城市管理 行政执法局 住建局 | 林金荣 陈旅毅 | 各乡镇 | 督促指导各乡镇做好农村生活垃圾治理工作，并全面落实《洛江区乡村环境卫生管理考评实施意见》，每月对全区纳入考评的75个村（社区）进行抽评，严格执行奖惩，切实抓好乡村环境卫生管理工作 | 每月对67个村、8个社区进行环境卫生考评，并督促抓好存在问题的整改 |  |
| 98 | 深入推进美丽乡村建设 | 谢卫东 | 各乡镇 农水局 | 各乡镇长 王永泰 | 住建局 卫计局 环保局 行政执法局 | 继续深入推进全区美丽乡村建设；培育1个市级美丽乡村示范村（宜居）和3个市级环境整治示范村 | 确定3个区级示范村及3个示范后备村，实施“两村一带”项目22个，已完成11个，完成投资337.55万元，占年度计划的96.03% | 区为民办实事项目（第1项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 农村安全引水工程 | 谢卫东 | 有关乡镇 农水局 | 有关乡镇长 王永泰 |  | 帮助6个村解决安全饮水问题 | 马甲镇潘内村、虹山乡虹山村已基本完工，河市镇溪井村、马甲镇溪北村、杏川村、罗溪镇东方村正在进行建设 | 区为民办实事项目（第3项） |
| 100 | 因地制宜发展乡村旅游，壮大村集体经济 | 谢卫东 陈 倩 | 林业局 文体旅新局 | 刘永水 林伯强 |  | 发展森林旅游，申报市级森林人家1家；组织乡村旅游人才赴台培训及管理人才培训，加强乡村旅游宣传推介，完善乡村旅游基础设施建设 | 完成创建市级森林人家1家、三星级森林人家评星2家；组织海丝野生动物世界等企业参加宣传推介活动，继续推进旅游配套基础设施建设，已完成新建旅游厕所5座 |  |
| 101 | 设施农业建设 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 河市镇 | 建设设施蔬菜大棚20亩 | 已建设设施蔬菜大棚40亩，待验收 | 区为民办实事项目（第4项） |
| 102 | 村级油茶基地建设 | 谢卫东 | 各乡镇 林业局 | 各乡镇长 刘永水 |  | 建设5个以上村级油茶基地，并种植油茶1000亩 | 超额完成（已建设11个村级油茶基地，种植油茶1222.3亩） | 区为民办实事项目（第5项） |
| 104 | 建设市田水库 | 谢卫东 | 虹山乡 | 王翌炜 | 农水局 | 完成23.3米高的大坝砌筑并进行完工验收 | 完成投资1130万元，占计划73.8%，大坝砌筑至15.5米高程 |  |
| 105 | 小型农田水利建设工程项目 | 谢卫东 | 河市镇 马甲镇 罗溪镇 虹山乡 | 柯文清 吴欲曙 林忠阳 王翌炜 | 农水局 | 改造引水坝、山塘、小水塘等小型水源工程；新建或续建骨干灌溉渠道、骨干排水沟及河道清淤、整治。2016年马甲片区：进行水坝、山塘、小水塘等小型水源工程建设，改建骨干灌溉渠道、骨干排水沟，并完成河道整治；罗溪片区：完成项目招标工作和引水坝、山塘、小型水源、灌溉渠道等工程改造和建设；河市、虹山片区：开工建设，并完成主体工程 | 河市片区：完成招投标工作，准备进场施工；马甲片区：完成投资1657万元，占年度计划90%，项目四个标段，第一、第二、第三标段已完成建设；罗溪片区：一标完成塘坝整治8座、拦水坝改造2座，二标完成塘坝整治5座，三标河道基础砼浇筑0.671公里、砌挡墙0.241公里，四标河道基础砼浇筑0.55公里，砌挡墙0.25公里；虹山片区：完成投资150万元，正进行招投标 | 区重点项目（在建考核类3、4、5） |
| 106 | 山围塘除险加固 | 谢卫东 | 有关乡镇 街道 农水局 | 有关乡镇长 街道办事 处主任 王永泰 |  | 除险加固重点山围塘8座 | 完成8座重点山围塘加固方案编制，其中6座已完成除险加固 | 区为民办实事项目（第2项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 创建生态文明建设试点示范区 | 王明元 杨文格 | 发改局 环保局 | 杜德森 杜灿辉 | 各乡镇 街道 区直有关部门 | 巩固提升国家生态区创建成果，开展生态文明先行示范区创建工作 | 印发《进一步加强生态环境保护工作实施意见的通知》，正在编制《泉州市洛江区生态文明建设规划（2015- 2030）研究报告》 |  |
| 108 | 开展重点流域（含近海水域）综合整治、小流域“赛水质”及重要水源地等生态修复保护 | 杨文格 谢卫东 | 环保局 农水局 | 杜灿辉 王永泰 | 各乡镇 街道 | 制定并组织实施2016年洛江区重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划，开展第三批小流域“赛水质”活动，确保完成年度任务；做好重要水源地等生态修复保护工作，扎实开展水土流失综合治理工程，持续改善流域生态条件和自然景观 | 印发《2016年洛江区重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划》，重点实施32个整治项目，完成投资9300万元，完成9个项目建设；制定洛江区第三批小流域“赛水质”活动实施方案，并抓好实施；马甲水土流失治理项目计划投资190.59万元，已全面完成林草措施封禁治理，正组织实施工程配套措施；市重点流域水环境综合整治水土流失综合治理项目，计划投资148.55万元，已全面完成植物措施封禁治理，工程配套措施正在招投标 |  |
| 109 | 深化生猪养殖污染治理 | 杨文格 谢卫东 | 各乡镇 街道 农水局 环保局 | 各乡镇长 街道办事 处主任 王永泰 杜灿辉 |  | 做好禁养区生猪养殖场的拆除等养殖污染治理工作，新建1个乡镇病死畜禽无害化处理点，实现病死畜禽无害化处理率达到100% | 印发《洛江区畜禽养殖污染防治规划（2016-2020年）》，并抓好实施；已签订226家养殖场（户）关闭拆除协议，已关闭养殖场91户，面积1.52万㎡，拆除养殖场65户，面积1.87万㎡ |  |
| 110 | 扎实抓好大气污染、机动车污染等综合治理 | 杨文格 | 环保局 交警大队 | 杜灿辉 洪晓军 | 各乡镇 街道 | 制定并实施年度大气污染防治计划；全面实行机动车环保标志管理，划定并逐步扩大“非绿标车”限制范围；加强在用机动车年度检验，并严格机动车转入限制；加大路面管控力度，禁止高排放机动车辆、“非绿标车”进入禁行区域；完成省、市下达的黄标车淘汰任务 | 制定2016年大气污染防治计划，完成“绿标区”扩建区域规划方案并上报；分解下达2016年黄标车淘汰任务，已淘汰黄标车430辆，占年度任务数85.49% |  |
| 111 | 开展环保违规建设项目清理整顿 | 杨文格 | 环保局 | 杜灿辉 |  | 根据省市有关规定，完成环保违规建设项目分类处置及备案 | 正督促企业抓紧办理认定（备案）申报手续，现已完成清理整顿项目173个，其中核实停产倒闭项目92个，整顿规范项目42个，完善备案项目39个 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 强化环境监管 | 杨文格 | 环保局 | 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 全面实施网格化环保监管，及时发现并查处环境违法行为，着力解决影响科学发展和民生环境的突出问题，切实保障区域环境安全 | 明确网格划分区域，共划分三级网格6个，四级网格86个,并确定网格区域责任主体和责任人员；网格监管进入运行阶段，累计巡查企业80家（次），立案调查企业10家，下达行政处罚决定8起, 下达限期整改通知书16份 |  |
| 113 | 提升全区森林覆盖率和城区人均绿地面积 | 谢卫东 | 林业局 | 刘永水 | 各乡镇 街道 | 开展植树造林和森林抚育、封育，完成造林绿化4100亩，提升中心城区环城一重山森林生态景观200亩 | 完成造林绿化和森林经营4100亩，完成中心城区环城一重山森林生态景观建设200亩 |  |
| 114 | 规范森林消防队伍建设管理 | 谢卫东 | 林业局 | 刘永水 | 双阳街道 | 组建洛江区森林消防大队，并做好队伍日常规范管理工作 | 完成洛江区森林消防大队（25人）的组建，并做好队伍日常规范管理工作 | 区为民办实事项目（第47项） |
| 115 | 强化耕地保护，守住耕地红线 | 杜韶山 | 国土资源分局 | 蔡 涛 | 各乡镇 街道 | 按照上级要求，开展基本农田划定工作 | 根据《福建省国土资源厅 福建省农业厅关于印发<福建省基本农田划定工作方案>的通知》（闽国土资综[2011]59号）要求，完成资料收集和方案制定，正在开展全域基本农田划定工作 |  |
| （五）全力建设幸福家园 |
| 116 | 持续推进城镇职工“五险”提标扩面 | 杜韶山 陈逢生 | 地税局 人社局 | 陈瑶辉 吕培基 |  | 完成市级下达的基本养老、基本医疗、失业保险和工伤、生育扩面任务 | 市里尚未下达2016年“五险”扩面任务，我区参加职工医保4.16万人，失业保险2.03万人，工伤保险2.9万人，养老保险3.83万人，生育保险2.55万人 |  |
| 117 | 实施城乡居民社会养老保险制度 | 陈逢生 | 各乡镇 街道 人社局 | 各乡镇长 街道办事处主任 吕培基 |  | 组织实施城乡居民社会养老保险制度，参保缴费率达到90%以上，并按时发放养老金 | 累计收缴800.89万元、缴费率达95.03%，发放养老金2697.15万元 | 区为民办实事项目（第19项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 实施推动创业和促进就业扶持政策，推动大众创业、万众创新，激发全社会创造活力 | 陈逢生 | 人社局 | 吕培基 | 各乡镇 街道 | 建立洛江区推进创业创新工作联席会议制度，培育一批创业示范基地；开展农村富余劳动力、残疾人等群体就业指导帮扶，组织开展农民职业技能培训，完成职业技能培训1万人，新增城镇就业7500人，转移农村劳动力2200人 | 开展“洛江区创业创新人才沙龙——创享洛江”活动8期，兑现补助经费14798元；会同区委组织部组织开展我区创业创新指导导师专家的遴选聘请工作，推荐3人申报福建省创业导师；拨付仰恩大学生创业园省级创业孵化基地建设经费20万元；指导推荐灵感文化公社、德信织造公司申报高校毕业生、互联网创业孵化基地；指导推荐4个项目申报省、市级高校毕业生创业资助项目，其中1个项目入围省级拟资助项目；贯彻落实农民工创业扶助工程三年行动规划，对15名农民工创业项目进行实地考察，确定扶持资助5个农民工创业项目；审批设立2个高校毕业生就业见习基地，发放就业见习补贴22680元；实施“三支一扶”计划，新招募7名高校毕业生开展支农、支教工作，完成5名在岗人员的年度和期满考核工作；完成2个就业援藏岗位的征集和报送工作；组织开展“春风行动”、“就业援助月”等公共就业专项活动，举办新春现场招聘会40场；落实农村富余劳动力培训资金补助13万元，审核发放两家企业稳岗补贴6.05万元；做好农村贫困户劳动力信息采集和录入工作，完成308人数据录入；完成职业技能培训7860人，新增城镇就业5718人，转移农村劳动力2093人 |  |
| 119 | 大力发展养老服务，引导社会力量兴办养老服务机构 | 杨文格 | 民政局 老龄办 | 刘玉兴 吕金蔓 | 各乡镇 街道 | 认真贯彻落实《关于加快社会养老服务体系建设和支持社会力量兴办养老服务机构的实施意见》，积极引导社会力量兴办养老服务机构 | 继续鼓励和支持社会力量在我区兴办养老服务机构 |  |
| 120 | 老年人幸福健康工程 | 杨文格 | 老体协 | 彭朝基 | 相关乡镇 街道 | 在全区选址一处建设老年人活动中心，具体包括建设一幢800-1000平方米综合楼并配套三场一室 | 完成主体工程建设，正在进行装修 | 区为民办实事项目（第20项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 为特困失能老人提供政府购买服务 | 杨文格 | 老龄办 | 吕金蔓 | 各乡镇 街道 | 为全区70名特困失能老人提供政府购买服务 | 已下拨全年政府购买服务资金36万元，并对实施的对象进行入户回访，做好动态管理 | 区为民办实事项目（第21项） |
| 122 | 居家养老服务工程 | 杨文格 | 老龄办 | 吕金蔓 | 万安街道 | 在万安街道开展居家养老信息服务及实体服务 | 已为400名老人提供20元·人/月的基础服务费（购买手机），累计服务基础服务对象4319人次，累计服务实体对象2356人次，已下拨资金10.2万元 | 区为民办实事项目（第22项） |
| 123 | 农村居家养老服务站建设 | 杨文格 | 各乡镇 民政局 | 各乡镇长 刘玉兴 |  | 在乡镇建设6个农村居家养老服务站 | 已完成装修待验收 | 区为民办实事项目（第23项） |
| 124 | 实施贫困残疾人救助工程 | 杨文格 | 残 联 | 孔志强 |  | 扶助20名符合条件的贫困残疾儿童进行康复训练；对10名0-70岁持有《残疾人证》的贫困残疾人需要且适合安装假肢或矫形器的补助装配费 | 完成 | 区为民办实事项目（第24项） |
| 125 | 实施残疾人“居家托养”救助 | 杨文格 | 残 联 | 孔志强 |  | 对100名重度残疾人进行“居家托养”救助 | 完成 | 区为民办实事项目（第25项） |
| 126 | 城乡社区服务站建设 | 杨文格 | 有关乡镇、街道 民政局 | 有关乡镇长 街道办事处主任 刘玉兴 |  | 在全区建设4个城乡社区服务站 | 已完成装修待验收 | 区为民办实事项目（第38项） |
| 127 | 实施精准扶贫 | 杨文格 谢卫东 | 农水局 民政局 | 王永泰 刘玉兴 | 各乡镇 街道 | 抓好政策对接落实，整合扶贫资源，强化财政支持，打好打赢精准扶贫攻坚战，确保年度脱贫500人以上 | 完成现有农村贫困户重新审核确定以及新增人口的精准识别和建档立卡工作，全区共识别308户870人，开展扶贫小额信贷专户设立，为贫困人口办理扶贫小额人身保险，落实帮扶制度；全年预估脱贫440人，截至第三季度预估脱贫250人；农村低保标准提高至390元·人/月，已下拨981.07万元农村低保金 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 农民工创业扶助工程 | 杜韶山 | 总工会 | 杜丽卿 |  | 扶助全区5个农民工创业项目 | 完成5个区级农民工创业项目的确定及前期申报审批工作，组织5个区级农民工创业项目负责人参加全市农民工创业项目扶助工程培训班，并下拨第一笔扶助资金（每个项目2万元，共下拨10万元） | 区为民办实事项目（第26项） |
| 129 | 村级组织活动场所规范化建设 | 杨文格 | 组织部 | 刘延宁 | 民政局 | 抓好10个村级组织活动场所建设、装修和修缮工作，统一外观标识、功能布局、牌匾设置，并对部分村级组织进行改造升级，推进规范建设 | 完成河市镇白洋村村级组织活动场所建设并搬入办公，完成虹山乡白凤村村级组织活动场所修缮、罗溪镇永生村村级组织活动场所装修、河市镇溪头村村级组织活动场所主体工程及马甲镇永安村村级组织活动场所主体建筑三层建设 | 区为民办实事项目（第8项） |
| 130 | 整顿帮扶不适应村和经济欠发达村 | 谢卫东 | 组织部 | 刘延宁 | 农水局 各乡镇 | 抓好2015-2017年度不适应村和经济欠发达村整顿转化工作 | 共确定帮扶项目63个,已完成45项，占总数71%；共筹集帮扶资金429.5万元，已到位资金213.5万元,占总数的49.7% | 区为民办实事项目（第9项） |
| 131 | 低保户安居房建设 | 杨文格 | 各乡镇 民政局 | 各乡镇长 刘玉兴 | 国土资源 分局 住建局 | 建设25户低保户安居房 | 完成25户低保安居房的基建手续办理及方案设计，其中18户完成基础建设 | 区为民办实事项目（第12项） |
| 132 | 实施“关爱女孩”五项工程 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 安居工程：帮助30户贫困计生女孩家庭建造房屋；成才工程：帮助2500名贫困计生女孩家庭子女上学；致富工程：帮助60户计生女孩家庭脱贫致富；亲情工程：帮助1200户贫困计生女孩家庭排忧解难；保障工程：帮助1.6万名计生女孩家庭在生活、医疗上得到保障 | 安居工程：完成建设26户，在建4户；成才工程：已投入36.57万元，帮扶2608人；致富工程：已投入116万元，帮扶134户；亲情工程：已投入55.46万元，帮扶1179户；保障工程：已投入352万元，帮扶13513人次 | 区为民办实事项目（第13项） |
| 133 | 农房统保及自然灾害公众责任保险办理 | 杨文格 | 民政局 | 刘玉兴 | 各乡镇 街道 | 办理全区农村（包括城镇）住房保险及居民自然灾害公众责任保险 | 已同中国人民财产保险有限公司泉州市分公司第四营业部签订保险协议，并对因台风受灾致房屋严重受损或倒塌的112户群众进行理赔，其他情况正同保险公司进行协商 | 区为民办实事项目（第14项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 开展“救急难”工作 | 杨文格 | 民政局 | 刘玉兴 |  | 对因意外事故导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或因基本生活暂时出现严重困难的低保家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助 | 已临时救济55人，发放救助金6.8万元 | 区为民办实事项目（第27项） |
| 135 | 加快培育优质教育资源 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 |  | 继续推进教育强区创建工作，认真抓好省级“两项督导”反馈意见整改；指导双阳中心幼儿园争创省级示范园，积极拓展普高教育资源，巩固各公办完中省级达标成果，突出抓好“二级达标”学校教育教学管理工作，为今后启动一级达标中学创建工作打下坚实基础 | 印发《洛江区教育“两项督导”评估发现问题整改方案》和《洛江区教育“两项督导”省评发现问题整改任务分解表》，抓好整改工作，为创建 “教育强区”打好基础；完善双阳中心幼儿园办园条件，争创省级示范园；启动十一中、奕聪中学省一级达标中学创建工作 |  |
| 136 | 建设泉州市洛江区前洋小学（闽南师范大学附属小学） | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 | 双阳街道 | 总建筑面积2.77万平方米，建设教学楼、科技楼、办公楼、体育馆，可招生1600人。2016年完成2幢教学楼主体封顶，进行内外装修 | 正进行城市基础设施配套费缴纳，办理招投标手续 | 区重点项目（在建考核类13） |
| 137 | 建设双阳第二中心幼儿园 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 | 双阳街道 | 总建筑面积0.62万平方米，建设教学楼及配套设施。2016年完成教学楼主体建设及内外装修和附属设施建设，并竣工交付使用 | 已进场进行挡土墙施工 | 区重点项目（在建考核类14） |
| 138 | 完善市实验小学洛江校区 | 陈 倩 | 教育局 | 曾志宏 | 万安街道 | 总建筑面积2.08万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼、行政办公楼、体育馆，可招生1600-1800人。2016年第一、二季度进行办公楼内外装修；第三季度办公楼竣工，进行扫尾工作 | 体育馆、办公楼主体封顶，正进行内外装修 | 区重点项目（在建考核类15） |
| 139 | 区实验小学教学楼、综合楼建设 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设洛江区实验小学教学楼、综合楼7534平方米 | 主体已封顶，正在进行装修 | 区为民办实事项目（第15项） |
| 140 | 马甲中学综合楼建设 | 杨文格 | 马甲镇 | 吴欲曙 | 教育局 | 拆除马甲中学锡江楼，建设综合楼1800平方米。2016年完成主体封顶 | 完成马甲中学锡江楼的拆除工作；完成综合楼建设前期设计、规划、报批、招投标工作 | 区为民办实事项目（第16项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 万安中心小学运动场建设 | 杨文格 | 万安街道 | 叶永萍 | 教育局 | 建设万安中心小学运动场250米环形人工草跑道 | 正在进行基础建设 | 区为民办实事项目（第17项） |
| 142 | 加快福建经贸学校新校区建设 | 杨文格 | 河市镇 | 柯文清 |  | 总建筑面积15万平方米，建设学生公寓、食堂、行政办公楼、实训楼等配套设施。2016年完成二期2#实训楼、图书馆和A、B栋女生公寓施工，进行内外装修及部分竣工验收 | 二期工程已完成2#实训楼、图书馆及女生公寓A栋、B栋封顶，正进行内装修；三期工程正在进行预算和招投标工作，预计11月底完成 | 区重点项目（在建考核类16） |
| 143 | 建设福建泉州外国语中学洛江学校 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 | 万安街道 | 总建筑面积约7.2万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼、行政办公楼、学生宿舍楼、体育馆，可招生4000人。2016年完成前期手续办理并动工建设教学楼、实验楼、学生宿舍等 | 正进行桩基施工 | 区重点项目（在建跟踪服务类20） |
| 144 | 完善教学设施设备标准化配置，继续推进教育信息化进程 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 |  | 加快市级信息化试点校的录播教室及配套设施建设；探索建设学生综合素质评价综合管理平台和网上阅卷智能信息化管理平台 | 完成十一中、奕聪中学精品录播教室建设，完成区实验小学、马甲中学等10所中小学常态录播教室建设；网上阅卷设备已投入日常教育教学使用；召开学生综合素质评价培训推进会，着手建设我区学生综合素质评价管理平台 |  |
| 145 | 分期分批推进公办幼儿园建设，扶持普惠性民办幼儿园发展 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 | 有关乡镇 街道 | 双阳第二中心幼儿园建设：总建筑面积0.62万平方米，建设教学楼及配套设施。2016年完成教学楼主体建设及内外装修和附属设施建设，并竣工交付使用 | 已进场进行挡土墙施工 | 区重点项目（在建考核类14） |
|  |  |  |  |  |  | 实行普惠性民办幼儿园政府奖补措施，提升民办幼儿园整体水平，为更多幼儿提供优质学前教育资源 | 正进行《普惠性民办幼儿园扶持方案》（征求意见稿）修改 |  |
| 146 | “儿童之家”建设 | 陈 倩 | 妇 联 | 史萃婷 |  | 建设2个“儿童之家” | 已配备电脑6台，电脑桌6套，并开展科普、助学活动，受益250人；开展暑期安全教育讲座，受益120人 | 区为民办实事项目（第40项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 完善教师评价体系，建立健全以奖学奖教为主的激励机制 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 |  | 修订《关于洛江区中小学校（单位）及教职工绩效考核工作的实施意见（试行）》、《洛江区中小学教师专业技术职务岗位竞聘量化考评指导意见（试行）》，进一步完善中小学教师绩效考核制度和评价体系；修订与完善《2016届中高考教育教学质量评估办法》、《洛江区小学教学质量评估办法》，根据年度综合评估得分情况给予相应奖励，各校根据实施细则对相应教师给予奖励 | 正对完善教师绩效考核制度和评价体系进行第二次征求意见；出台《洛江区2016届普通高中毕业班教育教学质量评估方案》和《洛江区初中教育教学质量综合评估计算办法》，启动洛江区小学“深化教育改革 促进内涵发展 提升教育质量”三年行动计划，《推进区域小学特色学校建设的实践研究》研究课题，获省级批准立项 |  |
| 148 | 落实义务教育“三免一补”与助学政策 | 杨文格 | 各乡镇 街道 教育局 | 各乡镇长 街道办事处主任 曾志宏 |  | 对全区义务教育阶段的学生免收学杂费、作业本费，免费发放教科书；对贫困住宿生、职业教育学生及高中阶段贫困生进行生活补助等 | 已拨付免学杂费与生均公用经费1360万元、中等职业教育经费100万元、住宿生生活补助经费48万元、高中贫困生生活补助经费23.6万元、免作业本费29.74万元 | 区为民办实事项目（第18项） |
| 149 | 深入实施医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务水平 | 王明元 陈 倩 | 发改局 卫计局 | 杜德森 杜荣文 |  | 继续深入实施医药卫生体制改革，完成区医院大楼装修及搬迁工作，深化“群众满意的乡镇卫生院”创建工作，巩固原已组建的医联体成果，积极争取上级医院的对口帮扶 | 投入3567万元，完成区医院病房大楼主体建设，二次装修已基本完成，配套设施在采购,预计年底前可投入使用，可开放床位100张；罗溪卫生院“建设群众满意的乡镇卫生院”通过省市审核，并被推荐参评第二批国家级“建设群众满意的乡镇卫生院”；马甲中心卫生院正和福医大附属二院签订医联体合作协议 |  |
| 150 | 积极创建全国基层中医药服务工作先进区 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 成立区创建中医药服务先进区领导小组，制定实施方案，扎实推进创建工作，确保年底基本达到创建标准要求 | 成立区创建中医药服务先进区领导小组，制定实施方案，依照全国中医药先进单位考核细则，自查自纠，做好我区中医药先进单位前期工作建设；推进双阳社区卫生服务中心等4家基层医疗机构中医馆建设工作 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 建设泉州中新家和妇产医院 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 占地近10亩,建筑装修面积9568平方米,设置98张病床,按二级妇产医院标准建设。2016年完成内部装修，医疗设备进场调试,病床、家具安装到位，工程竣工 | 完成内部装修，设备、招聘人员已到位；已取得医疗机构执业许可证，并正式对外营业 | 区重点项目（在建跟踪服务类22） |
| 152 | 职工医疗互助活动（第十期） | 杜韶山 | 总工会 | 杜丽卿 |  | 组织1.5万名职工参加住院医疗互助活动；组织2000名女职工参加特病医疗互助活动 | 超额完成（已组织18877名职工参加住院医疗互助活动，完成目标任务的126%，归集资金86万元；已组织2699名女职工参加特病医疗互助活动，完成目标任务的135%，归集资金67475元） | 区为民办实事项目（第28项） |
| 153 | 实施新型农村合作医疗制度 | 陈 倩 | 各乡镇 街道 卫计局 | 各乡镇长 街道办事 处主任 杜荣文 | 人社局 | 实施新型农村合作医疗制度，参合率达到99.9% | 已补助农村孕产妇住院分娩796人，占年度任务数的66.33% | 区为民办实事项目（第29项） |
| 154 | 农村孕产妇住院分娩补助 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 对1700个农村孕产妇住院分娩实施补助 | 已下拨520万元专项资金补助各医疗单位设备采购及基建项目建设；完成医务人员进修培训计划制定，各基层医疗单位正按计划实施 | 区为民办实事项目（第30项） |
| 155 | 实施“改善医疗服务行动计划” | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 改造基层医疗机构业务用房，改善外环境，更新添置医疗设备，开展人员进修培训等工作 | 完成 | 区为民办实事项目（第31项） |
| 156 | 服务“全面二孩”提高母婴保健水平 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 为600名农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查；建设2个再生育门诊 | 完成 | 区为民办实事项目（第32项） |
| 157 | 县级病原学监测基础设施建设 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 罗溪镇 | 建设病原学监测PCR工作区40平方米，并采购相关监测仪器设备 | 完成建设项目实施方案编制，工作区正在进行装修，并向采购办申请仪器设备采购 | 区为民办实事项目（第34项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | 稳妥落实“全面两孩”政策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展 | 陈 倩 | 各乡镇 街道 卫计局 | 各乡镇长 街道办事处主任 杜荣文 |  | 稳妥落实“全面两孩”政策，强化计生新政策的宣传和解读，确保生育政策的调整完善工作稳妥有序、扎实推进；持续推进免费婚检、免费孕前优生健康检测工作，对怀孕妇女实行孕前监测、孕期保健、孕后随访的全程跟踪服务,提高出生人口素质 | 利用洛江公众信息网、健康洛江微信平台、制作省条例搪瓷牌、开展“计生政策早知道”知识竞答活动等形式，宣传普及全面二孩政策、省条例等计生知识；常年实施免费婚检、免费孕前优生健康检测 |  |
| 159 | 省级社区多功能运动场所建设 | 陈 倩 | 文体旅新局 | 林伯强 | 有关乡镇 街道 | 积极向省体育局争取在我区新建2个多功能运动场 | 场地前期建设已完成，待上级统一安装 |  |
| 160 | 文化服务中心建设 | 陈 倩 | 虹山乡 文体旅新局 | 王翌炜 林伯强 |  | 改建虹山乡文化活动服务中心 | 完成虹山乡文化服务中心地板铺设及门窗安装，正在进行绿化设计及各功能室设备采购，已投资15万元，占年度计划的37.5% | 区为民办实事项目（第10项） |
| 161 | 激情文化广场示范点建设 | 陈 倩 | 各乡镇 街道 文体旅新局 | 各乡镇长 街道办事处主任 林伯强 | 住建局 | 建设4个中心村激情文化广场示范点 | 正在有序建设中，已投资120万元，占年度计划的50%，预计11月底完成 | 区为民办实事项目（第11项） |
| 162 | 全民健身路径建设 | 陈 倩 | 文体旅新局 | 林伯强 | 各乡镇 街道 | 建设15条全民健身路径 | 完成场地建设，健身器材正在进行招投标，已投资30万元，占年度计划的40% | 区为民办实事项目（第39项） |
| 163 | 城市社区未成年人文体活动设施场所建设 | 陈 倩 | 文明办 | 王春霖 | 万安街道 | 在万安街道建设2所社区未成年人文体活动设施场所 | 完成 | 区为民办实事项目（第41项） |
| 164 | 积极配合做好“海丝”申遗工作 | 王明元 | 住建局 规划分局 行政执法局 万安街道 | 陈旅毅 郭俊明 林金荣 叶永萍 |  | 按照市申遗要求，做好“海丝”申遗考察点----洛阳桥周边环境整治提升工作，依法制止、打击桥南社区“两违”行为 | 《洛阳古桥流域整治保护规划》通过了专家评审，与中国建筑设计院有限公司签订《泉州“海丝”申遗点—洛阳桥（洛江区部分）环境整治工程方案设计》合同，完成环境整治方案设计送审稿；制定下发《洛江区海丝申遗点洛阳桥环境整治实施阶段工作计划》；规划停车位7个，拆除违法彩钢板建筑12平方米、广告牌7块 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | 积极配合做好“海丝”申遗工作 | 陈 倩 | 文体旅新局 | 林伯强 |  | 做好“海丝”申遗相关组织机构建设及协调工作，积极主动配合市申遗办、文管所做好“海丝”申遗考察点---洛阳桥相关资料收集、整理、汇总、上报，全力推动“海丝”申遗工作 | 调整泉州海丝申报世界文化遗产洛江区考察点工作小组,制定各职能组的工作要求和工作职责；印发《泉州市洛江区“海丝”保护和申报世界文化遗产工作方案》；建立各职能组联络员会议制度、月报制度和督查制度；按照市“海丝”申遗办要求，配合市海丝申遗办向世界遗产中心提交海丝申遗预审文本等有关材料 |  |
| 165 | 深化社会治安综合治理，完善立体防控体系，依法打击违法犯罪活动 | 廖启明 | 综治办 公安分局 | 黄奕瑞 | 各乡镇 街道 | 严格落实综治工作领导责任制，进一步构建社会治安防控体系，以管促防，从源头抓起；积极开展打四黑除四害、打击赌博违法犯罪活动、治爆缉枪等各项专项行动，加大宣传力度，夯实各项治安管理基础 | 签订年度综治责任书，开展综治（平安建设）宣传月活动和综治（平安建设）“对清单、压责任、求突破、保平安”活动；扎实开展严重精神障碍患者肇事肇祸问题、寄递物流安全管理、危险物品安全监管、毒品问题、电信诈骗犯罪、金融风险、执行难问题六个专项治理；累计立刑事案件1247起，查处治安案件863起,查处率99.7% |  |
| 166 | 村级平安视频监控网建设 | 廖启明 | 综治办 公安分局 各乡镇 街道 | 黄奕瑞 林荣成 各乡镇长 街道办事处主任 |  | 建设400个高清视频监控探头，构建第一批村级平安视频监控网 | 完成监控探头点位确认工作，并已开始施工，预计10月底前完成建设任务 | 区为民办实事项目（第46项） |
| 167 | 城市安全信息系统建设（五期） | 廖启明 | 公安分局 | 林荣成 | 各乡镇 街道 | 建设高清视频监控探头和部分高清卡口 | 正按照市公安局统一部署，并结合我区实际，研拟建设方案 | 区为民办实事项目（第48项） |
| 168 | 抓好社区矫正和安置帮教工作 | 廖启明 | 司法局 | 卢恩水 | 各乡镇 街道 | 依托社区矫正中心和中途之家，落实特殊人群的教育管控帮扶措施，重点加强未成年人矫正对象的动态监测，确保矫正对象和安置帮教对象不脱管、不漏管。社区矫正对象重新犯罪率控制在1%以下，刑释解教人员重新犯罪率控制在3%以下 | 走访慰问15名困难特殊管理对象，为社区矫正人员开展集中教育活动;推广微信定位助力社区矫正监管模式；“社区矫正与安置帮教股”更名为“社区矫正管理局”；顺利完成市社区矫正工作执法检查；开展集中清理社区服刑人员未执行刑罚专项活动和社区矫正安全隐患排查整治专项活动；新增社区矫正对象30名，累计完成适用前社会调查130起，目前在册矫正人员138人，安置帮教对象874人，没有发生脱漏管现象，重新犯罪率低于1%，取得较好社会效应 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 加快福建省洛江监狱项目建设 | 王明元 | 万投公司 | 林元颖 | 河市镇 | 总建筑面积11.5万平方米，规划关押罪犯3500人。2016年完成行政区主体封顶及监区部分单体封顶，进行行政区扫尾工程和监区内外装修 | 行政区标段备勤楼一、备勤楼二完成砌体施工和主体结构验收，正进行外墙砖施工；狱政管理楼完成砌体施工，民警食堂完成施工并封顶；生活水池主体结构已封顶，消防水池完成5-9轴基础承台地梁混泥土浇筑 | 区重点项目（在建考核类17） |
| 170 | 发挥区人民调解协会和应急调节资金作用，构筑大调解体系 | 廖启明 | 司法局 | 卢恩水 | 各乡镇 街道 | 发挥调解员协会和应急调节资金作用，落实人民调解三项经费，完善调解人才信息库建设和调解员星级管理制度，拓展调解领域，健全矛盾纠纷排查化解机制，积极构筑大调解体系，全区矛盾纠纷调处成功率达95%以上 | 制定我区“人民调解规范化建设” 实施方案、开展“服务大局解民忧 春风化雨促和谐”人民调解专项活动和重点人员排查管控专项活动，评选我区 “十佳调解案例”，完成11个司法行政工作室的建设，并举办全区基层调解员培训会；落实调解三项经费，做好调解员星级评定工作，逐步完善调解人才信息库建设；共调解矛盾纠纷230起，调解成功227起，成功率达98.69% |  |
| 171 | 推进网格化社会服务管理，巩固提升综治“三率”水平 | 廖启明 | 综治办 公安分局 | 黄奕瑞 | 各乡镇 街道 | 推进万安、双阳街道，河市、马甲镇城乡社区网格化服务管理规范化建设，在罗溪镇17个村开展农村社区网格化服务管理，推进综治“三率”工作常态化，巩固提升综治“三率”水平 | 推进万安、双阳街道，河市、马甲镇城乡社区网格化服务管理规范化建设，在罗溪镇17个村开展农村社区网格化服务管理，全区城乡社区网格化覆盖率达94.2%；推进综治“三率”工作常态化，持续抓好综治宣传、入户访视、排查化解矛盾纠纷、治安打防管控等重点工作；加强综治“三率”工作督导，上半年群众安全感93.06%，全市排名第六，平安建设知晓率65.61%，全市排名第三，执法工作满意率90.52%，全市排名第五 |  |
| 172 | 重视民族团结进步，加强宗教事务依法管理 | 陈逢生 | 民宗局 | 潘金福 |  | 扎实推进民族团结进步宣传月活动，继续做好在洛新疆少数民族群众服务管理工作；开展宗教教职人员认定备案、宗教活动场所财务监督管理和宗教教职人员社会保障工作 | 完成向省市上报民族经济发展项目9个；走访和诚鞋业在洛新疆少数民族员工，核实在职员工数35人；完成3名宗教教职人员备案；召开宗教场所财务监督专题会议；开展民族法规微信知识竞赛，举办民族团结进步宣传月文艺会演及普法宣传 |  |
| 173 | 启动实施“七五”普法规划 | 廖启明 | 司法局 | 卢恩水 | 各乡镇 街道 | 科学拟定并启动实施全区“七五”普法规划，持续开展“法律六进”活动，推进重点对象的学法用法 | 开展全区“七五”普法规划稿征求意见；发布“法治洛江”微信30余期；举办“人民调解法”、“民族知识”等主题的法律知识竞赛活动，积极开展各项法治宣传教育活动，组织参与“送法下乡”等大型宣传咨询活动10余场，出动宣传车10余台次，分发宣传材料2万多份、各类普法读物2万多本 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | 推进“法治信访”、“阳光信访”和“责任信访”，有效解决群众的合理诉求 | 陈逢生 | 信访局 | 林丽珠 | 各乡镇 街道 区直各部门 | 做好网上省长信箱、市长信箱和公众信息网领导信箱投诉请求的办理工作，及时办结12345政务服务平台受理的投诉请求；按照“横向到边、纵向到底”的要求，做好省网上信访系统的接入和使用工作，规范网上信访信息录入；实行诉访分离，推行通过法定途径分类处理投诉请求，依法及时受理、办结信访事项，初信初访及时受理率达100%，按期答复率达100%；定期开展领导干部接访活动，着力化解信访积案 | 全区56家单位接入福建省网上信访信息系统，接入使用率100%；办理省长信箱25件、市长信箱28件、公众信息网领导信箱投诉请求389件、12345政务服务平台149件；开展区党政领导干部接访活动63场79人次，接待群众50批361人次，共受理信访事项38件；受理初信初访195件，及时受理率96%，按期答复率96.5%；化解息访信访积案3件 |  |
| 175 | 巩固安全发展城区和标准化提升工程建设成效 | 谢卫东 | 安监局 | 纪华在 | 各乡镇 街道 行业主管 部门 | 建立健全安全生产责任体系，落实“党政同责、一岗双责”机制；做好迎接市政府安全发展城区考评验收工作；持续推进标准化建设提升工程三年行动，做好大中型企业、小微企业和个体工商户的达标创建提升工作；加强安监机构和队伍建设，持续开展重点行业领域专项整治工作，严厉打击非法违法生产经营建设行为；开展安全生产宣教活动，实施企业分类分级监督管理，建立健全隐患排查治理体系常态化检查和考核机制 | 制定印发《泉州市洛江区防范和遏制重特大事故工作实施方案》并抓好实施，举办换届新任安全生产监管干部业务培训班，组织开展为期1个月的企业内部用电安全大检查活动，对全区25家粉尘涉爆危险企业开展安全生产专项整治；实施智慧安监信息管理平台动态监管企业，上报隐患企业112家，隐患查出率83.46%，上报隐患574条，已整改隐患573条，整改率99.99%；监督检查企业150家次，发现隐患53条，已整改49条，整改率92.25%，监督检查记录录入率100% |  |
| 176 | 沿街店铺消防设施配置 | 廖启明 | 消防大队 | 洪水敬 | 各乡镇 街道 | 为全区沿街店铺统一配置安装“5+1”消防设施（点式感烟火灾探测报警器、消防应急照明灯、灭火器、消防斧、温馨提示牌、防火安全知识宣传单） | 下发《“5+1”安装操作指南》，分发5000册《洛江区沿街店铺消防安全手册》宣传资料；万安街道器材采购第一次招投标出现流标，正在准备第二次招投标，双阳街道已订购500套器材，并已安装200套，河市镇、马甲镇、罗溪镇及虹山乡器材采购待万安街道完成招投标后参照实行、推广 | 区为民办实事项目（第49项） |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | 道路交通安全设施建设 | 廖启明 | 交警大队 | 洪晓军 | 住建局 相关乡镇 街道 | 完善万虹路二期新旧路连接段、马甲四方小学路口、虹山苏山小学路口、X332线罗溪高速路口至南安交界处、泉州植物园至后深溪漂流、田格里拉景区道路部分临水临段道路交通安全设施及路面标志标线；新建安达路万荣街路口红绿灯；完善安吉路万荣街路口、安达路万福街路口和丰海路万福街路口四个方向电子警察及高清监控；完善罗溪马甲X304线道路中心隔离护栏 | 完成马甲四方小学路口、虹山苏山小学路口、X332线罗溪高速路口至南安交界处、泉州植物园至后深溪漂流、田格里拉景区道路部分临水临崖路段道路交通安全设施及路面标志标线完善工作；完成安达路万荣街路口红绿灯建设；完成安吉路万荣街路口、安达路万福街路口和丰海路万福街路口四个方向电子警察及高清监控建设 | 区为民办实事项目（第50项） |
| 178 | 强化食品药品安全监管 | 陈逢生 | 市食药监局洛江 分局 | 吴水挺 | 各乡镇 街道 卫计局 | 全力抓好“四品一械”安全监管，认真履行食品药品安全监管新职能；进一步完善工作机制，强化日常监管，针对辖区城乡结合部、工业园区人口密集的特点，制定日常监管措施；多形式开展食品药品安全主题宣传，不断增强人民群众的饮食用药安全意识，提高食品药品产业依法经营意识和诚信经营的理念 | 共出动执法人员761人次，累计开展217次执法检查，共立案查处33起，罚没款28.5万元；开展“3.15”消费者权益日、“食品安全宣传活动周”、“综治平安建设”、食药安全知识“五进”等大型现场宣传和食药安全知识讲座，分发宣传材料3000多份，受众500余人次 |  |
| 179 | 开展食品安全示范系列创建活动 | 陈逢生 | 市食药监局洛江分局 | 吴水挺 | 各乡镇 街道 | 对全区食品生产企业进行检测，并对其它食品经营户进行抽查检测；进一步规范和扶持小作坊，促其正规化发展;培育建设2个农贸市场食品安全快速检测示范点；建设5个学校食堂“明厨亮灶”示范点 | 认真抓好食品质量安全监测工作，定期开展食品抽样检验，已完成抽验食品199批次（其中生产企业21批次）、餐饮食品25批次、保健食品和化妆品20批次；完成农贸市场食品安全快速检测示范点建设2个；完成学校食堂“明厨亮灶”示范点建设5个 | 区为民办实事项目（第33项） |
| 180 | 抓好地方志工作 | 陈 倩 | 方志办 | 陈永泽 |  | 收集整理《洛江区志》材料编辑出版《洛江年鉴》（2016卷），编辑出版《洛江方志》刊物，完成《福建年鉴》（2016卷）、《泉州年鉴》（2016卷）洛江区承编任务和省、市专志洛江区承编任务 | 征集整理《洛江区志》材料，收集整理《洛江年鉴》（2016卷），编辑整理《洛江方志》总第33期，完成《福建年鉴》（2016卷）、《泉州年鉴》（2016卷）洛江区承编的撰稿任务 |  |
| 181 | 持续推进军民融合发展，提升双拥建设工作水平 | 杨文格 | 民政局 | 刘玉兴 | 各乡镇 街道 | 经常性的开展双拥工作，按期完成双拥工作年度任务，为2017年创建省级双拥模范城打下基础 | 开展慰问退伍老兵活动，向驻洛部队即将退役士兵赠送纪念品 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）切实加强政府自身建设 |
| 182 | 认真抓好项目推进落实，加快项目进度 | 王明元 | 发改局 | 杜德森 |  | 抓好重点项目推进落实，继续完善“一月一协调、一季一督查”工作机制 | 每月通报项目完成情况，出台《洛江区2016年45个重点项目月度计划和12个新开工项目前期工作时间节点倒排计划的通知》，督促项目业主按月度倒排计划推进；每月收集需协调解决问题，对30个问题协调解决情况进行跟踪督促 |  |
| 183 | 抓好政府部门干部队伍作风建设 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 |  | 健全绩效评估制度体系，继续深化机关效能建设，大力弘扬“滴水穿石”、“四下基层”、“马上就办”好作风，扎扎实实推进政府工作 | 制定《2016年洛江区绩效评估工作方案》，对全区“比服务”活动进行跟踪督查迎检，做好市行动方案一、二、三轮效能督查迎检工作，全力推进机关效能建设和“四下基层”“马上就办”各项措施落实 |  |
| 184 | 深化行政管理体制改革及事业单位分类改革，明晰权力与职责，在政府职能转变上迈出新步伐 | 王明元 | 编 办 | 朱德华 |  | 积极推进教育、医药卫生等相关行业体制改革；积极稳妥推进承担行政职能类、公益类事业单位改革 | 制定《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施方案》初稿，稳妥推进行政职能类、公益类、事业单位改革 |  |
| 185 | 深化行政审批改革和行政服务标准化建设，建设高效、规范、透明的行政服务体系 | 王明元 | 发改局 编办 行政服务 中心管委会 | 杜德森 朱德华 吴建聪 |  | 做好审批服务申报材料“瘦身”工作（具体包括行政许可、行政确认、公共服务事项和依申请办理的其他行政权力事项）；根据法律、规章等的修改、废止以及上级的事项调整等情况对我区的行政权力和公共服务事项进行动态调整；完成上级审改办布置的其它工作；开展第十一轮行政审批制度改革，进一步压缩审批时限，配合做好基建项目并联审批机制的操作实施细则，规范行政审批行为 | 向社会公布上级取消、调整、下放事项的承接工作174项、保留前置审批事项69项、调整16项；中介服务事项55项，调整25项；进一步梳理行政审批事项和公共服务事项414项，审批事项、审批部门、审批程序、审批承诺时限和审批结果等均在相关网站公布；开展申报材料“瘦身”工作，全区报送申报材料4692件，共保留申报材料4155件，取消申报材料537件，抓好拟更新至网上办事大厅系统审批申报材料的梳理审核；对行政权力和公共服务事项进行动态调整，区级三轮调整审批服务事项已全部更新至中心审批系统；开展第十一轮行政审批制度改革，部门驻中心所有审批服务事项承诺时限已全部压缩至法定时限的35%以内；做好基建项目并联审批机制的操作实施，已完成网上“并联审批”系统建设 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 抓好政府投融资工作 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 财政局 经信局 商务局 | 杜德森 苏永川 黄绍文 陈小红 | 工商联 各开发主体 | 创新政府投融资机制，引导社会资金参与项目建设，吸引洛商回归投资创业 | 成立洛江区PPP工作协调小组，仙公山生态休闲旅游项目和洛阳江流域洛江河市段综合整治工程项目列入PPP综合信息平台项目库系统，洛江区小总部经济区PPP项目完成编制财政承受能力论证和物有所值评价论证，朋虹街延伸工程PPP项目正在办理修编及变更手续；成立洛江区洛阳江流域综合整治项目工作领导小组，正加快PPP项目推进速度和PPP项目的落地实施；借助异地商会2016年新春座谈会，吸引洛商回归投资创业，促进社会资金参与项目建设 |  |
| 187 | 深化工商登记制度改革，强化商事登记制度改革后续监管 | 陈逢生 | 工商局 | 李文剧 |  | 开展存量企业换发加载统一社会信用代码的营业执照工作，大力推行电子营业执照；贯彻落实市场主体抽查制度，组织开展抽查工作 | 累计换发加载统一社会信用代码营业执照4939份，核发电子营业执照4213份；贯彻落实《企业信息公示暂行条例》等规定，累计抽查市场主体657家，列入经营异常名录（标注经常异常）147家 |  |
| 188 | 深化农业农村、生态文明、社会事业等其他领域综合改革 | 杨文格 谢卫东 陈 倩 | 农水局 环保局 卫计局 | 王永泰 杜灿辉 杜荣文 |  | 开展全区农村土地承包经营权确权登记；以生态文明建设为重点，强力推进节能减排，深化重点流域整治；加快推进区、镇两级计生服务机构与医疗卫生单位的机构整合工作 | 完成航摄4.64万亩，测绘确权面积599.7亩；完成权属调查行政村2个，基本完成颁证的行政村2个；确定技术服务单位，完成全区村（社区）、农户基本情况摸底调查，正进行权属调查；制定实施2016年度污染减排计划，开展重点流域（含近海水域）水环境综合整治，印发实施《洛江区生态网络监测建设工作方案》；计生服务机构与医疗卫生单位的机构整合工作已完成整合方案，待审定 |  |
| 189 | 创新招商选资机制，推动招商选资向更宽领域、更高水平迈进 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 |  | 完善重点招商项目库，积极摸底调研，策划生成项目；组织企业参加省、市开展的招商洽谈活动，充分利用 “9·8”投洽会及网上招商平台，推动现代服务业、先进制造业和新兴业态等的招商工作，增强外来投资对产业结构优化升级的推进效应 | 完善重点招商项目库，梳理31个策划生成项目；新对接9个民企项目（其中服务业项目3个、制造业项目6个），总投资25亿元；组成招商工作小分队，赴上海、苏州等地开展招商推介活动；组织艺龙等企业参加“美国-华南地区商务峰会”、“赴港股权投融资培训会”，组织铁拓机械等企业参加市级举办的“泰国投资机遇推介会；做好梦熙金秋怡园项目、海上丝路·印象城等项目对接跟踪协调工作；组织参加第十九届“9.8投洽会”，成功签约3个项目，合计投资5000万美元，其中参加2016年泉州市外资专场恳谈对接会现场签约项目2个，合计投资4000万美元 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 创新和谐征迁工作模式，破解发展要素制约 | 各副区长 | 万安街道 双阳街道 河市镇 马甲镇 罗溪镇 住建局 | 叶永萍 王鸿章 柯文清 吴欲曙 林忠阳 陈旅毅 | 发改局 财政局 国土资 源分局 | 贯彻落实《泉州市国有土地上房屋征收与补偿暂行规定》、《泉州市关于市区国有土地上房屋征收中对未经登记建筑调查认定和处理的意见》、《泉州市人民政府关于在中心市区国有土地上实施房屋征收补偿的指导意见》，积极探索创新和谐征迁工作模式，破解发展要素制约 | 贯彻落实《泉州市国有土地上房屋征收与补偿暂行规定》、《泉州市关于市区国有土地上房屋征收中对未经登记建筑调查认定和处理的意见》、《泉州市人民政府关于在中心市区国有土地上实施房屋征收补偿的指导意见》，按相关规定推进房屋征收工作 |  |
| 191 | 落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，始终把纪律和规矩挺在前面 | 王明元 | 监察局 | 林碧海 |  | 抓好新修订《纪律处分条例》和《廉洁自律准则》的学习贯彻工作，促进各级党员干部明党规、守党纪。加强责任分解，责任检查考核和责任追究，推进主体责任的落实 | 开展《准则》《条例》学习教育活动，开展专题讲座、集中测试、知识竞赛和党风廉政建设责任制报告会及科级主要领导述廉述职报告会，签订《党风廉政建设领导责任书》，下发2016年党风廉政建设和惩防体系建设责任分解和任务分工方案，对省、市涉及我区及我区2015年度落实党风廉政责任制分解任务中整改工作进行跟踪督查；完成省对市、市对区责任制检查“两个问题清单”整改落实工作，开展2次拉网式的自查自纠活动，完成市委3次督促检查工作；追究党风廉政建设领导责任3起，给予党纪处分2人，其他处理方式3人 |  |
| 192 | 健全廉政风险防控管理机制，狠抓重点领域、重点部门、重点资金、重点项目行政监察和审计监督 | 王明元 | 监察局 审计局 | 林碧海 尤泽坤 |  | 强化廉政教育，积极探索完善内外部监督机制，健全廉政风险防控管理机制；落实约谈、信访谈话、函询等廉政谈话提醒机制，抓早抓小，防止小错酿成大错；加大明察暗访力度和密度，抓好重点领域、重点部门、重点资金和重点项目专项治理和检查，及时查处违纪问题；完成审计40个项目（单位），其中：财政财务收支及专项审计（调查）12个，领导干部任期（任中）经济责任审计3个，基建工程审计25个 | 开展《准则》、《条例》学习教育活动，组织3批91人参加任职前廉政知识测试，抽取100名党员科级干部参加《准则》和《条例》集中测试，开展“倡导家庭助廉 培育良好家风”等系列活动；对土地出让领域存在问题所涉及的单位进行集体约谈，责成相关单位抓好整改；通报损害群众利益的不正之风和腐败问题2批4起；完成32个审计项目，其中财政财务收支及专项审计7个，基建工程预（结）算审计项目27个；查纠违规和管理不规范金额4600万元，审计核减基建工程造价2345万元 |  |

2016年洛江区政府工作目标任务责任分解1—9月份进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区政府 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | 开展公务用车改革 | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 财政局 | 完成行政机关和事业单位、国有企业车改工作 | 基本完成前期准备工作，预计11月底完成 |  |
| 194 | 坚决反对“四风”，落实“三严三实”要求，严格遵守“八项规定”精神，营造风清气正、人和业兴的干事创业氛围 | 王明元 | 监察局 | 林碧海 |  | 切实践行“三严三实”要求，严格落实中央八项规定精神，加强纠正“四风”工作的监督检查，坚决查处违纪违规问题，并给予通报曝光 | 出台《洛江区落实中央八项规定精神 深化“四风”整治日常检查暂行办法》《洛江区关于开展1+X专项督查推动中央八项规定精神深入落实的工作方案》，组织开展落实中央八项规定精神情况专项检查8次，发现并查处违反中央八项规定精神问题8起，给予党纪处分4人，其它处理方式4人；开展扶贫专项资金监督检查，发现截留、冒领和其它违反财经纪律等问题线索3条，核查3条，立案3件，给予党纪处分5人，其中1人移送司法机关依法处理 |  |
| 195 | 自觉接受区人大及其常委会的法律监督和工作监督，主动接受区政协的民主监督 | 陈 倩 | 政府办 有关承办 单位 | 刘鹏志 有关承办单位领导 |  | 在规定时间内全部办复人大代表建议和政协委员提案，并进一步提高办理质量 | 已办理区人大代表建议件38件、政协委员提案75件 |  |
| 196 | 落实法治政府建设要求，进一步规范行政行为 | 陈 倩 | 政府办 区直有关 部门 | 刘鹏志 区直有关部门领导 |  | 规范行政执法主体，完善执法人员信息管理制度；落实“权力清单”和“责任清单”，明确权力边界；规范行政执法行为；加强执法监督，落实行政执法案卷评查、评议考核、责任追究等制度；畅通行政复议渠道，探索通过调解手段化解行政争议 | 完成审批服务申报材料，监督各部门依规实施行政审批和公共服务事项；畅通行政复议渠道，通过调解化解行政争议 |  |
| 197 | 健全重大行政决策制度，完善公众参与决策机制，增强行政行为透明度 | 陈 倩 | 政府办 区直有关 部门 | 刘鹏志 区直有关部门领导 |  | 完善落实《洛江区人民政府重大行政决策若干规定》，严格执行调查研究、公众参与、专家论证、风险评估和集体讨论决定等制度，落实重大行政决策法制审核制度，提高政府决策的科学化、法治化水平 | 完善重大决策调查研究、专家论证和法律审核，确保决策科学化 |  |
| 198 | 深化信息公开工作 | 陈 倩 | 政府办 区直有关 部门 | 刘鹏志 区直有关部门领导 |  | 加大招投标、房屋征收、行政执法等群众关切领域的信息公开力度，保障公众知情权、参与权和监督权 | 主动公开政府信息821条，全文电子化率100%；共收到依法申请公开信息2件，均按时办结 |  |