附件

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合指标 |
| 1 | 地区生产总值增长8.5% | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 各乡镇 街道 |  | 地区生产总值37.21亿元，增长9.5% |  |
| 2 | 工业增加值增长9% | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 | 各乡镇 街道 |  | 工业增加值24.73亿元，增长9.3% |  |
| 3 | 农业总产值与2016年持平 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 |  | 农业总产值1.44亿元，增长7% |  |
| 4 | 一般公共预算总收入增长3%，一般公共预算收入增长2% | 杜韶山 | 财政局 国税局 地税局 | 苏永川 苏庆辉 陈瑶辉 | 各乡镇 街道 各相关职能部门 |  | 一般公共预算总收入3.87亿元，增长25.1%；一般公共预算收入2.23亿元，增长16.4% |  |
| 5 | 实际利用外资2500万美元 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 实际利用外资670万美元，增长2.4% |  |
| 6 | 出口商品总值4.3亿美元 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 出口商品总值4.39亿元（人民币），下降6.2% |  |
| 7 | 全社会固定资产投资增长13% | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 各乡镇 街道 |  | 全社会固定资产投资17.1亿元，增长18.3% |  |
| 8 | 社会消费品零售总额增长12% | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 社会消费品零售总额10.09亿元，增长11.4% |  |
| 9 | 居民人均可支配收入增长9% | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 |  | 居民人均可支配收入7083元，增长6.8% |  |
| 10 | 完成省、市下达的节能减排任务 | 杨文格 杜韶山 | 环保局 经信局 | 杜灿辉 黄绍文 | 各乡镇 街道 | 制定并实施减排计划，抓好重点减排项目 | 已出台2017年减排计划 |  |
| 二、做好五方面工作 |
| （一）推动转型提升，力促产业提质增效 |
| 11 | 洛江经济开发区河市西片区机械产业园 |  | 万投公司 | 林元颖 | 河市镇 | 进行机械产业园二期土地平整及各类配套设施建设，进行管线、配套道路、河道整治工程建设，同步进行桥梁施工 | 完成机械产业园场地二期场地平整招投标；溪山东路完成路基回填；蛟南一期、二期、三期进行基础施工；防洪排涝工程进行宫堤仔大沟段、西溪段和大河溪段部分土方开挖、垫层及墙身浇筑；西片区污水处理厂改污水泵站完成设备和土建招投标，进行场地平整工作及降水和周边挡土墙设计调整 | 区重点项目（在建序号38） |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 霞溪工业区提升建设工程 |  | 河市镇 | 林志斌 |  | 完成挡土墙工程、给排水工程及部分道路建设，完成市政道路横二路、工业大道延伸段工程及配套设施建设 | 完成A5段挡土墙工程量的45%，园区排水沟招标和园区自来水、天然气管道铺设设计；进行工业大道、横二路、横三路延伸段审图和污水管网外接工程地勘、环评 | 区重点项目（在建序号27） |
| 13 | 完善华大科技创业园生产生活配套设施 | 王明元 | 万安街道 | 叶永萍 |  | 安装路灯，开通公交路线 | 已开通公交路线 |  |
| 14 | 完善洛江经济开发区三期生产生活配套设施 | 王明元 | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 打通滨水路至河市新镇区，配套建设310县道三期园区路段的交通安全设施和路灯工程 | 完成310县道三期园区路段交通安全设施和路灯工程 |  |
| 15 | 扶持嘉泰数控、翰宏科技、嘉华智能科技等重点企业做大做强 | 王明元 杨文格 杜韶山 | 发改局 经信局 科技局 | 杜德森 黄绍文 黄思伦 | 万安街道 双阳街道 | 加大对嘉泰数控、翰宏科技等重点企业的扶持力度，帮助企业争取各级资金补助，指导实施、申报各级科技项目 | 推进嘉泰数控二期、翰宏科技二期等项目建设，及时协调解决项目存在问题；兑现嘉泰数控等5家企业机械装备产业发展资金777.1万元，指导信和新材料等企业累计11个项目申报市级科技政策性奖励专项；组织翰宏科技等企业申报省市重点技改储备项目，组织嘉泰数控等企业申报省级技术创新重点项目，组织6家企业申报市第一批科技项目；跟踪嘉泰数控省级重大专项“面向3C钻攻中心应用生产车间云服务平台开发”项目进展情况 |  |
| 16 | 嘉泰数控二期项目建设 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 项目用地50亩建设钢结构厂房1.5万平方米，宿舍办公楼0.5万平方米，投资1.2亿，用于扩建智能化生产项目及高档数控机床生产 | 完成科研大楼图纸设计、工程预算书编制；进行施工现场土方平整及排洪渠、挡土墙施工 | 区重点项目（在建序号12） |
| 17 | 翰宏科技二期建设项目 |  | 万安街道 | 叶永萍 |  | 总建筑面积3.3万平方米，计划投资25000万元，进行厂房等建设 | 正进行前期手续报批 | 区重点项目（在建序号3） |
| 18 | 铁拓机械改扩建工程建设 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成土地审批，土地平整，进行厂房等建设 | 机械产业园场地进行土方开挖及回填；完成一期场地平整及二期场地平整招投标 | 区重点项目（在建序号43） |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 平安智能科技建设项目 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 完成项目对接及三通一平，完成基建手续办理，争取动工建设 | 完成一期场地平整，正进行围墙砌筑 | 区重点项目（在建序号13） |
| 20 | 维盾电气电力自动化产品基地 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设馈线自动化产品基地,建设办公楼、宿舍楼、厂房及检测车间约3.5万平方米。2017年建设电力检测车间、厂房及配套约2万平方米 | 完成土地招拍挂，进行项目设计方案评审 | 区重点项目（在建序号46） |
| 21 | 培新机械扩建工程 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积0.7万平方米，建设厂房 | 厂房主体建至5层 | 区重点项目（在建序号14） |
| 22 | 华大超硬材料新建项目 |  | 万安街道 | 叶永萍 |  | 进行厂房、办公楼装修和新厂房建设，引进自动冷压机等设备 | 新厂房宿舍楼、1-2#楼进行内外装修 | 区重点项目（在建序号4） |
| 23 | 华微电子扩建项目 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房宿舍等配套产。2017年续建厂房、办公等装修工程 | 进行办公楼、综合楼内外装修及场地硬化等扫尾工作 | 区重点项目（在建序号47） |
| 24 | 成希电子新建项目 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施 | 厂房、宿舍楼主体建至3层 | 区重点项目（在建序号17） |
| 25 | 争取新增产值超亿元企业3家、超10亿元企业1家、市级以上制造业龙头企业3家 | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 |  | 争取新增产值超亿元企业3家、超10亿元企业1家，完成市级以上制造业行业龙头企业3家 | 实施龙头企业促进计划，引导一批重点企业、高成长企业加快技术革新，创新营销模式，增强综合竞争实力 |  |
| 26 | 加快整合、盘活可利用闲置土地、厂房，引进智能装备上下游配套企业 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 国土分局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 蔡 涛 |  | 有效处置和充分利用闲置土地，充分发挥土地空间的利用效能，积极引进智能装备上下游配套企业 | 编制《洛江区落实泉州建设国家自主创新示范区进一步加快智能装备产业园发展的八条措施》，鼓励企业租购置闲置厂房，服务并促进西人马公司高端传感器项目落地；共有14宗疑似闲置土地，已完成3宗处置（西环路大园变电站至溪山段项目、寨顶安置房和潘厝安置房项目），11宗正在处置中，同时做好闲置工业厂房的宣传推介 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 抓好锦芳阳光商业城项目建设 | 陈逢生 | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 进行内装修并投入使用 | 完成40%的内装修，正进行招商，已有2家企业意向入驻 |  |
| 28 | 嘉太酒类物流二期项目 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积约1.9万平方米，建设钢结构仓库 | 完成钢结构厂房基础施工及一个仓库支架建设 | 区重点项目（在建序号22） |
| 29 | 福建洛江监狱 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成行政区室内外装修，完成监区建设并交付使用 | 进行主体室内外装修、外架拆除；监区部分主体完成封顶，进行室内砌砖 | 区重点项目（在建序号42） |
| 30 | 福建经贸学校新校区 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成教学楼、宿舍楼等建设及装修，进行相关配套设施建设 | 进行三期土地平整施工 | 区重点项目（在建序号28） |
| 31 | 推动泉州国际商务城和尚东国际、现代华城、在外企业家联谊大厦等楼宇项目招商 | 王明元 陈逢生 | 发改局 商务局 | 杜德森 陈小红 | 工商联 有关街道 | 制定出台加快发展现代服务业实施意见，通过异地商会庆典等机会，帮助楼宇项目做好招商；推动泉州国际商务城与邮政快递、仓储物流等模块对接 | 出台《洛江区人民政府关于加快发展现代服务业的实施意见》，引导泉州国际商务城、在外企业家联谊大厦、现代华城、方圆建设大厦、尚东国际等提升招商水平；引进泉州邮政EMS作为零拣仓库和区域中转仓，正在商洽方案 |  |
| 32 | 支持中心城区工业厂房改造，引进现代服务业项目 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 国土分局 住建局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 蔡 涛 陈旅毅 |  | 深入实施《关于印发旧厂房改造审批流程的通知》、《关于印发中心市区旧厂房改造为商业办公场所的若干意见》等文件，鼓励中心城区闲置厂房改造成商业服务设施，积极引进商贸服务业 | 出台《洛江区人民政府关于加快发展现代服务业的实施意见》，编制《洛江区2017年“第三产业提升年”活动实施方案》，鼓励中心城区闲置厂房改造成商业服务设施；共有三家用地单位申请“三旧”改造，美尔奇工艺公司、维龙轻工公司保留工业用地旧厂房改造项目正待审批，乐丰置业公司旧厂房改造为商业用地项目，正待用地会研究 |  |
| 33 | 推进各类电子商务创业园招商 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 |  | 支持中宏电子商务产业园发展，吸引运输、仓储、电商等相关运营商入驻 | 泉州国际商务城正准备组建电商办公区、仓储物流区及大学生创业孵化基地 |  |
| 34 | 扶持纺织鞋服等企业开拓境内外电商市场 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 |  | 扶持永盛鞋业、永高人鞋业、德信织造等企业开拓境内外电商市场 | 积极向企业宣传省市关于跨境电商及海外开拓市场扶持政策 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 引进各类金融保险机构，鼓励扩大金融服务网点，引导创新金融产品和业务 | 杜韶山 | 经信局 金融办 | 黄绍文 赖永绥 |  | 推广小微“无间贷”，发挥小微企业信贷风险补偿共担资金和农业贷款风险补偿专项资金作用 | 累计借出工业企业续贷周转金和企业应急保障周转金7笔，共计4207万元，帮助企业获得银行转续贷7430万元；泉州银行洛江支行累计发放小微无间贷4笔、4户，总计765万元；农商银行洛江支行累计发放农业贷款风险补偿专项资金支持贷款10笔、10户，总计116万元 |  |
| 36 | 引进品牌汽车4S店入驻，争取布局商品交易市场，推进万虹路两侧“优二进三” | 王明元 陈逢生 | 发改局 商务局 | 杜德森 陈小红 |  | 争取引进1-2家品牌汽车4S店，推动打造一批具有特色的商业街区和专业市场 | 国骏福特4S店已开始营业，奔驰4S店正进行项目论证及前期筹备 |  |
| 37 | 支持天智合金、华普新材料等企业开发功能性专用材料、高性能环保材料，扶持德源轴承加快军工产品开发，引导支持信和新材料与哈工大合作的石墨烯项目进入产业化生产 | 王明元 杨文格 杜韶山 | 发改局 经信局 科技局 | 杜德森 黄绍文 黄思伦 |  | 加大科研经费投入力度，组织实施新材料方面科研项目，支持天智合金、华普新材料等企业开发功能性专用材料、高性能环保材料；开展“送政策进企业”活动，扶持德源轴承等企业加快军工产品开发，提高企业运用信息化手段加快军工产品开发；跟踪信和新材料与哈工大合作的石墨烯项目实施情况，及时帮助其解决项目研发和产业化中遇到的困难，促进石墨烯项目产业化生产 | 指导天智合金申请市级6·18项目成果转化资金15万元；指导德源轴承申报省级6·18项目成果转化资金50万元，申请军工产品认证奖励10万元；指导信和新材料申报福建省石墨烯技术研发项目专项资金；跟踪信和新材料和天智合金实施2个市级新材料重大科技专项项目，协助中科院海西研究院与信和新材料开展海洋防腐涂料项目对接，指导信和新材料申报2017年中科院STS计划配套项目；信和新材料与哈工大合作的石墨烯项目已完成实验室场地改造、中试生产设备设计及安装，正在进行石墨烯制备产业化大批量生产设备研发、设计 |  |
| 38 | 实施“互联网+”行动计划，结合智能制造发展，培育智能家居、数字营销等业态 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 |  | 组织参加“互联网+”培训交流，结合大数据云平台等技术手段，推进智能制造企业进一步提升信息化水平；支持供销社等开展农村电子商务配送和综合服务网络建设 | 编制《洛江区落实泉州建设国家自主创新示范区进一步加快智能装备产业园发展的八条措施》，指导天娇妇幼等企业扩大或组建网销团队；组织企业参加第五届中国电子信息博览会；依托“互联网+双创人才培训进校园”培训班，对在校学生社团“电商协会”、“就业创业协会”成员等进行培训 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 支持建筑行业骨干企业提升资质等级、拓展经营领域，发挥示范作用和规模效应 | 王明元 | 住建局 发改局 | 陈旅毅 杜德森 | 有关乡镇 街道 | 探索开展建筑工业化试点，支持建筑业企业晋升资质等级、调增资质范围，做大建筑业规模 | 深入实施《洛江区人民政府关于扶持我区建筑业发展壮大的若干意见》，审核通过4宗施工专业承包企业三级、施工劳务资质不分等级申请，新增6家建筑企业，指导8家企业新增14项资质；中建富泉公司资质晋升总承包一级、钢结构工程一级，中建力天公司资质晋升总承包一级 |  |
| 40 | 康明斯企业总部 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 完成征地和前期基建手续 | 正进行征地 | 区重点项目（预备序号1） |
| 41 | 五金机电产业园商务酒店 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 总建筑面积1.89万平方米，建设商务酒店。2017年续建商务酒店内外装饰工程 | 正进行主体内外墙砌筑 | 区重点项目（在建序号49） |
| 42 | 泉州洛江机动车驾驶人考试场 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 总建筑面积1万平方米，建设办公楼、综合楼、员工公寓及室外考试场地 | 完成办公楼、综合楼主体施工及考试场地施工；进行设备安装 | 区重点项目（在建序号48） |
| （二）深化创新驱动，激发经济发展功能 |
| 43 | 机器人检测试验研发中心 |  | 万安街道 | 叶永萍 |  | 进行前期工作，争取进行开工建设厂房等工作 | 进行项目场所招投标工作 | 区重点项目（在建序号2） |
| 44 | 支持设立智能轴承研究院，引导嘉泰科技等企业创建平台，深化智能制造企业与中科院海西研究院、华中科大智能制造研究院、哈工大福建智能研究院的对接合作 | 王明元 杨文格 杜韶山 | 发改局 经信局 科技局 科 协 | 杜德森 黄绍文 黄思伦 杨文谦 |  | 帮助嘉泰科技等企业创建创新平台，深化智能制造企业与华中科大智能制造研究院、泉州哈工大工研院等科研院所的对接合作 | 编制《洛江区人民政府关于加快发展现代服务业的实施意见》，引导企业加强与泉州哈工大研究院、华中科大智能制造研究院等对接合作；引导嘉泰数控利用院士工作站深化与华中数控研究院对接合作；指导嘉泰科技创建省级工程技术研究中心 |  |
| 45 | 申报并实施省市重点技改项目10个以上 | 杨文格 杜韶山 | 经信局 科技局 | 黄绍文 黄思伦 |  | 申报并实施省市重点技改项目10个以上 | 申报翰宏科技、新源重工等16个省市重点技改储备项目 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 争取认定市级以上各类企业技术（工程）研发中心3个，培育高新技术企业2家，组织实施各级科技计划项目50个以上 | 杨文格 杜韶山 | 经信局 科技局 | 黄绍文 黄思伦 |  | 争取认定市级以上各类企业技术（工程）研发中心3个，培育高新技术企业2家，组织实施科技科技项目50个以上 | 引导德源轴承、维盾电气等企业争取认定省、市企业技术中心；组织25家企业参加高新技术企业认定申报辅导班，确定众志新材料等6家企业为高新技术企业培育对象，推荐17个项目申报市级科技项目；下达第一批区级科技项目，共有16个项目获得扶持资金180万元 |  |
| 47 | 推进纺织鞋服、卫生用品、工艺制品等优势传统产业引进应用智能装备、新型材料、先进设计，重点实施以“机器换工”为核心的“数控一代”示范工程，推广20个市级示范项目 | 王明元 杜韶山 | 发改局 经信局 | 杜德森 黄绍文 |  | 组织嘉泰数控等企业申报列入市级“数控一代”示范产品，加快“数控一代”示范产品的应用推广，兑现“数控一代”示范产品购置补助资金 | 组织凹凸精密等企业申报市级“数控一代”示范项目产品，兑现嘉华智能科技等5家企业机械装备产业发展资金777.1万元，组织和诚鞋业与华侨大学、台湾逢甲大学、云林科技大学等单位开展产学研交流与合作 |  |
| 48 | 恒毅卫生巾扩建工程 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积1.15万平方米，建设厂房 | 完成厂房内外装修工程量80% | 区重点项目（在建序号18） |
| 49 | 协兴灯艺建设项目 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积1.38万平方米，建设钢结构厂房及办公配套 | 完成钢结构厂房主体施工及内外装修量60% | 区重点项目（在建序号19） |
| 50 | 智达电子建设项目 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积0.75万平方米，建设钢结构厂房及办公配套 | 完成钢结构厂房主体施工及内外装修量75% | 区重点项目（在建序号20） |
| 51 | 三宝电子建设项目 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积0.66万平方米，建设厂房 | 完成厂房主体封顶 | 区重点项目（在建序号21） |
| 52 | 成泉鞋帽厂房新建工程 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 进行厂房等施工并投入使用 | 厂房主体建至4层 | 区重点项目（在建序号15） |
| 53 | 鹭燕医药改建项目 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 总建筑面积1.25万平方米，建设药品仓储配送中心 | 完成仓储中心装修工程量65% | 区重点项目（在建序号16） |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 台湾优良食品加工产业园基础设施建设 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成施工图设计等工作，进行道路、围墙等施工 | 进行项目前期规划设计 | 区重点项目（在建序号25） |
| 55 | 支持采购本土企业生产的工业机器人整机和成套设备，实施生产线数字化改造，建设2个数字化车间、智能工厂 | 王明元 | 经信局 | 黄绍文 |  | 支持嘉华智能科技等企业建设数字化车间及智能工厂项目 | 支持嘉华智能科技、翰宏科技建设数字化车间及智能工厂项目 |  |
| 56 | 力争完成省级“两化”融合重点项目5个以上 | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 | 发改局 商务局 | 力争完成省级“两化”融合重点项目5个以上 | 组织维盾电气等5家企业6个项目申报省级两化融合重点项目 |  |
| 57 | 加快建设质量强区，梯次培育商标企业，争取新创建省级名牌产品3项 | 陈逢生 | 工商局 市质监局 直属二分局 | 李文剧 叶 坚 |  | 建立“三个一批”的商标品牌培育数据库，梯次培育商标企业争创知、著、驰名商标；全面推进质量强区建设，制定《贯彻实施质量发展纲要2017年行动计划》，落实《泉州市创建“全国质量强市示范城市”工作方案实施意见》；指导嘉泰数控等企业参与福建省名牌产品申报 | 开展《商标法》和商标政策宣传活动，分发宣传材料100余份；引导伍氏企业、北峰通讯、岩泉饮品等企业创建著名商标 |  |
| 58 | 加强预警预测，敦促商洽银行金融机构，综合运用转让、核销、重组等多种手段，全力防范金融风险 | 杜韶山 | 经信局 金融办 | 黄绍文 赖永绥 |  | 对风险企业采用“一企一策”，积极化解企业风险，同时，拓宽处置通道，通过转让、核销、打包多种手段，全面防范金融风险 | 累计召开协调会25场次，协调华川鞋服等企业资金链风险问题，落实建峰包装、仁创实业等企业不良贷款打包、核销工作；累计通过打包、核销处置不良贷款约1.1亿元 |  |
| 59 | 落实“海纳百川”高端人才聚集计划，完善“领军人才+创新团队+创新项目”引才模式，引进重点产业急需的紧缺人才 | 陈逢生 | 人社局 | 王玉帛 |  | 加强博士后科研工作站建设，指导设站单位做好博士后科研人员的引进、管理和服务工作；编制年度紧缺急需人才引进指导目录，做好各类高层次人才项目的推荐申报工作，落实高层次人才贡献奖励、子女入学等优惠政策 | 信和公司与哈工大引进1名博士后，正在办理手续；正在编制全区2017-2018年度紧缺急需人才需求信息；2人入选省引进高层次人才C类人选， 1人被认定为省工科类青年专业人才，1人入选泉州市技能大师；推荐30人申报市智能制造产业集群高端人才，征集清华大学研究生社会实践项目2个 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 仰恩大学党建·人才孵化园建设 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 联合仰恩大学建设党建·人才孵化园，打造创业创新、互联互通、广泛覆盖、注重服务的党建和人才工作平台 | 围绕区、镇和学校年度工作目标，策划形成孵化园年度工作计划；举办一期“互联网+”双创人才培训，村干部、党员致富能手和仰恩大学学生80多人参加；完成孵化园门前展示宣传栏制作并上墙；召开大学生创业项目入驻评审会，新入驻孵化园创业项目11个 | 区为民办实事第37项 |
| （三）加快城乡融合，绽放城市新区魅力 |
| 61 | 泉州世茂璀璨天城 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 建设高档住宅区，计划投资25000万元，进行相关手续报批、桩基施工及地下室施工 | 进行基础施工 | 区重点项目（在建序号5） |
| 62 | 豪公馆 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 建设商住楼及酒店，计划投资15000万元，进行商住楼主体施工及酒店主体施工 | 商住楼主体建至24层；进行酒店支护结构施工 | 区重点项目（在建序号6） |
| 63 | 建发中泱天成 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 计划投资25000万元，进行1－3#、5－7#楼施工 | 1-2#、6-7#楼进行桩基施工；3#、5#楼主体建至1层 | 区重点项目（在建序号7） |
| 64 | 津汇·红树湾 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 计划投资16200万元，进行18-22#、23#、25#楼等施工 | B区15-17#楼进行外墙装修；18-19#楼主体建至10层；20-22#楼进行地下室负一层施工 | 区重点项目（在建序号8） |
| 65 | 伟宏花园城 |  | 双阳街道 住建局 | 王鸿章 陈旅毅 |  | 进行二期基础施工，并完成部分主体封顶 | 9#楼主体建至8层；10#楼主体建至4层；11#楼主体建至3层，12-16#楼进行地下室施工 | 区重点项目（在建序号23） |
| 66 | 恒大翡翠龙庭 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 计划投20000万元，进行6－7#楼建设 | 1-3#、5#楼完成外墙施工，进行内部装修；6#、7#楼主体建至2层 | 区重点项目（在建序号9） |
| 67 | 铭基新天地 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 计划投资8000万元，进行二期住宅楼、商场施工 | 住宅主体建至32层；商场进行基础施工 | 区重点项目（在建序号10） |
| 68 | 隆达四季蓝湾 |  | 河市镇 住建局 | 柯文清 陈旅毅 |  | 一期工程进行墙体和安装工程施工，二期工程主体封顶，并进行装修 | 02地块完成1#楼桩基础施工，进行2#楼地下室底板施工及商业1#楼、商业2#楼基础施工；03地块进行3-5#楼内外墙装修，商业3#楼装修扫尾 | 区重点项目（在建序号29） |
| 69 | 美裕嘉园 |  | 双阳街道 住建局 | 王鸿章 陈旅毅 |  | 完成商住楼内外装修 | 进行绿化等配套工程施工 | 区重点项目（在建序号24） |
| 70 | 恒冠·时代广场 |  | 河市镇 住建局 | 柯文清 陈旅毅 |  | 进行1-4#楼竣工验收，公共部位的二次装修并交付使用 | 进行1-4#楼内外装修 | 区重点项目（在建序号30） |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 洛江小总部经济区市政配套设施 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成塘西中路、塘西六路建设；完成高压线迁移工程 | 完成50亩土地征收，道路涉及征迁工作尚未全部完成 | 区重点项目（在建序号39） |
| 72 | 万安片区城建项目 |  | 万安街道 | 叶永萍 |  | 桥南街道路整治、沿街建筑立面整治、5幢传统建筑修缮、洛阳桥两侧130米河道清淤及红树林移植、观音庙、洛阳桥景观公园建设 | 进行征迁、环境整治工程施工；完成供电管道工程施工 | 区重点项目（在建序号1） |
| 73 | 双阳片区城建项目 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设排洪渠等市政道路、路灯，改造提升绿化、管网等设施，优化美化、亮化社区环境 | 进行学府路施工图及“亮化”、“绿化”工程施工图审查；完成城区防洪排涝物流园排洪渠施工图设计；完成闽南师范附中配套路（恒泰路、学园北路）选址意见书批复，正进行勘察、设计等前期工作 | 区重点项目（在建序号45） |
| 74 | 继续推动断头路打通工程，完成万荣街、万兴街等建设 | 王明元 | 住建局 | 陈旅毅 | 万安街道 | 完成万荣街、万兴街建设并通车使用 | 万兴街完成建设，万荣街正在进行路基施工 |  |
| 75 | 朋虹街延伸工程（万虹路至滨江路） |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设总长1.8公里，宽52米的城市主干道，其中隧道工程745米。2017年开工建设道路工程和隧道工程 | 完成初步设计等前期工作、PPP资格预审发布及征地工程量90% | 区重点项目（在建序号44） |
| 76 | 阳江路、新城路续建工程 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 阳江路长0.8公里、新城路长0.5公里，城市二级主干道，双向六车道 | 完成道路清表、阳江路图纸调整；进行征地测量工作 | 区重点项目（在建序号41） |
| 77 | 洛江西环路 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 西环路一期完成隧道管理房建设及隧道全部缺项工程；西环路二期、三期完成路基土石方主体工程；四期完成前期土地报批和合同签订 | 一期管理房进行内外墙装修；二期、三期进行清表、部分雨水管线铺设及路基回填、护坡工程、改渠工程施工 | 区重点项目（在建序号40） |
| 78 | 洛江供水调度中心 |  | 双阳街道 | 王鸿章 |  | 完成前期报批工作，争取主体建至六层 | 进行桩基施工 | 区重点项目（在建序号11） |
| 79 | 俞大猷至植物园入口道路 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成设计、红线测绘、立项、图纸会审等工作，开展征迁并进行招投标，签订施工合同，争取进场施工 | 进行片区规划编制 | 区重点项目（预备序号2） |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 西环路至朋虹街延伸段 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成项目论证及初设方案等前期工作 | 完成项目建议书，进行可研编制 | 区重点项目（预备序号5） |
| 81 | 洛滨北路延伸段 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设长3公里，宽30米的市政道路工程。2017年进行项目论证，工可报告及初设等前期工作 | 完成编制可行性研究报告；正在编制土地、林地预审及社会风险评估报告及委托水土保持报告及环境影响报告 | 区重点项目（预备序号7） |
| 82 | 经九路 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设长1000米，宽40米市政工程。2017年完成方案设计，施工图设计前期工作 | 进行规划方案调整 | 区重点项目（预备序号8） |
| 83 | 马甲西片区综合改造一期 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 完成马甲镇西片区约110亩土地征用及地上物赔偿，按城市Ⅱ级支路标准建设马甲溪西环路 | 完成70亩土地征用及地上物赔偿 | 区重点项目（在建序号31） |
| 84 | 沈海高速公路复线罗溪收费站连接线（西环路）工程 |  | 罗溪镇 | 林忠阳 |  | 道路长2.1公里，公路二级，设计时速60公里/小时，道路红线宽24米 | 进行土方开挖以及部分回填、改沟改渠、排水沟工程和涵洞工程施工 | 区重点项目（在建序号34） |
| 85 | 配合做好兴泉铁路、联十一线、联三线（经九路）前期工作，适时启动征迁工作 | 王明元 | 发改局 住建局 双阳街道 河市镇 | 杜德森 陈旅毅 王鸿章 柯文清 |  | 配合省、市做好相关前期工作，争取完成项目建设所涉及的征迁工作 | 确定《兴泉铁路（洛江段）房屋征收补偿安置实施方案》，已召开村民听证会并进行房屋测量，着手启动“三点迁改”准备工作；配合省、市做好相关前期工作 |  |
| 86 | 加大城区污水管网工程建设力度，完善排污管网体系 | 王明元 杨文格 | 住建局 环保局 | 陈旅毅 杜灿辉 | 万安街道 双阳街道 | 拟计划建设污水处理项目4个，计划投资1088万元，建设污水管网3.35公里 | 2017年计划投资3193万元，实施项目7个，建设污水管网10.25公里，目前完成投资348万元，建设管网1.1公里；计划对万安、双阳片区等污水管网清淤普查中存在问题进行整改，目前正进行整改图纸设计, 编制预算标底等工作 |  |
| 87 | 建设110KV塘西变电站和10KV配电线路62公里，新增或增容10KV配变315台 | 杜韶山 | 洛江供电客服中心 | 陈 爽 |  | 建设110KV塘西变电站和10KV配电线路62公里，新增或增容10KV配变315台 | 完成塘西变电站和配电线路前期工作，完成新增或增容配变100台 |  |
| 88 | 公用配变台区、住宅小区配电站房改造升级工程 |  | 洛江供电客服中心 | 陈 爽 |  | 对洛江供电辖区内的49个配变台区及15个住宅小区配电站房进行改造升级，提高居民用电水平 | 项目资金已到位，完成配电站房改造10个 | 区为民办实事第47项 |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 无线城市建设 |  | 电信局 | 谢陆山 |  | 以承载流量+高品质VoLTE为首要目标，推动网络精细建设与演进，进一步提升用户体验 | 完成432个LTE800M基站载扇的施工，完成率64%；开通320载扇，开通率47.41% | 区为民办实事第48项 |
| 90 | 百兆光纤入户工程 |  | 电信局 | 谢陆山 |  | 进一步延伸接入光缆，丰富末梢FTTH接入能力，完善城区、镇区FTTH接入光网络 | 完成万安街道及双阳街道14个LAN小区FTTH改造；各行政村（社区）实现FTTH覆盖 | 区为民办实事第49项 |
| 91 | 提升4G覆盖面 |  | 洛江移动 通信分公司 | 吴继志 |  | 新建4G基站100个，总数达220个，4G客户普及率提升至80%，为没有使用4G手机的群众提供“保底免费送手机”、“农村家电下乡补贴”的优惠政策 | 新建4G基站30个，总数达150个,4G客户普及率提升至65%；中国移动洛江分公司携手区民政局、各街道（镇）、社区（村）联合开展“迎新春•爱老助老活动”，以河市霞溪村为试点开展活动 | 区为民办实事第50项 |
| 92 | 提升移动宽带覆盖率 |  | 洛江移动 通信分公司 | 吴继志 |  | 完成全区大部分村（社）的宽带建设，移动宽带覆盖率从目前的50%提升到95% | 完成21个村庄的移动专线或管道建设，移动宽带覆盖率从50%提升到63% | 区为民办实事第51项 |
| 93 | 开展城市设计，全力推进塘西、后埭、新南等片区城市化改造 | 王明元 廖启明 杜韶山 谢卫东 | 规划分局 万安街道 双阳街道 | 郭俊明 叶永萍 王鸿章 | 万投公司 | 在征迁工作完成的基础上，进行新南社区新尾片区安置房建设 | 正在进行部分方案调整，待审批；完成新南社区新尾片区房屋拆除5宗1300平方米，正继续做2重点户的析产工作 |  |
| 94 | 抓好马甲镇市级小城市培育试点工作，组织实施一批建设项目 | 王明元 | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 组织实施22个小城市建设项目；总投资4.4948亿元，年度投资2.9668亿元 | 22个小城市建设项目，完成投资7773万元,占年度投资计划26.2% |  |
| 95 | 加强洛阳桥周边环境整治和道路建设，做好历史文化街区、传统建筑修缮保护 | 王明元 陈 倩 | 住建局 文体旅新局 万安街道 | 陈旅毅 林伯强 叶永萍 |  | 完成洛阳桥海丝申遗环境整治工作，指导刘氏家庙完成修缮工程 | 桥南街355#、479#已进场施工，完成9幢建筑立面整治；丰海路落客区、丰海路停车场完成土地征用并进场施工，生态停车场完成土地征用；完成“三线入地”工程；洛阳江清淤完成一期40米范围内红树林移植，完成清淤工程量的50%；正在对海堤绿化进行种植 |  |
| 96 | 泉州市区中心粮库项目 |  | 罗溪镇 | 林忠阳 |  | 完成征迁工作，进行土方平整及边坡挡土墙施工，仓库主体和配套工程施工 | 进行土方开挖施工 | 区重点项目（在建序号35） |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 中心城区路灯建设 |  | 住建局 | 陈旅毅 |  | 建设万安范围内万兴街、安达路、三盛四五支路、万发街延伸段、万祥街延伸段、安泰路等7条道路的路灯 | 正在委托设计单位进行施工图纸设计 | 区为民办实事第46项 |
| 98 | 建设中心城区公共自行车系统 |  | 住建局 | 陈旅毅 |  | 在万安街道实施公共自行车系统建设 | 完成25个站点建设，21个站点投入使用 | 区为民办实事第43项 |
| 99 | 设置公交候车亭座椅 |  | 城建国投 公司 | 周 行 |  | 在万安中心城区及万虹路万安至河市段公交候车亭设置座椅 | 完成图纸设计，正在进行造价预算 | 区为民办实事第44项 |
| 100 | 背街小巷整治工程 |  | 万安街道 双阳街道 | 叶永萍 王鸿章 | 住建局 | 对万安、双阳街道部分社区道路进行硬化，并对排水、排污管道进行整治，硬化整治面积1.2万平方米 | 完成社区道路硬化整治7765平方米 | 区为民办实事第45项 |
| 101 | 洛江经济开发区河市西片区防洪排涝工程 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 继续进行大河溪、西溪等清淤、改道、提防及配套工程建设 | 进行宫堤仔大沟段、西溪段和大河溪段土方开挖、垫层及墙身浇筑 | 区重点项目（在建序号37） |
| 102 | 深化城市“两违”综合治理 | 王明元 | 行政执法局 | 林金荣 | 各乡镇 街道 | 深入开展“两违”综合治理，重点打击“四重点、六先拆”的违法建筑，完成省、市下达的“两违”综合治理目标任务 | 开展“两违”综合治理专项行动，重点打击“四重点、六先拆”，以“控新理旧”为原则，疏堵结合防控“两违”；累计拆除“两违”面积1.61万平方米，完成下达任务数6.19% |  |
| 103 | 推动“智慧城管”升级，实施城市精细化管理 | 王明元 | 行政执法局 | 林金荣 | 万安街道 双阳街道 | 充分发挥数字城管平台实用性、执法高效和服务民生的特点，加大城区监管力度，进一步加强城市精细化管理 | 依托数字城管管理平台提升城市管理效率和水平，累计上报市级平台案件1817件，区级平台受理案件1737件，有效立案派遣1737件 |  |
| 104 | 完善卫生考评工作机制，深化各类专项整治 | 王明元 | 行政执法局 | 林金荣 |  | 抓好日常城区及乡村环境卫生考评工作，对考评中发现问题及时发放整改通知，并督促抓好存在问题的整改 | 抓好日常城区及乡村环境卫生考评工作，累计发现问题1376处，并督促抓好存在问题的整改 |  |
| 105 | 巩固省级文明城区创建成果 | 陈 倩 | 文明办 | 王春霖 |  | 落实《关于推动文明城市（区）创建工作机制化常态化的实施方案》，制定全区精神文明创建工作要点，推动城区创建工作的规范化、常态化,按《方案》《要点》要求不断推进创城工作和农村、基层各项创建工作 | 制定全区精神文明创建工作要点，下发《关于做好2016年度全国文明城市测评问题整改工作的通知》 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）倡导绿色发展，做足生态优势文章 |
| 106 | 泉州野生动物世界景观提升工程 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 建设一期园区景观综合提升工程，新建大象馆、熊猫馆 | 进行大象馆、熊猫馆设计，完成园区景观综合提升规划设计及绿化彩化工程量30% | 区重点项目（在建序号33） |
| 107 | 仙公山景区综合提升工程 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 改造缆车场停车场、登山步行道绿化、改造升级票务系统、建设景区高清监控工程及景区环保处理设施、旅游公厕 | 完成景区绿化美化及高清监控安装 | 区重点项目（在建序号32） |
| 108 | 规划建设洛江区旅游集散服务中心 |  | 文体旅新局 | 林伯强 |  | 完成选址、协调用地等前期工作 | 进行项目论证及项目前期筹备工作 | 区重点项目（预备序号9） |
| 109 | 促进南唐古镇旅游项目落地建设 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 进行项目论证及项目前期筹备工作 | 进行项目论证及项目前期筹备工作 | 区重点项目（预备序号3） |
| 110 | 促进浅水湾文创产业园项目落地建设 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 |  | 做好浅水湾文创产业园项目的跟踪服务工作 | 正在协商租赁合同等相关事宜 |  |
| 111 | 创新“三权”分离的农业经营模式，鼓励土地承包经营权向种养大户、农民合作社、农业企业流转，推动农业适度规模经营 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 | 引导土地流转500亩 | 已引导流转100亩 |  |
| 112 | 完善农产品质量安全监管体系，开展“三品一标”认证，推进农产品品牌化 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 | 主要农产品质量安全监测总体合格率97%以上，开展农产品快速检测完成1000个以上，每个乡镇（街道）监管机构全年定性检测农产品样品不少于300个；新增无公害农产品认证1个 | 完成蔬菜风险监测5个样、蔬菜农残速测714个样，合格率100%；抽检“瘦肉精”600份，均为阴性；开展专项整治行动，出动执法车辆6车次，执法人员24人次，检查草莓基地10家，抽取样品10个，速测合格率100% |  |
| 113 | 持续开展万里安全生态水系建设和中小河流治理 | 谢卫东 | 农水局 罗溪镇 | 王永泰 林忠阳 |  | 进行晋江东溪罗溪段万里安全生态水系建设 | 完成实施方案编制，待审批 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 小型农田水利河市片区建设工程项目 | 谢卫东 | 农水局 河市镇 | 王永泰 柯文清 |  | 按要求推进小型农田水利河市片区项目工程建设 | 河市片区完成投资350万元，占总投资的58.33%。 |  |
| 115 | 小型农田水利虹山片区建设工程项目 |  | 农水局 虹山乡 | 王永泰 刘志滨 |  | 改造引水坝、山塘、小型水源等工程，新建或续建骨干灌溉渠道、骨干排水沟及河道整治 | 完成排水沟改造6.3公里，渠系改造6.5公里，2座拦水坝基础施工，山塘整治7座和河道清淤500米 | 区重点项目（在建序号36） |
| 116 | 美丽乡村建设 |  | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 | 继续深入推进全区美丽乡村建设；培育1个市级美丽乡村示范（宜居）村 | 制定《洛江区2017年美丽乡村建设工作意见》，确定创建3个区级示范村和10个乡镇（街道）级示范村，并确定建设项目22个 | 区为民办实事第1项 |
| 117 | 农村安全饮水工程 |  | 农水局 | 王永泰 | 有关乡镇 | 帮助5个村解决安全饮水问题 | 正在进行项目申报 | 区为民办实事第2项 |
| 118 | 农村公路提级改造工程 |  | 住建局 | 陈旅毅 | 各乡镇 | 提级改造农村公路25公里 | 已完成提级改造农村公路10公里 | 区为民办实事第3项 |
| 119 | 农村土地承包经营权确权登记颁证 |  | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 | 完成全区村（居）集体土地承包经营权确权登记颁证工作 | 完成权属调查80个村(居)、审核公示65个村(居)、颁证48个村(居) | 区为民办实事第4项 |
| 120 | 农村住房灾后恢复重建 |  | 住建局 | 陈旅毅 | 有关乡镇 | 对15户因台风损坏的农村住房进行恢复重建 | 完成 | 区为民办实事第6项 |
| 121 | 山围塘除险加固 |  | 农水局 | 王永泰 | 有关乡镇 | 除险加固重点山围塘6座 | 已编制4座山围塘除险加固方案 | 区为民办实事第7项 |
| 122 | 水利设施灾后恢复重建 |  | 农水局 | 王永泰 | 河市镇 马甲镇 | 完成官洋坝、观口水库溢洪道修复 | 完成马甲观口水库溢洪道修复；官洋坝修复工程已完成招投标等前期工作，并已开工建设 | 区为民办实事第8项 |
| 123 | 光伏发电扶贫项目建设 |  | 农水局 | 王永泰 | 有关乡镇 | 完成10个村光伏发电项目建设 | 完成1个村建设，4个村正在建设，5个村正在进行招投标 | 区为民办实事第19项 |
| 124 | 做好生态保护规划，基本完成生态保护红线划定 | 杨文格 | 环保局 | 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 完成生态保护红线划定 | 洛江区生态红线划定方案已纳入福建省生态红线研究成果，待省政府批复实施 |  |
| 125 | 严格落实环保“三同时”，推进环境网格化监管，依法查处环境污染违法行为 | 杨文格 | 环保局 | 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 严格落实环保“三同时”， 开展网格化环保监管工作，充分履行职责，及时发现并处理各类环境问题 | 共审批环评项目10个，竣工环保验收项目7个；开展网格化环保监管工作，利用网格化监管信息平台，填报各类巡查信息48起，及时发现并处理各类环境问题 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 开展第三批小流域“赛水质”活动 | 杨文格 | 环保局 | 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 根据国务院“水十条”、省、市水污染防治行动计划工作方案要求，深入开展小流域“赛水质”活动，促进小流域水体水质状况得到明显提升，污染排放得到有效削减，人居环境得到改善 | 根据小流域“赛水质”活动方案，开展违法企业整治，河道清淤疏浚，生活垃圾、污水治理，农业面源综合治理，按序时推进第三批“赛水质”活动 |  |
| 127 | 西埭桥至福厦高速桥流域整治工程 |  | 城建国投公司 | 周 行 |  | 进行相关资料收集及项目建议书审批，编制工可报告；进行工可报告评审规划设计等工作 | 进行项目论证及项目前期筹备工作 | 区重点项目（预备序号4） |
| 128 | 洛阳江流域洛江区河市段综合整治工程 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成东溪段安全生态水系建设试点项目 | 庄田旧桥-庄田新桥段进行场地平整；官虹路项目进行土方开挖，污水管道铺设770米，雨水管道铺设380米；溪头桥项目完成变压器安装及施工标桥搭设65米 | 区重点项目（在建序号26） |
| 129 | 着力推进畜禽养殖污染整治，完成省环保专项巡查整改任务 | 杨文格 谢卫东 | 环保局 农水局 | 杜灿辉 王永泰 | 各乡镇 街道 | 按要求搬迁、关闭河市镇禁养区内2家畜禽养殖场,完成省环保专项巡查整改任务 | 盛兴养殖场已拆除，华丰果牧公司已清栏关闭；罗溪镇中央农村环境连片整治项目已完成区、市级验收；仰恩大学完成校内3座生活污水处理设施的选址、地形测绘及项目环评，正在进行初步方案设计的比选工作 |  |
| 130 | 提高森林覆盖率和城区绿地率，塑造生态景观 | 王明元 谢卫东 | 林业局 住建局 | 刘永水 陈旅毅 | 各乡镇 街道 | 全区森林覆盖率稳定在64.02%，城区绿地率达到42.5% | 全区森林覆盖率稳定在64.02%；正进行滨江路和韵动领地前绿地改造提升工程施工，开工建设36号路、西段海堤绿化工程，洛阳桥南端海堤绿化提升工程完成方案设计 |  |
| 131 | 地质灾害隐患点居民搬迁 |  | 国土分局 | 蔡 涛 | 各乡镇 街道 | 完成10户46人地灾隐患点居民搬迁入住 | 完成8户36人搬迁入住、2户10人一层建设 | 区为民办实事第10项 |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）坚持共建共享，提高群众幸福指数 |
| 132 | 优化公共就业服务，争取新增城镇就业6000人 | 陈逢生 | 人社局 | 王玉帛 |  | 落实就业创业扶持政策；开展职业技能培训，组织举办职业技能竞赛活动，促进劳动者就业能力提升；组织开展“春风行动”、“就业援助月”等公共就业专项活动，举办现场招聘会，促进求职人员和企业有效对接 | 发放12人就业困难人员灵活就业社保补贴2.83万元，发放输入外地劳务人员奖励金4.54万元；编制印发1000份2017年企业用工需求信息表，开展“春风行动”、“就业援助月”等就业专项活动，举办新春现场招聘会38场；与宁夏吴忠市盐池县等建立劳务合作关系，组织8家企业赴宁夏开展招聘活动；组织2家企业参加第十二届台湾专业人才对接会，组织7家企业参加第六届厦漳泉校企对接会；实现城镇新增就业人数3761人 |  |
| 133 | 实施城乡居民养老保险制度 |  | 人社局 | 王玉帛 | 各乡镇 | 组织实施城乡居民基本养老保险制度，参保缴费率达90%以上，并按时发放养老金 | 截至3月底，全区有1.2954万人缴纳年度保费，累计收缴保费154.285万元;累计发放养老金1059.72万元 | 区为民办实事第17项 |
| 134 | 农房统保及自然灾害公众责任保险办理 |  | 民政局 | 刘玉兴 | 各乡镇 街道 | 办理全区农村（包括城镇）住房保险及居民自然灾害公众责任险 | 已同中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司第四营业部签订2017年《洛江区农村住房统保协议》和《洛江区自然灾害公众责任保险统保协议》 | 区为民办实事第11项 |
| 135 | 老年人幸福健康工程 |  | 老体协 | 彭朝基 | 有关乡镇 街道 | 在全区选址一处建设老年人活动中心 | 完成综合楼3层板面浇筑 | 区为民办实事第20项 |
| 136 | 为特困失能老人提供政府购买服务 |  | 老龄办 | 吕金蔓 | 有关乡镇 街道 | 为全区100名特困失能老人提供每人每月300政府购买服务 | 完成各乡镇（街道）死亡终止替补新增对象调查摸底、入户走访、核实具体情况等前期工作 | 区为民办实事第21项 |
| 137 | 居家养老服务提升工程 |  | 老龄办 | 吕金蔓 | 有关乡镇街道 | 在万安街道开展居家养老信息化服务及实体服务 | 完成调查摸底、材料整合、入户走访核实等前期工作 | 区为民办实事第22项 |
| 138 | 实施残疾人“居家托养”救助 |  | 残 联 | 孔志强 |  | 对100名重度残疾人进行“居家托养”救助 | 已制定实施方案，现正在进行调查摸底 | 区为民办实事第24项 |
| 139 | 实施新型农村合作医疗制度 |  | 卫计局 | 杜荣文 | 各乡镇 街道 | 居民参合率达99.9% | 完成 | 区为民办实事第25项 |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 职工医疗互助活动（第十一期） |  | 总工会 | 杜丽卿 |  | 组织1.5万名职工参加住院医疗互助活动；组织2000名女职工参加特病医疗互助活动 | 已组织2510名职工参加住院医疗互助活动；组织269 名女职工参加特病医疗互助活动 | 区为民办实事第26项 |
| 141 | “菜篮子工程”建设 |  | 商务局 | 陈小红 | 农水局 财政局 有关乡镇 街道 | 巩固提升全区 “菜篮子”生产、供应、调控水平 | 对项目建设进行摸底确认，下达指导性生产计划及储备调控任务，进行项目建设的前期准备 | 区为民办实事第38项 |
| 142 | 健全城乡居民大病保险制度，推进基本医保与商业健康保险互补衔接 | 陈逢生 | 人社局 | 王玉帛 |  | 配合市医保中心开展城镇居民医保商业大病医疗保险、重大疾病大额医疗费用补充补偿工作 | 落实市级要求，抓好《泉州市2016年度新型农村合作医疗重大疾病住院大额医疗费用补充补偿实施方案》实施 |  |
| 143 | 实施精准扶贫 |  | 农水局 | 各乡镇 街道 |  | 全面完成所有市定贫困人口脱贫任务 | 已确定2017年扶贫工作要点 | 区为民办实事第18项 |
| 144 | 农村居家养老服务站建设 |  | 民政局 | 刘玉兴 | 有关乡镇 | 在有关乡镇建设2个农村居家养老服务站 | 完成摸底调查，并上报2个拟建设的市级农村居家养老服务站，待市局审核 | 区为民办实事第23项 |
| 145 | 城乡社区服务站建设 |  | 民政局 | 刘玉兴 | 有关乡镇 街道 | 在全区建设4个面积200平米以上的城乡社区服务站 | 已确定4个建设项目 | 区为民办实事第34项 |
| 146 | 低保户安居房建设 |  | 民政局 | 刘玉兴 | 各乡镇 国土分局 住建局 | 在各乡镇建设25户农村低保安居房 | 已按1:2的比例汇总拟建设对象，下一步组织人员入户核实、刷选、确定建设对象 | 区为民办实事第9项 |
| 147 | 打通商品房与安置房、保障房转换通道 | 王明元 | 住建局 发改局 | 陈旅毅 杜德森 |  | 深入实施《洛江区打通商品房与安置房及保障房转换通道实施方案》和《洛江区人民政府关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》等文件 | 拟依托泉州市“泉房通”平台，打通我区商品房与安置房及保障房转换通道；出台《泉州市洛江区购房补贴申领程序》 |  |
| 148 | 加快实施城乡危房、石结构房屋改造 | 王明元 | 住建局 | 陈旅毅 | 区国土分局 各乡镇街道 | 完成市石改办下达的结构改造任务 | 完成81.28万平方米石结构改造摸底确认工作，分解全年石改工作任务；对我区2016年石结构房屋贫困户改造进行审计 |  |
| 149 | 泉州市实验小学洛江校区运动场建设 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设泉州市实验小学洛江校区250米塑胶跑道及足球场、围墙 | 完成基础部分招投标工作 | 区为民办实事第12项 |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 持续推进十一中、奕聪中学创建省一级达标中学工作 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 |  | 对照创建标准，指导并督促十一中、奕聪中学创建一级达标中学 | 十一中学：对接省综合素质评价平台数据，完成图书馆拆除任务，新教学楼正在进行招投标，预计4月动工建设；奕聪中学：赴南宁二中、柳州高中学习课程管理及创办一级达标学校经验，申报泉州市普通高中课程改革基地校 |  |
| 151 | 洛江区实验小学地下停车场及地上硅PU灯光篮球场建设 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设洛江区实验小学地下停车场1000平方米，地上硅PU灯光篮球场1152平方米 | 完成地质勘察，正在进行施工图设计 | 区为民办实事第13项 |
| 152 | 闽南师大附小（泉州市洛江区前洋小学） |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设1#、2#教学楼10881平方米 | 教学楼主体建至4层 | 区重点项目（在建序号50） |
| 153 | 泉州第十一中学教学楼 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 拆除图书馆2226平方米，建设教学楼13384平方米 | 进行教学楼工程施工、监理单位招标；完成图书馆拆除 | 区重点项目（在建序号51） |
| 154 | 双阳第二中心幼儿园 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 总建筑面积0.62万平方米，建设教学楼及配套设施 | 教学楼、综合楼完成主体封顶，进行外装修 | 区重点项目（在建序号52） |
| 155 | 福建泉州外国语中学洛江学校 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设教学楼、实验楼、综合楼、行政办公楼、学生宿舍楼、体育馆，总建筑面积约7.2万平方米 | 1#综合实验楼、2#体育馆、3#高中部教学楼完成桩基施工；4#幼儿园主体完成封顶；5#初中部教学楼主体建至4层；6#小学部教学楼进行土方回填 | 区重点项目（在建序号53） |
| 156 | 洛江实验小学扩建工程 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 进行相关前期工作，争取进行项目建设 | 完成项目建议书，进行可研编制 | 区重点项目（预备序号6） |
| 157 | 落实义务教育“三免一补”与助学政策 |  | 教育局 | 曾志宏 | 各乡镇 街道 | 对全区义务教育阶段的学生免收学杂费、作业本费，免费发放教科书；对贫困住宿生、职业教育学生及高中阶段贫困生进行生活补助等 | 已下拨全年生均公用经费1652.79万元，补助2017年春寄宿生生活费44.288万元 | 区为民办实事项目第14项 |
| 158 | 义务教育管理标准化学校建设与评估 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 更新、补充学校各种设施设备，建设校园文化，设置美育、德育宣传栏 | 组织召开“义务教育管理标准化学校”创建工作培训会，制定创建工作月报制度，积极申请设施设备经费，加大对学校创建工作的指导 | 区为民办实事项目第15项 |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 学生综合素质评价系统建设 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建立学生素质教育综合评价标准体系及实施标准体系的工作和管理系统平台工具 | 启动建设洛江区中小学生综合素质评价区域管理平台，在全区7所中学、8所中心小学全面实施学生综合素质评价 | 区为民办实事项目第16项 |
| 160 | 深化医药卫生体制改革，启动新一轮基层医改工作 | 王明元 陈 倩 | 发改局 卫计局 | 杜德森 杜荣文 |  | 继续深化实施医药卫生体制改革，启动新一轮基层医改工作，全面落实“一归口，三下放”政策，完善分级诊疗各项制度，巩固并进一步加强医联体建设 | 贯彻落实省、市医改工作决策部署，成立区公立医疗机构管理委员会，全面落实“一归口、三下放”管理；与福医大附属二院洽谈建立医联体及开展双向转诊合作 |  |
| 161 | 创建全国基层中医药工作先进区 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 完成全国基层中医药工作先进区创建各项任务，并申请省市验收 | 依照全国中医药先进单位考核细则，开展自查自纠和补缺补漏，做好迎接省市验收各项准备工作 |  |
| 162 | 区医院创建二级乙等综合医院 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 指导区医院实施创建二级乙等综合医院工作,年底通过验收 | 成立创建二级乙等综合医院领导小组，召开动员大会，分解任务并有序推进创建工作 |  |
| 163 | 整合卫生计生技术服务资源，提升管理服务水平，促进人口长期均衡发展 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 加大计生国策宣传力度，引导育龄群众有计划生育；完成区乡卫生计生技术服务机构人员、设备和场所整合工作，并建立区级婚检和孕前优检统一服务大厅 | 完成区乡卫生计生技术服务机构人员和设备整合,婚检和孕前优检统一服务大厅正在设计 |  |
| 164 | 开展“计生特殊家庭”关爱行动 |  | 卫计局 计生协会 | 杜荣文 郭慧玲 | 有关乡镇 街道 | 继续做好原有及新增计生特殊家庭的帮扶救助 | 新发生1例失独家庭，现正在整理、核实申报材料 | 区为民办实事项目第31项 |
| 165 | 实施“关爱女孩”五项工程 |  | 卫计局 | 杜荣文 |  | 安居工程投入40万元，帮助200户贫困计生女孩家庭建造房屋；成才工程投入30万元，帮助2500名计生女孩家庭子女上学；致富工程投入60万元，帮助60户计生女孩家庭脱贫致富；亲情工程投入40万元，帮助1200户贫困计生女孩家庭排忧解难；帮助保障工程投入660万元，帮助15000名计生女孩家庭在生活、医疗上得到保障 | 安居工程：已完成调查摸底，正在公示；成才工程：已投入8.12万元，帮扶956人次；致富工程：正在对帮扶对象进行调查摸底；保障工程：已投入103万元，帮扶5543人次；亲情工程：已投入15.2万元，帮扶504人次 | 区为民办实事项目第32项 |
| 166 | 农村孕产妇住院分娩补助 |  | 卫计局 | 杜荣文 |  | 对1000个农村孕产妇住院分娩实施补助 | 已补助415人，完成全年项目补助任务的41.5% | 区为民办实事项目第27项 |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 服务“全面两孩”提高母婴保健水平 |  | 卫计局 | 杜荣文 |  | 为400名农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查。全面开展免费婚检、免费孕前优生健康检测工作。加强对怀孕妇女实行孕前监测、孕期保健、孕后随访的全程跟踪服务,提高出生人口素质 | 已制定下发为400名农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查的相关文件；免费婚检、免费孕前优生健康检测工作常年在实施 | 区为民办实事项目第28项 |
| 168 | 实施“改善医疗服务行动计划” |  | 卫计局 | 杜荣文 |  | 改造基层医疗机构业务用房，改善外环境，更新添置医疗设备，开展人员进修培训等工作 | 已制定医务人员进修培训计划，各基层医疗单位正在按计划实施 | 区为民办实事项目第29项 |
| 169 | 实施应急救护千人培训计划（第一期） |  | 卫计局 红十字会 | 杜荣文 江建家 |  | 对200名基层机构卫技人员和乡村医生进行院前急培训 | 已制定下发培训计划，近期将先组织50名人员进行培训 | 区为民办实事项目第30项 |
| 170 | 力争建设2个体育休闲公园 | 陈 倩 | 文体旅新局 | 林伯强 |  | 力争完成2个体育休闲公园建设 | 正进行选址 |  |
| 171 | 完善乡镇文化服务中心 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 河市镇 | 改建河市镇综合文化服务中心 | 完成项目定点及建设标准的制定 | 区为民办实事项目第39项 |
| 172 | 完善基层综合文化服务中心 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 各乡镇 街道 | 改建16个基层综合性文化服务中心 | 完成项目定点及建设标准的制定 | 区为民办实事项目第40项 |
| 173 | 完善提升全民健身示范中心 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 有关乡镇 街道 | 提升10个全民健身示范中心 | 现正在进行选址 | 区为民办实事第41项 |
| 174 | 民俗展示馆建设 |  | 文体旅新局 民宗局 | 林伯强 潘金福 | 河市镇 | 建设河市镇厝斗村畲族民俗展示馆 | 完成项目定点及建设标准的制定 | 区为民办实事项目第5项 |
| 175 | 洛江区公共文化馆、图书馆建设 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 总工会 | 建设洛江区公共文化馆、图书馆 | 完成区公共文化中心涉及公共文化馆、图书馆的二次设计方案的修改 | 区为民办实事项目第35项 |
| 176 | 文物保护单位白蚁防治工程 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 有关乡镇 街道 | 加强对文物古建筑的巡查，做好白蚁防治工程 | 已统计部分文保单位需防治白蚁的面积 | 区为民办实事第42项 |
| 177 | 健全大调解矛盾纠纷多元化解机制，及时化解社会矛盾纠纷和不稳定因素 | 廖启明 | 司法局 综治办 | 卢恩水 黄奕瑞 | 各乡镇 街道 | 深入排查化解各类矛盾纠纷，有针对性开展矛盾纠纷集中排查调处专项活动；加强人民调解协会组织建设，做好十佳优秀调解员评选工作；规范调解组织职能，充分发挥各调解组织的作用；拓展调解组织，逐步推广建设村居（社区）司法行政工作室；夯实基层基础，着力推动基层司法所规范化建设 | 累计排查矛盾纠纷208件，调解成功205件，调解成功率98.55% ；防止民转刑案件8件23人，防止群体性上访3件5人，全区实现“四无” |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 加强信访维稳工作 | 陈逢生 | 信访局 | 林丽珠 | 各乡镇 街道 | 定期排查化解信访苗头，做好人民网、网上省长信箱、市长信箱和公众信息网领导信箱投诉请求的办理工作，及时办结12345政务服务平台受理的投诉请求；推行通过法定途径分类处理投诉请求，定期开展领导干部接访和联合接访活动，做好专案评审和公开听证工作，着力化解信访积案 | 排查信访苗头40件，办理省长信箱6件、市长信箱28件、公众信息网领导信箱投诉请求121件、泉州市12345便民服务平台诉求113件；开展领导干部接访活动33场39人次，接待群众38批108人次，共受理信访事项19件；梳理排查专案评审案源6件，化解信访积案2件 |  |
| 179 | 实施“七五”普法规划，提升全民法律意识和法治素养，有效预防青少年犯罪 | 廖启明 | 司法局 | 卢恩水 | 各乡镇 街道 | 实施“七五”普法规划,持续深化“法律六进”活动,加强法治文化阵地建设,拓展普法宣传的渠道；完善依法治区工作机构，加强讲师团和志愿者建设，推进青少年法治宣传教育 | 组织区普法讲师团开展进校园宣讲活动，举办预防未成年人违法犯罪普法讲座2场；“法治洛江”微信公众号发布14期，普法专刊38篇；开展“三下乡”、禁毒平安等各项法治宣传咨询活动，分发宣传材料1000多份 |  |
| 180 | 严格落实安全生产责任制，抓好安全生产工作 | 谢卫东 | 安监局 | 纪华在 | 各乡镇 街道 区直有关单位 | 严格目标考核奖惩，落实“党政同责、一岗双责”机制；持续开展重点行业领域专项整治工作，严厉打击非法违法生产经营建设行为；加强安监机构和队伍建设，开展安全生产宣教活动；抓好隐患排查治理体系建设，加强安全生产隐患自查自报信息平台管理，提高企业隐患排查治理监管效能 | 对全区2016年安全生产目标责任落实情况进行考评并通报，开展节前、节后复工、“两会”期间等各项安全检查，检查作业场所93家次，下发现场检查记录和整改指令书等执法文书23份，提出整改意见72条；组织参加全国安全监管监察干部监管执法视频培训；建立洛江区烟花爆竹微信群，抓好安全知识宣传，印制《烟花爆竹经营安全宣传单》200份、《烟花爆竹燃放安全宣传单》1000份 |  |
| 181 | 实施食品安全监督 |  | 市食药监局洛江分局 | 吴水挺 | 各乡镇 街道 | 开展食品药品抽检300批次，改造提升双阳农贸市场食品安全快速检测示范点，建设食品加工小作坊示范点1个，实施明厨亮灶建设，补助15家公办学校食堂购买食品保险等食品安全项目 | 已与第三方签订合同，拟定方案确定抽检品种、批次；强化日常快检制度，对马甲一品香牛肉店，马甲东街牛肉店及潘水牛肉店3家店铺进行快速检测；完成市级“明厨亮灶”示范店建设5家 | 区为民办实事第33项 |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 城市安全信息系统建设（第六期） |  | 公安分局 | 林荣成 | 各乡镇 街道 | 投入800万元建设600路探头，并对前期过保设备进行维护 | 完成建设方案设计 | 区为民办实事第52项 |
| 183 | 全区道路交通安全设施建设 |  | 交警大队 | 洪晓军 | 住建局 有关乡镇街道 | 设置万安街道安吉路万贤街路口红绿灯、双阳街道阳光路阳新街路口红绿灯；设置安吉路医高专至万贤街十一中路口沿线道路中心隔离护栏、道路标志线；设置X304线马甲镇潘内村至马甲镇消防中队路段道路中心隔离护栏、减速装置、路面标志及标线；完善X304线高速支队路口、河市中学路段、马甲博威幼儿园路口、马甲镇就南村路口、罗溪镇三合村路口交通设施，罗溪镇金光隧道出入口交通标线；完善X332线17.8KM-18.1KM弯道隐患路段交通及防护设施、马甲镇杏川村乡道马甲第二中心幼儿园路口路段及马甲第二中心幼儿园门口村道交通安全设施、罗溪镇环城路沿线交通安全设施 | 完成万安街道安吉路万贤街路口红绿灯控及罗溪镇环城路沿线交通安全设施建设 | 区为民办实事第53项 |
| 四、全面提升政府的保障和服务水平 |
| 184 | 完善落实挂钩帮扶制度 | 各副区长 | 发改局 经信局 商务局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 | 区直各相关单位 | 深入基层、企业和项目一线走访调研，加强协调推进，“面对面”“点对点”帮助解决生产发展、经营壮大和项目推进的难题 | 召开重点项目调度会，协调解决问题12个；跟踪协调解决西人马公司高端传感器项目投建过程中存在的电力增容、公交布点等问题 |  |
| 185 | 加强节约型机关建设，严控行政经费支出 | 王明元 杜韶山 | 审计局 财政局 | 尤泽坤 苏永川 | 区直各单位 | 严格控制一般性行政经费支出，加强对会议费、办公经费、“三公”经费的审核监督，实现“五个零增长”；强化各部门预算执行审计，扩大审计覆盖面，促进部门和基层预算单位规范预算管理 | 按照“零增长”原则编制“三公”经费预算，完成洛江区2017-2018年度党政机关会议定点场所招标采购工作，转发《泉州市党政机关公务用车使用管理实施细则》，出台《洛江区财政局关于调整行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》，对全区行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准进行了调整；完成专项审计项目1个，正进行专项审计5个 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 健全财政资金使用考核、监管体系，提高财政专项资金使用效率、效益 | 王明元 杜韶山 | 审计局 财政局 | 尤泽坤 苏永川 | 区直各单位 | 开展财政专项资金绩效评价，加强各类社会保险基金、住房保障资金、涉农资金的审计监督力度，提升财政专项资金的使用绩效 | 下发《关于开展财政扶贫资金专项检查的通知》和《关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》，完成财政资金信息化管理专项审计 |  |
| 187 | 推进行政审批改革和行政服务标准化 | 王明元 | 编办 行政服务 中心管委会 | 朱德华 吴建聪 | 区直各单位 | 全面清理整合部门权力清单、公共服务事项清单、责任清单，形成“权责清单”(两单融合) ；对我区行政权力和公共服务事项清单等事项进行动态调整；做好进一步规范行政审批服务自由裁量权工作，开展第十二轮行政审批制度改革，推进行政审批服务标准化建设 | 推进第十二轮行政审批制度改革，扎实推进标准化建设；正对规范自由裁量权情况进行审核，调整后审批服务事项已全部同步更新至审批系统 |  |
| 188 | 实施“互联网+政务服务” | 王明元 | 行政服务 中心管委会 | 吴建聪 | 区直各部门 | 全面推动“互联网+”政务服务和完成全市电子证照一体化共享应用报务体系 | 链接设置省网上办事大厅洛江分厅，区级770项审批事项已有763项实现网上办理，乡镇便民服务中心82项审批事项进驻省网上办事大厅；加快电子证照共享服务平台建设，已生成3005本证照和803本批文 |  |
| 189 | 强化效能督查和绩效考评 | 王明元 陈逢生 | 效能办 人社局 | 王恩德 王玉帛 | 区直各单位 | 健全绩效评估制度体系，深化机关效能建设，强化效能督查，落实“马上就办”各项措施，扎实推进政府各项工作 | 开展2016年度洛江区第二系列绩效实地考评，完成25个区直政府部门绩效考核评估实地考评任务 |  |
| 190 | 洛江区五金机电产业园区党群服务综合体建设 |  | 河市镇 | 柯文清 | 区委组织部 经信局 | 以党建共建工作推进政企各项工作开展，协调解决智造企业发展中的困难和问题，促进企业转型升级 | 完成园区党员队伍建设，单独新成立支部6个，党组织覆盖率100%；多次组织园区党员干部进行园区内环境卫生整治工作，发挥党组织模范带头作用；制定“五金”行动方案并实施；完成党群综合服务体方案设计 | 区为民办实事第36项 |
| 191 | 自觉接受人大、政协和社会各界监督，高质量办理人大代表建议和政协委员提案 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 | 区直各单位 | 在规定时间内全部办复人大代表建议和政协委员提案，并进一步提高办理质量 | 完成办理人大代表建议件98件、政协委员提案93件 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务第一季度完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 贯彻落实《法治政府建设实施纲要》 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 | 区直各单位 | 全面落实《洛江区人民政府重大行政决策若干规定》要求，推行政府法律顾问制度，提高科学民主决策水平；加快转变政府职能，规范行政权力运行，提高行政执法能力；做好规范性文件审查清理，妥善应对行政复议和行政诉讼，增强政府公信力 | 重大决策均召开区政府常务会议或区长办公会研究，完成政府法律顾问团队组建前期调研和摸底，做好规范性文件审查清理和备案，办理行政复议案件3件，行政应诉4件 |  |
| 193 | 推进政府信息公开 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 | 区直各单位 | 加大招投标、房屋征收、行政执法等群众关切领域的信息公开力度，保障公众知情权、参与权和监督权 | 加大群众关切领域的信息公开力度，主动公开政府信息307条 |  |
| 194 | 全面落实“两个责任”“一岗双责”，严格履行党风廉洁建设责任制 | 王明元 陈 倩 | 政府办 监察局 | 刘鹏志 林碧海 | 区直各单位 | 抓好党规党纪的学习贯彻，促进各级党员干部明党规、守党纪；加强责任分解，责任检查考核，严格“一岗双责”，强化责任追究，推动主体责任的落实 | 严格执行《中国共产党问责条例》及省委《实施办法》，层层签订《落实全面从严治党主体责任书》和《落实全面从严治党监督责任书》；抓好省对市责任制检查15个共性问题和2个个性问题、市对区责任制检查4个问题的整改工作，制定整改方案，细化任务，明确责任单位和责任人员，确保整改落实到位 |  |
| 195 | 加强审计和监察工作，抓好源头管控，落实中央八项规定精神，营造风清气正的政治生态 | 王明元 杜韶山 | 监察局 审计局 财政局 | 林碧海 尤泽坤 苏永川 | 区直各单位 | 加强日常监督，实施预算执行审计、经济责任审计、财政财务收支审计等常规审计项目，重点关注经费使用情况；强化廉政教育，落实约谈、信访谈话、函询等廉政谈话提醒机制；严格落实中央八项规定精神，加强纠正“四风”工作的监督检查，坚决查处违纪违规问题，并给予通报曝光 | 加强预算绩效管理，推进部门预算公开，开展“1+X”专项督查工作；共安排预算执行情况审计6个，已完成1个；开展“清风慈航”廉政慈善公益活动，谈话函询25人次；开展中央八项规定精神落实情况检查10轮次，发现问题23个；查处违反中央八项规定精神问题1个，党纪处分1人 |  |