附件

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合指标 |
| 1 | 地区生产总值增长8.5% | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 各乡镇 街道 |  | 地区生产总值123.28元，增长9.5% |  |
| 2 | 工业增加值增长9% | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 | 各乡镇 街道 |  | 工业增加值79.23亿元，增长8.4% |  |
| 3 | 农业总产值与2016年持平 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 |  | 农业总产值4.95元，增长0.5% |  |
| 4 | 一般公共预算总收入增长3%，一般公共预算收入增长2% | 杜韶山 | 财政局 国税局 地税局 | 苏永川 苏庆辉 陈瑶辉 | 各乡镇 街道 各相关职能部门 |  | 一般公共预算总收入12.42亿元，增长23.2%；一般公共预算收入7.41亿元，增长16.5% |  |
| 5 | 实际利用外资2500万美元 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 实际利用外资1858万美元，下降54.8% |  |
| 6 | 出口商品总值4.3亿美元 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 出口商品总值22.34亿元（人民币），增长20.4% |  |
| 7 | 全社会固定资产投资增长13% | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 各乡镇 街道 |  | 全社会固定资产投资80.39亿元，增长16.7% |  |
| 8 | 社会消费品零售总额增长12% | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 社会消费品零售总额28.76亿元，增长19.9% |  |
| 9 | 居民人均可支配收入增长9% | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 |  | 居民人均可支配收入21096元，增长6.9% |  |
| 10 | 完成省、市下达的节能减排任务 | 陈天年 杜韶山 | 环保局 经信局 | 杜灿辉 黄绍文 | 各乡镇 街道 | 制定并实施减排计划，抓好重点减排项目 | 开展燃煤锅炉节能环保提升工程，整治燃煤锅炉10台，累计30.9蒸吨；已出台2017年减排计划 |  |
| 二、做好五方面工作 |
| （一）推动转型提升，力促产业提质增效 |
| 11 | 洛江经济开发区河市西片区机械产业园 |  | 万投公司 | 林元颖 | 河市镇 | 进行机械产业园二期土地平整及各类配套设施建设，进行管线、配套道路、河道整治工程建设，同步进行桥梁施工 | 完成土地平整，蛟南一、二期进行基础施工，三期已完工；溪山二期进行条形基础部分建设；防洪排涝工程进行土方开挖、垫层及墙身浇筑施工；西片区污水处理厂改污水泵站已完成设备采购、安装及验收，进行配电室建设、配套管网施工 | 区重点项目（在建序号38） |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 霞溪工业区提升建设工程 |  | 河市镇 | 林志斌 |  | 完成挡土墙工程、给排水工程及部分道路建设，完成市政道路横二路、工业大道延伸段工程及配套设施建设 | 挡土墙完成75%，园区排水沟进行施工；园区污水管网外接工程、横二路、工业大道北延伸段进行标底审计；横三路延伸段进行审图 | 区重点项目（在建序号27） |
| 13 | 完善华大科技创业园生产生活配套设施 | 王明元 | 万安街道 | 叶永萍 |  | 安装路灯，开通公交路线 | 已安装电灯杆，未通电；已开通公交路线 |  |
| 14 | 完善洛江经济开发区三期生产生活配套设施 | 王明元 | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 打通滨水路至河市新镇区，配套建设310县道三期园区路段的交通安全设施和路灯工程 | 滨水路二期主干道已完成征拆，正进行审图；完成310县道三期园区路段的交通安全设施和路灯工程 |  |
| 15 | 扶持嘉泰数控、翰宏科技、嘉华智能科技等重点企业做大做强 | 王明元 杨文格 杜韶山 | 发改局 经信局 科技局 | 杜德森 黄绍文 黄思伦 | 万安街道 双阳街道 | 加大对嘉泰数控、翰宏科技等重点企业的扶持力度，帮助企业争取各级资金补助，指导实施、申报各级科技项目 | 兑现嘉泰数控等18家企业机械装备产业发展资金1679.7万元，指导翰宏科技等8家企业申报有关数字化车间、两化融合贯标奖励等补助项目；协助新源重工申报市级技改资金扶持；协助琪祥电子等企业申报省级技术创新项目资金扶持；指导信和新材料等企业申报市科技政策性奖励专项，10个项目获得立项，获得扶持资金300万元；兑现优惠政策，下达专项奖励资金389.2万元；组织秉尚等8家申报2018年省级科技重大项目（选题），推荐1个产学研项目获2017年度市科技计划备选项目（第一批）立项；征集18个区级特色科技项目，下达经费101.8万元；举办高性能石墨烯防腐蚀涂料团体标准制定高峰会议，推动全区新材料产业做强做大 |  |
| 16 | 嘉泰数控二期项目建设 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 项目用地50亩建设钢结构厂房1.5万平方米，宿舍办公楼0.5万平方米，投资1.2亿，用于扩建智能化生产项目及高档数控机床生产 | 完成挡墙施工，进行护坡、排洪渠、宿舍办公楼基础施工 | 区重点项目（在建序号12） |
| 17 | 翰宏科技二期建设项目 |  | 万安街道 | 叶永萍 |  | 总建筑面积3.3万平方米，计划投资25000万元，进行厂房等建设 | 已办理土地证、工程项目规划，进行开工准备 | 区重点项目（在建序号3） |
| 18 | 铁拓机械改扩建工程建设 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成土地审批，土地平整，进行厂房等建设 | 完成场地平整，地块边角地带进行生态护坡、建截水沟等工作 | 区重点项目（在建序号43） |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 平安智能科技建设项目 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 完成项目对接及三通一平，完成基建手续办理，争取动工建设 | 完成场地平整、围墙建设 | 区重点项目（在建序号13） |
| 20 | 维盾电气电力自动化产品基地 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设馈线自动化产品基地,建设办公楼、宿舍楼、厂房及检测车间约3.5万平方米。2017年建设电力检测车间、厂房及配套约2万平方米 | 完成土地登记及设计方案、地勘，进行施工图调整、场地土石方平整及挡土墙工程施工，10月份进行主体施工 | 区重点项目（在建序号46） |
| 21 | 培新机械扩建工程 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 总建筑面积0.7万平方米，建设厂房 | 完工并投入使用 | 区重点项目（在建序号14） |
| 22 | 华大超硬材料新建项目 |  | 万安街道 | 叶永萍 |  | 进行厂房、办公楼装修和新厂房建设，引进自动冷压机等设备 | 完成宿舍楼、厂房基本装修，进行外围配套设施施工 | 区重点项目（在建序号4） |
| 23 | 华微电子扩建项目 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房宿舍等配套产。2017年续建厂房、办公等装修工程 | 完成厂房、宿舍楼内外装修，进行办公楼内外装修、附属设施和设备测试 | 区重点项目（在建序号47） |
| 24 | 成希电子新建项目 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施 | 完成厂房装修，进行配套工程施工 | 区重点项目（在建序号17） |
| 25 | 争取新增产值超亿元企业3家、超10亿元企业1家、市级以上制造业龙头企业3家 | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 |  | 争取新增产值超亿元企业3家、超10亿元企业1家，完成市级以上制造业行业龙头企业3家 | 实施龙头企业促进计划，引导嘉泰数控等一批重点企业、高成长企业加快技术革新、创新营销模式，增强综合竞争实力；铁拓机械等26家企业入围市产业龙头企业名单 |  |
| 26 | 加快整合、盘活可利用闲置土地、厂房，引进智能装备上下游配套企业 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 国土分局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 蔡 涛 |  | 有效处置和充分利用闲置土地，充分发挥土地空间的利用效能，积极引进智能装备上下游配套企业 | 对全区闲置厂房进行摸底调查，组织拍摄24家闲置厂房及办公楼宇，汇总信息宣传推介;共有21宗疑似闲置土地，供水调度中心等10宗已完成处置，天运房地产1宗项目用地已被司法查封，暂不计入闲置土地统计，利泰纺织公司等10宗用地正在处置中；出台《洛江区落实泉州建设国家自主创新示范区进一步加快智能装备产业发展的八条措施》，支持智能产业发展；服务推动西人马公司高端微机电芯片项目落地 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 抓好锦芳阳光商业城项目建设 | 陈逢生 | 双阳街道 | 黄克航 |  | 进行内装修并投入使用 | 已完成内外装修，龙之泉酒店已入驻，拟于近期营业；另有4家商业项目意向入驻 |  |
| 28 | 嘉太酒类物流二期项目 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 总建筑面积约1.9万平方米，建设钢结构仓库 | 完成钢结构厂房基础及一个仓库主体结构施工 | 区重点项目（在建序号22） |
| 29 | 福建洛江监狱 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成行政区室内外装修，完成监区建设并交付使用 | 行政区进行室内装修；监区部分单体封顶，进行室内装修、围墙建设 | 区重点项目（在建序号42） |
| 30 | 福建经贸学校新校区 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成教学楼、宿舍楼等建设及装修，进行相关配套设施建设 | 一期、二期市政室外配套设施工程进行扫尾工作；三期进行教学楼、教师公寓基础施工，宿舍楼主体建至2层 | 区重点项目（在建序号28） |
| 31 | 推动泉州国际商务城和尚东国际、现代华城、在外企业家联谊大厦等楼宇项目招商 | 王明元 陈逢生 | 发改局 商务局 | 杜德森 陈小红 | 工商联 有关街道 | 制定出台加快发展现代服务业实施意见，通过异地商会庆典等机会，帮助楼宇项目做好招商；推动泉州国际商务城与邮政快递、仓储物流等模块对接 | 出台《泉州市洛江区人民政府关于加快发展现代服务业的实施意见》，引导泉州国际商务城、在外企业家联谊大厦、现代华城、方圆建设大厦、尚东国际等载体提升招商档次；引进邮政EMS作为零拣仓库和区域中转仓，方案正在洽商 |  |
| 32 | 支持中心城区工业厂房改造，引进现代服务业项目 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 国土分局 住建局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 蔡 涛 陈旅毅 |  | 深入实施《关于印发旧厂房改造审批流程的通知》、《关于印发中心市区旧厂房改造为商业办公场所的若干意见》等文件，鼓励中心城区闲置厂房改造成商业服务设施，积极引进商贸服务业 | 共有12家用地单位申请“三旧”改造，同意维龙轻工、美尔奇工艺、乐丰置业等3家企业旧厂房改造申请，众志新材料等4宗旧厂房改造申请已同意正在审批，庄任雕刻等5宗旧厂房改造正在申请；出台《洛江区人民政府关于加快发展现代服务业的实施意见》和《洛江区2017年“第三产业提升年”活动实施方案》，鼓励中心城区闲置厂房改造成商业服务设施；鼓励工业厂房改造，已引进汽车服务业企业2家，国骏福特4S店已开业，五菱宝骏4S店正开工建设；引进博誉、宝德利、新升阳等汽车二级代理商3家 |  |
| 33 | 推进各类电子商务创业园招商 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 |  | 支持中宏电子商务产业园发展，吸引运输、仓储、电商等相关运营商入驻 | 入驻企业和个体工商户共计50家， 其中电子商务平台企业19家，电子商务应用企业及个体网店5家，配套服务企业6家，其它企业20家 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 扶持纺织鞋服等企业开拓境内外电商市场 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 |  | 扶持永盛鞋业、永高人鞋业、德信织造等企业开拓境内外电商市场 | 全区电商总营业额累计1.4亿多元，德信织造正在组织跨境电商的前期市场调研工作 |  |
| 35 | 引进各类金融保险机构，鼓励扩大金融服务网点，引导创新金融产品和业务 | 杜韶山 | 经信局 金融办 | 黄绍文 赖永绥 |  | 推广小微“无间贷”，发挥小微企业信贷风险补偿共担资金和农业贷款风险补偿专项资金作用 | 累计借出工业企业续贷周转金和企业应急保障周转金29笔，共计1.95亿元，帮助企业获得银行转续贷4.2亿元；泉州银行洛江支行累计发放小微无间贷30笔、24户，总金额4592万元；农商银行洛江支行累计发放农业贷款风险补偿专项资金支持贷款406笔、350户，总金额2281.79万元 |  |
| 36 | 引进品牌汽车4S店入驻，争取布局商品交易市场，推进万虹路两侧“优二进三” | 王明元 陈逢生 | 发改局 商务局 | 杜德森 陈小红 |  | 争取引进1-2家品牌汽车4S店，推动打造一批具有特色的商业街区和专业市场 | 出台《洛江区2017年“第三产业提升年”活动实施方案》，“鼓励汽车服务业沿万虹路连线布局，继续引进一批汽车专营店、二手车交易和以汽车服务为主题的配套企业，加快集聚发展”，将“引进1-2家汽车服务业”作为我区2017年“第三产业提升年”的重点工作和重点任务；引进汽车4S店2家，福特汽车和五菱宝骏；泉州之星奔驰洛江4S店正在进行项目用地征迁和配套设施建设 |  |
| 37 | 支持天智合金、华普新材料等企业开发功能性专用材料、高性能环保材料，扶持德源轴承加快军工产品开发，引导支持信和新材料与哈工大合作的石墨烯项目进入产业化生产 | 王明元 杨文格 杜韶山 | 发改局 经信局 科技局 | 杜德森 黄绍文 黄思伦 |  | 加大科研经费投入力度，组织实施新材料方面科研项目，支持天智合金、华普新材料等企业开发功能性专用材料、高性能环保材料；开展“送政策进企业”活动，扶持德源轴承等企业加快军工产品开发，提高企业运用信息化手段加快军工产品开发；跟踪信和新材料与哈工大合作的石墨烯项目实施情况，及时帮助其解决项目研发和产业化中遇到的困难，促进石墨烯项目产业化生产 | 编制《加快石墨烯及碳材料产业发展措施》已形成初稿；指导天智合金等申请市级6·18项目成果转化资金；指导信和新材料申报福建省石墨烯技术研发项目专项资金；组织天智合金等企业赴西安科技大学开展产学研交流座谈会，深入开展“送政策进企业”活动，鼓励德源轴承等企业加快军工产品开发；跟踪信和新材料和天智合金分别实施的2个市级新材料重大科技专项项目；推荐信和新材料和德源轴承分别申报石墨烯和智能轴承等2个省级科技重大专题项目；信和新材料与哈工大合作的石墨烯项目已完成实验室小规模石墨烯生产制备相关的实验室场地改造、中试生产设备设计及安装，正在进行石墨烯制备产业化大批量生产设备的研发、设计；迪龙公司与哈尔滨工业大学王铀教授合作的纳米陶瓷喷漆已进入中试阶段 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 实施“互联网+”行动计划，结合智能制造发展，培育智能家居、数字营销等业态 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 |  | 组织参加“互联网+”培训交流，结合大数据云平台等技术手段，推进智能制造企业进一步提升信息化水平；支持供销社等开展农村电子商务配送和综合服务网络建设 | 出台《洛江区落实泉州建设国家自主创新示范区 进一步加快智能装备产业发展的八条措施》，支持“互联网+”平台建设，完善智能装备产业链条；天娇妇幼用品企业等加大投入网络销售，扩大或组建网销团队；承办的“互联网+双创人才培训进校园”培训班；组织企业参加第五届中国电子信息博览会、动漫助力实体经济转型升级泉州峰会；制定出台全区推动“互联网+”行动实施方案；对杏川村、松角山村、永安村等数字家庭示范村进行施工建设 |  |
| 39 | 支持建筑行业骨干企业提升资质等级、拓展经营领域，发挥示范作用和规模效应 | 王明元 | 住建局 发改局 | 陈旅毅 杜德森 | 有关乡镇 街道 | 探索开展建筑工业化试点，支持建筑业企业晋升资质等级、调增资质范围，做大建筑业规模 | 完成《洛江区人民政府关于促进建筑业发展壮大的五条措施》初稿，召开全区建筑企业座谈会；累计受理28宗施工专业承包企业三级、施工劳务资质不分等级申请；全区新增20家建筑业企业，扶持本区48家建筑业企业共新增67项资质，5家企业10个资质晋升一级 |  |
| 40 | 康明斯企业总部 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 完成征地和前期基建手续 | 进行土地征收及排洪渠施工 | 区重点项目（预备序号1） |
| 41 | 五金机电产业园商务酒店 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 总建筑面积1.89万平方米，建设商务酒店。2017年续建商务酒店内外装饰工程 | 进行内外墙砌筑 | 区重点项目（在建序号49） |
| 42 | 泉州洛江机动车驾驶人考试场 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 总建筑面积1万平方米，建设办公楼、综合楼、员工公寓及室外考试场地 | 完工并投入使用 | 区重点项目（在建序号48） |
| （二）深化创新驱动，激发经济发展功能 |
| 43 | 机器人检测试验研发中心 |  | 万安街道 | 叶永萍 |  | 进行前期工作，争取进行开工建设厂房等工作 | 部分设备进驻厂房并调试 | 区重点项目（在建序号2） |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 支持设立智能轴承研究院，引导嘉泰科技等企业创建平台，深化智能制造企业与中科院海西研究院、华中科大智能制造研究院、哈工大福建智能研究院的对接合作 | 王明元 杨文格 杜韶山 | 发改局 经信局 科技局 科 协 | 杜德森 黄绍文 黄思伦 杨文谦 |  | 帮助嘉泰科技等企业创建创新平台，深化智能制造企业与华中科大智能制造研究院、泉州哈工大工研院等科研院所的对接合作 | 编制《洛江区人民政府关于加快发展现代服务业的实施意见》，推荐西人马测控公司等三家企业共计7类产品参与交易会现场成果展示，取得创建2018年省级创新驱动助力工程示范区资格；支持百福生物等企业成立专家工作站；召开院士工作站建设现场观摩会；引导嘉泰与段正澄院士团队深化合作；组织哈工大工研院技术团队赴德源轴承、铁拓机械和双阳金刚石工具等智能装备行业重点企业开展行业技术交流活动；推进泉州先进微纳米器件检测中心平台项目投入建设，支持嘉泰科技创建省级工程技术研究中心；推动校企产学研合作，帮助信和新材料与哈工大、华数公司与华中科大智能制造研究院、鲤东机械与华侨大学制造工程研究院、汇成针织与黎明职业大学机电工程与自动化学院、嘉泰数控与福建工程学院等共同攻克技术难关 |  |
| 45 | 申报并实施省市重点技改项目10个以上 | 杨文格 杜韶山 | 经信局 科技局 | 黄绍文 黄思伦 |  | 申报并实施省市重点技改项目10个以上 | 申报16个省市重点技改储备项目，积极协助新源重工等企业申请资金扶持 |  |
| 46 | 争取认定市级以上各类企业技术（工程）研发中心3个，培育高新技术企业2家，组织实施各级科技计划项目50个以上 | 杨文格 杜韶山 | 经信局 科技局 | 黄绍文 黄思伦 |  | 争取认定市级以上各类企业技术（工程）研发中心3个，培育高新技术企业2家，组织实施科技项目50个以上 | 引导亚伦电器等企业完善企业技术中心建设体系，协助嘉泰数控申报市级企业技术中心；支持嘉泰科技创建省级工程技术研究中心；确定众志新材料等8企业为2017年高新技术企业培育对象；实施各级各类科技项目57个，其中推荐25个申报市级以上科技项目，11个项目获得市级立项，获扶持资金350万元；实施34个区级科技项目，下达扶持资金281.8万元 |  |
| 47 | 推进纺织鞋服、卫生用品、工艺制品等优势传统产业引进应用智能装备、新型材料、先进设计，重点实施以“机器换工”为核心的“数控一代”示范工程，推广20个市级示范项目 | 王明元 杜韶山 | 发改局 经信局 | 杜德森 黄绍文 |  | 组织嘉泰数控等企业申报列入市级“数控一代”示范产品，加快“数控一代”示范产品的应用推广，兑现“数控一代”示范产品购置补助资金 | 组织培新机械等7家企业共计20项产品成功列入2017年市级“数控一代”示范项目产品，兑现嘉华智能等18家企业机械装备产业发展资金1679.7万元；组织和诚鞋业与华侨大学、台湾逢甲大学、云林科技大学等单位开展产学研交流与合作，配合做好企业申报列入市级“数控一代”示范产品的相关工作 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 恒毅卫生巾扩建工程 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 总建筑面积1.15万平方米，建设厂房 | 完工并投入使用 | 区重点项目（在建序号18） |
| 49 | 协兴灯艺建设项目 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 总建筑面积1.38万平方米，建设钢结构厂房及办公配套 | 完工并投入使用 | 区重点项目（在建序号19） |
| 50 | 智达电子建设项目 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 总建筑面积0.75万平方米，建设钢结构厂房及办公配套 | 完工并投入使用 | 区重点项目（在建序号20） |
| 51 | 三宝电子建设项目 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 总建筑面积0.66万平方米，建设厂房 | 完成厂房装修工程量95% | 区重点项目（在建序号21） |
| 52 | 成泉鞋帽厂房新建工程 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 进行厂房等施工并投入使用 | 完成厂房装修,进行配套工程施工 | 区重点项目（在建序号15） |
| 53 | 鹭燕医药改建项目 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 总建筑面积1.25万平方米，建设药品仓储配送中心 | 完工并投入使用 | 区重点项目（在建序号16） |
| 54 | 台湾优良食品加工产业园基础设施建设 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成施工图设计等工作，进行道路、围墙等施工 | 完成规划方案设计 | 区重点项目（在建序号25） |
| 55 | 支持采购本土企业生产的工业机器人整机和成套设备，实施生产线数字化改造，建设2个数字化车间、智能工厂 | 王明元 | 经信局 | 黄绍文 |  | 支持嘉华智能科技等企业建设数字化车间及智能工厂项目 | 组织翰宏科技、嘉华智能、琪祥电子申报市级数字化车间认定 |  |
| 56 | 力争完成省级“两化”融合重点项目5个以上 | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 | 发改局 商务局 | 力争完成省级“两化”融合重点项目5个以上 | 组织维盾电气等5家企业合计6个项目申报省级两化融合重点项目；组织新维电子等3家企业申报市级两化融合补助 |  |
| 57 | 加快建设质量强区，梯次培育商标企业，争取新创建省级名牌产品3项 | 陈逢生 | 工商局 市质监局 洛江分局 | 李文剧 叶 坚 |  | 建立“三个一批”的商标品牌培育数据库，梯次培育商标企业争创知、著、驰名商标；全面推进质量强区建设，制定《贯彻实施质量发展纲要2017年行动计划》，落实《泉州市创建“全国质量强市示范城市”工作方案实施意见》；指导嘉泰数控等企业参与福建省名牌产品申报 | 形成《贯彻实施质量发展纲要2017年行动计划》初稿，出台《关于贯彻落实消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）的实施意见》；强化产品质量监管，上半年工业产品（不含食品和药品）省抽质量合格率100%，组织企业参加市追求卓越绩效和首席质量官公益培训，进一步落实《泉州市创建“全国质量强市示范城市”工作方案实施意见》 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 加强预警预测，敦促商洽银行金融机构，综合运用转让、核销、重组等多种手段，全力防范金融风险 | 杜韶山 | 经信局 金融办 | 黄绍文 赖永绥 |  | 对风险企业采用“一企一策”，积极化解企业风险，同时，拓宽处置通道，通过转让、核销、打包多种手段，全面防范金融风险 | 累计召开协调会62场次，协调长江机械、华岩石业、顺源汽车等企业存在的资金链风险问题，落实信昌公司、东华洋伞等企业不良贷款打包、核销工作；累计通过打包、核销处置不良贷款3.05亿元 |  |
| 59 | 落实“海纳百川”高端人才聚集计划，完善“领军人才+创新团队+创新项目”引才模式，引进重点产业急需的紧缺人才 | 陈逢生 | 人社局 | 黄文坤 |  | 加强博士后科研工作站建设，指导设站单位做好博士后科研人员的引进、管理和服务工作；编制年度紧缺急需人才引进指导目录，做好各类高层次人才项目的推荐申报工作，落实高层次人才贡献奖励、子女入学等优惠政策 | 出台《洛江区2017-2018年度紧缺急需人才引进指导目录》，指导嘉泰数控、铁拓机械等公司做好博士后科研工作站申报准备工作；信和公司与哈工大合作引进1名博士后开展科研项目研究；2人入选省引进高层次人才C类人选， 1人被认定为省工科类青年专业人才，1人入选泉州市技能大师；推荐30人申报市智能制造产业集群高端人才，推荐4人申报市技能大师，推荐1人申报省工科类青年专业人才；48人被认定为市高层次人才，另有18人进入核准公示；推荐7人申报泉州市人才项目评审专家；接收1名清华博士生到嘉泰公司开展社会实践；开展2016年度民营企业高层次人才贡献奖励申报工作，发放20名高层次人才贡献奖励金14.96万元，受理1名人才子女入学申请；成立首个“省级农村实用人才服务站”，举办泉州市高层次人才（团队）申报业务专题培训班 |  |
| 60 | 仰恩大学党建·人才孵化园建设 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 联合仰恩大学建设党建·人才孵化园，打造创业创新、互联互通、广泛覆盖、注重服务的党建和人才工作平台 | 举办互联网+双创人才培训、村务监督委员会主任培训；完成孵化园门前展示宣传栏制作并上墙；召开大学生创业项目入驻评审会，设立洛江区女大学生创新创业基地，与泉州海丝野生动物世界校企共建活动，新入驻孵化园创业项目11个。累计有28个创业项目团队入驻园区，已孵化企业7家 | 区为民办实事第37项 |
| （三）加快城乡融合，绽放城市新区魅力 |
| 61 | 泉州世茂璀璨天城 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 建设高档住宅区，计划投资25000万元，进行相关手续报批、桩基施工及地下室施工 | 一期商住楼部分进行地下室施工，部分进行主体建设 | 区重点项目（在建序号5） |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 豪公馆 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 建设商住楼及酒店，计划投资15000万元，进行商住楼主体施工及酒店主体施工 | 商住楼主体完成封顶，进行内外装修；酒店进行地下室基础施工 | 区重点项目（在建序号6） |
| 63 | 建发中泱天成 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 计划投资25000万元，进行1－3#、5－7#楼施工 | 1#、6#、7#楼主体建至13层，2#楼主体建至20层，3#、5#、11#楼主体封顶 | 区重点项目（在建序号7） |
| 64 | 津汇·红树湾 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 计划投资16200万元，进行18-22#、23#、25#楼等施工 | B区15-17#楼进行室内装修；18-20#楼主体封顶，21#、22#楼建至20层，23#、25#楼主体建至2层，11-13#楼进行基础施工 | 区重点项目（在建序号8） |
| 65 | 伟宏花园城 |  | 双阳街道 住建局 | 黄克航 陈旅毅 |  | 进行二期基础施工，并完成部分主体封顶 | 9-11#、13#、15#楼主体封顶，12#楼主体建至25层，16#楼主体建至21层 | 区重点项目（在建序号23） |
| 66 | 恒大翡翠龙庭 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 计划投20000万元，进行6－7#楼建设 | 1-3#、5#楼进行内外装修；6#、7#楼主体建至13层 | 区重点项目（在建序号9） |
| 67 | 铭基新天地 |  | 万安街道 住建局 | 叶永萍 陈旅毅 |  | 计划投资8000万元，进行二期住宅楼、商场施工 | 商住楼主体封顶，进行内外装修；商场主体建至1层 | 区重点项目（在建序号10） |
| 68 | 隆达四季蓝湾 |  | 河市镇 住建局 | 柯文清 陈旅毅 |  | 一期工程进行墙体和安装工程施工，二期工程主体封顶，并进行装修 | 商住楼进行主体建设及内外墙装修；商业楼1#、2#已封顶，进行外墙装修，3#已完工 | 区重点项目（在建序号29） |
| 69 | 美裕嘉园 |  | 双阳街道 住建局 | 黄克航 陈旅毅 |  | 完成商住楼内外装修 | 进行墙体砌筑、高层外装修 | 区重点项目（在建序号24） |
| 70 | 恒冠·时代广场 |  | 河市镇 住建局 | 柯文清 陈旅毅 |  | 进行1-4#楼竣工验收，公共部位的二次装修并交付使用 | 完成1-4#楼内外装修施工，准备验收工作 | 区重点项目（在建序号30） |
| 71 | 洛江小总部经济区市政配套设施 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成塘西中路、塘西六路建设；完成高压线迁移工程 | 完成土地征收320亩、坟墓迁移2005座；高压线杆改线迁移工作完成65% | 区重点项目（在建序号39） |
| 72 | 万安片区城建项目 |  | 万安街道 | 叶永萍 |  | 桥南街道路整治、沿街建筑立面整治、5幢传统建筑修缮、洛阳桥两侧130米河道清淤及红树林移植、观音庙、洛阳桥景观公园建设 | 完工并投入使用 | 区重点项目（在建序号1） |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 双阳片区城建项目 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设排洪渠等市政道路、路灯，改造提升绿化、管网等设施，优化美化、亮化社区环境 | 完成畅通工程、污水管网清淤普查、排洪渠清淤、双阳支二路给水安装；“亮化”“绿化”工程、学府路市政工程进行招投标，10月开工；闽南师范附小配套路工程进行标底审计；自来水入户和背街小巷整治（路灯）完成设计，进行预算及招标；城区防洪排涝工程进行施工 | 区重点项目（在建序号45） |
| 74 | 继续推动断头路打通工程，完成万荣街、万兴街等建设 | 王明元 | 住建局 | 陈旅毅 | 万安街道 | 完成万荣街、万兴街建设并通车使用 | 万兴街完成建设，万荣街完成120米市政道路，剩余80米因方案调整正在进行施工 |  |
| 75 | 朋虹街延伸工程（万虹路至滨江路） |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设总长1.8公里，宽52米的城市主干道，其中隧道工程745米。2017年开工建设道路工程和隧道工程 | 基本完成项目红线内征地，完成施工设计，进行设计咨询评估；完成铁路安全评估报告，报送南昌铁路局审批；进行工程预算编制，完善PPP项目第二阶段招标文件 | 区重点项目（在建序号44） |
| 76 | 阳江路、新城路续建工程 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 阳江路长0.8公里、新城路长0.5公里，城市二级主干道，双向六车道 | 完成施工图、预算调整、道路补勘及招标文件编制，进行路基清表、土方挖填 | 区重点项目（在建序号41） |
| 77 | 洛江西环路 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 西环路一期完成隧道管理房建设及隧道全部缺项工程；西环路二期、三期完成路基土石方主体工程；四期完成前期土地报批和合同签订 | 二期、三期进行清表、路基回填、涵洞工程、护坡工程、改渠工程及部分管线铺设 | 区重点项目（在建序号40） |
| 78 | 洛江供水调度中心 |  | 双阳街道 | 黄克航 |  | 完成前期报批工作，争取主体建至六层 | 进行地下室施工 | 区重点项目（在建序号11） |
| 79 | 俞大猷至植物园入口道路 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成设计、红线测绘、立项、图纸会审等工作，开展征迁并进行招投标，签订施工合同，争取进场施工 | 完成立项、道路红线报批 | 区重点项目（预备序号2） |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序 号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 西环路至朋虹街延伸段 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 完成项目论证及初设方案等前期工作 | 进行方案设计 | 区重点项目（预备序号5） |
| 81 | 洛滨北路延伸段 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设长3公里，宽30米的市政道路工程。2017年进行项目论证，工可报告及初设等前期工作 | 完成勘察、设计单位公开招标 | 区重点项目（预备序号7） |
| 82 | 经九路 |  | 双阳华侨开发公司 | 康 波 |  | 建设长1000米，宽40米市政工程。2017年完成方案设计，施工图设计前期工作 | 进行规划方案调整 | 区重点项目（预备序号8） |
| 83 | 马甲西片区综合改造一期 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 完成马甲镇西片区约110亩土地征用及地上物赔偿，按城市Ⅱ级支路标准建设马甲溪西环路 | 完成110亩土地征用及地上物赔偿；马甲西环路完成方案设计；马甲桥改建工程完成招标工作 | 区重点项目（在建序号31） |
| 84 | 沈海高速公路复线罗溪收费站连接线（西环路）工程 |  | 罗溪镇 | 黄 擎 |  | 道路长2.1公里，公路二级，设计时速60公里/小时，道路红线宽24米 | 进行路基工程、改沟改渠、涵洞工程、雨污水管道施工 | 区重点项目（在建序号34） |
| 85 | 配合做好兴泉铁路、联十一线、联三线（经九路）前期工作，适时启动征迁工作 | 王明元 | 发改局 住建局 双阳街道 河市镇 | 杜德森 陈旅毅 黄克航 柯文清 |  | 配合省、市做好相关前期工作，争取完成项目建设所涉及的征迁工作 | 兴泉铁路（洛江段）土地报批材料已报送至省里并审核通过，红线内及控制区房屋征收已全部完成签约和腾空，已完成房屋拆除21宗约9000平方米 |  |
| 86 | 加大城区污水管网工程建设力度，完善排污管网体系 | 王明元 陈天年 | 住建局 环保局 | 陈旅毅 杜灿辉 | 万安街道 双阳街道 | 拟计划建设污水处理项目4个，计划投资1088万元，建设污水管网3.35公里 | 2017年计划建设项目7个，计划投资3193万元，计划建设农村小型污水处理设施5座，计划建设污水管网10.25公里，目前完成投资2080万元，完成3.6公里管网建设 |  |
| 87 | 建设110KV塘西变电站和10KV配电线路62公里，新增或增容10KV配变315台 | 杜韶山 | 洛江供电客服中心 | 陈 爽 |  | 建设110KV塘西变电站和10KV配电线路62公里，新增或增容10KV配变315台 | 110KV塘西变电站因征地问题，推迟至2020年建设；完成10KV配电线路40公里，新增或增容10KV配变250台 |  |
| 88 | 公用配变台区、住宅小区配电站房改造升级工程 |  | 洛江供电客服中心 | 陈 爽 |  | 对洛江供电辖区内的49个配变台区及15个住宅小区配电站房进行改造升级，提高居民用电水平 | 完成40台配变台区及15个住宅小区配电站房改造 | 区为民办实事第47项 |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 无线城市建设 |  | 电信局 | 谢陆山 |  | 以承载流量+高品质VoLTE为首要目标，推动网络精细建设与演进，进一步提升用户体验 | 已投资3590万元，建设开通675个LTE800M载扇，开通193个LTE800M站点，已完成全年建设目标 | 区为民办实事第48项 |
| 90 | 百兆光纤入户工程 |  | 电信局 | 谢陆山 |  | 进一步延伸接入光缆，丰富末梢FTTH接入能力，完善城区、镇区FTTH接入光网络 | 已投资515万元，累计新增FTTH端口7800个，基本完成LAN小区改FTTH接入光网络 | 区为民办实事第49项 |
| 91 | 提升4G覆盖面 |  | 中国移动洛江分公司 | 吴继志 |  | 新建4G基站100个，总数达220个，4G客户普及率提升至80%，为没有使用4G手机的群众提供“保底免费送手机”、“农村家电下乡补贴”的优惠政策 | 完成118个站点建设。目前，共有4485户洛江群众参加“保底免费送手机”活动和“农村家电下乡补贴”活动， 4G客户普及率达到80.43% | 区为民办实事第50项 |
| 92 | 提升移动宽带覆盖率 |  | 中国移动洛江分公司 | 吴继志 |  | 完成全区大部分村（社）的宽带建设，移动宽带覆盖率从目前的50%提升到95% | 累计完成55个村（社区）的宽带建设，新增端口数9080个，移动宽带覆盖率提升到85% | 区为民办实事第51项 |
| 93 | 开展城市设计，全力推进塘西、后埭、新南等片区城市化改造 | 王明元 廖启明 杜韶山 谢卫东 | 规划分局 万安街道 双阳街道 | 郭俊明 叶永萍 黄克航 | 万投公司 | 在征迁工作完成的基础上，进行新南社区新尾片区安置房建设 | 塘西、后埭、新南等片区总平规划方案已完成调整报批工作；完成新南社区新尾片区房屋拆除5宗1300平方米，正继续做2户重点户的析产工作 ；小总部项目完成征地553亩，完成任务的92.95%；完成坟墓迁移4435个，完成任务的98.56%。后埭安置小区正进行分房工作 |  |
| 94 | 抓好马甲镇市级小城市培育试点工作，组织实施一批建设项目 | 王明元 | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 组织实施22个小城市建设项目；总投资4.4948亿元，年度投资2.9668亿元 | 小城市建设项目完成投资25238万元,占年投资计划85.07% |  |
| 95 | 加强洛阳桥周边环境整治和道路建设，做好历史文化街区、传统建筑修缮保护 | 王明元 陈 倩 | 住建局 文体旅新局 万安街道 | 陈旅毅 林伯强 叶永萍 |  | 完成洛阳桥海丝申遗环境整治工作，指导刘氏家庙完成修缮工程 | 完成5幢传统方式修缮工程、桥南街“三线入地”改造和桥南街沿街20幢建筑进行立面整治，完成桥南街道路改造约3200平方，完成3个广场铺设约2500平方和绿化景观施工；完成洛阳桥清淤37500方、红树林移植2500株; 完成刘氏家庙修缮方案 |  |
| 96 | 泉州市区中心粮库项目 |  | 罗溪镇 | 黄 擎 |  | 完成征迁工作，进行土方平整及边坡挡土墙施工，仓库主体和配套工程施工 | 完成施工许可证办理,进行土石方挖填、挡墙浇筑 | 区重点项目（在建序号35） |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 中心城区路灯建设 |  | 住建局 | 陈旅毅 |  | 建设万安范围内万兴街、安达路、三盛四五支路、万发街延伸段、万祥街延伸段、安泰路等7条道路的路灯 | 已完成7条道路的路灯建设 | 区为民办实事第46项 |
| 98 | 建设中心城区公共自行车系统 |  | 住建局 | 陈旅毅 |  | 在万安街道实施公共自行车系统建设 | 目前已完成设备站点安装33个，均已全部投入运营使用，上线车辆1056辆 | 区为民办实事第43项 |
| 99 | 设置公交候车亭座椅 |  | 城建国投 公司 | 周 行 |  | 在万安中心城区及万虹路万安至河市段公交候车亭设置座椅 | 正在施工中 | 区为民办实事第44项 |
| 100 | 背街小巷整治工程 |  | 万安街道 双阳街道 | 叶永萍 黄克航 | 住建局 | 对万安、双阳街道部分社区道路进行硬化，并对排水、排污管道进行整治，硬化整治面积1.2万平方米 | 完成院前社区、新阳社区、前洋社区等约1.2万平米的背街小巷硬化整治工作 | 区为民办实事第45项 |
| 101 | 洛江经济开发区河市西片区防洪排涝工程 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 继续进行大河溪、西溪等清淤、改道、提防及配套工程建设 | 进行宫堤仔大沟段、西溪段和大河溪段土方开挖、垫层及墙身浇筑；监狱门口致远桥进行桩机施工 | 区重点项目（在建序号37） |
| 102 | 深化城市“两违”综合治理 | 王明元 | 行政执法局 | 林金荣 | 各乡镇 街道 | 深入开展“两违”综合治理，重点打击“四重点、六先拆”的违法建筑，完成省、市下达的“两违”综合治理目标任务 | 开展“两违”综合治理专项行动，重点打击“四重点、六先拆”，累计拆除“两违”面积30.0667万平方米，共完成市里下达任务数的115.64% |  |
| 103 | 推动“智慧城管”升级，实施城市精细化管理 | 王明元 | 行政执法局 | 林金荣 | 万安街道 双阳街道 | 充分发挥数字城管平台实用性、执法高效和服务民生的特点，加大城区监管力度，进一步加强城市精细化管理 | 依托数字城管管理平台提升城市管理效率和水平；上报市级平台案件5554件,其中市级案件212件,区级平台受理案件5342件,有效立案派遣5342件，专业部门处理数5270件,结案率98.70% |  |
| 104 | 完善卫生考评工作机制，深化各类专项整治 | 王明元 | 行政执法局 | 林金荣 |  | 抓好日常城区及乡村环境卫生考评工作，对考评中发现问题及时发放整改通知，并督促抓好存在问题的整改 | 抓好日常城区及乡村环境卫生考评工作，城区考评发现存在问题598处，乡村考评发现存在问题573处，责令相关单位抓好整改落实；对市、区两级考评中发现的问题抓好整改 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 巩固省级文明城区创建成果 | 陈 倩 | 文明办 | 王春霖 |  | 落实《关于推动文明城市（区）创建工作机制化常态化的实施方案》，制定全区精神文明创建工作要点，推动城区创建工作的规范化、常态化,按《方案》《要点》要求不断推进创城工作和农村、基层各项创建工作 | 制定下发全区精神文明创建工作要点，召开总评年创城动员会，制定下发2个创城考核办法和3个配套文件，接受了全国文明城市检查组的实地暗访；举行全区孝心村、“家+文化”建设观摩推进会，开展社会主义核心价值观教育实践，增强市民法治意识，启动第二届“道德模范”和第三届“美德少年”等评选表彰活动 |  |
| （四）倡导绿色发展，做足生态优势文章 |
| 106 | 泉州野生动物世界景观提升工程 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 建设一期园区景观综合提升工程，新建大象馆、熊猫馆 | 一期完成园区景观综合提升绿化彩化；二期完成规划设计，进行项目论证；熊猫馆已开工建设,动物园段跨万虹路人行天桥完成建设 | 区重点项目（在建序号33） |
| 107 | 仙公山景区综合提升工程 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 改造缆车停车场、登山步行道绿化、改造升级票务系统、建设景区高清监控工程及景区环保处理设施、旅游公厕 | 完成登山步行道、休闲亭沿途绿化美化、景区生活污水处理设施建设、票务系统改造及无线网络全覆盖；进行旅游公厕、缆车停车场改造进行招投标 | 区重点项目（在建序号32） |
| 108 | 规划建设洛江区旅游集散服务中心 |  | 文体旅新局 | 林伯强 |  | 完成选址、协调用地等前期工作 | 进行项目论证及前期筹备工作 | 区重点项目（预备序号9） |
| 109 | 促进南唐古镇旅游项目落地建设 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 进行项目论证及项目前期筹备工作 | 进行项目论证及前期筹备工作 | 区重点项目（预备序号3） |
| 110 | 促进浅水湾文创产业园项目落地建设 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 |  | 做好浅水湾文创产业园项目的跟踪服务工作 | 因租赁合同双方无法达成一致，该项目已终止洽谈 |  |
| 111 | 创新“三权”分离的农业经营模式，鼓励土地承包经营权向种养大户、农民合作社、农业企业流转，推动农业适度规模经营 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 | 引导土地流转500亩 | 已引导流转400亩 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 完善农产品质量安全监管体系，开展“三品一标”认证，推进农产品品牌化 | 谢卫东 | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 | 主要农产品质量安全监测总体合格率97%以上，开展农产品快速检测完成1000个以上，每个乡镇（街道）监管机构全年定性检测农产品样品不少于300个；新增无公害农产品认证1个 | 完成农业部蔬菜风险监测5个样,合格数5个,合格率100%;农产品快速检测2704个:其中,区级853个、乡镇（街道）1851个；申请无公害农产品认证2家 |  |
| 113 | 持续开展万里安全生态水系建设和中小河流治理 | 谢卫东 | 农水局 罗溪镇 | 王永泰 黄 擎 |  | 进行晋江东溪罗溪段万里安全生态水系建设 | 累计完成投资200万元，占年度投资计划的20%；生态水利工程D、E、F段已完成基础开挖、水泥土浇筑，项目已正式开工 |  |
| 114 | 小型农田水利河市片区建设工程项目 | 谢卫东 | 农水局 河市镇 | 王永泰 柯文清 |  | 按要求推进小型农田水利河市片区项目工程建设 | 已完成全部建设任务，正在进行内业资料整理 |  |
| 115 | 小型农田水利虹山片区建设工程项目 |  | 农水局 虹山乡 | 王永泰 刘志滨 |  | 改造引水坝、山塘、小型水源等工程，新建或续建骨干灌溉渠道、骨干排水沟及河道整治 | 完成河道清淤3.1km，护岸砌筑6km，塘坝整治11座，渠系改造12.5km,排水沟道改造8.9km,高效节水灌溉650亩，新建拦水坝2座；三标、四标进行扫尾工作 | 区重点项目（在建序号36） |
| 116 | 美丽乡村建设 |  | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 | 继续深入推进全区美丽乡村建设；培育1个市级美丽乡村示范（宜居）村 | 新民村、洋坑村、洪四村3个区级美丽乡村示范村，总投资1052万元，已投资852万元，共推进22个项目，已完成11个；建设3个市级人居环境整治村和1个市级美丽乡村示范（宜居）村，目前已投资593万元，占计划的65.74%，推进项目21个，其中完成6个 | 区为民办实事第1项 |
| 117 | 农村安全饮水工程 |  | 农水局 | 王永泰 | 有关乡镇 | 帮助5个村解决安全饮水问题 | 河市蛟南村、马甲梅岭村、祈山村、仰恩村、罗溪洪泗村5个村均正在建设 | 区为民办实事第2项 |
| 118 | 农村公路提级改造工程 |  | 住建局 | 陈旅毅 | 各乡镇 | 提级改造农村公路25公里 | 已完成提级改造工程14.38公里 | 区为民办实事第3项 |
| 119 | 农村土地承包经营权确权登记颁证 |  | 农水局 | 王永泰 | 各乡镇 | 完成全区村（居）集体土地承包经营权确权登记颁证工作 | 已完成84个村的权属调查，完成审核公示86个村，签订合同73个村 | 区为民办实事第4项 |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 农村住房灾后恢复重建 |  | 住建局 | 陈旅毅 | 有关乡镇 | 对15户因台风损坏的农村住房进行恢复重建 | 完成 | 区为民办实事第6项 |
| 121 | 山围塘除险加固 |  | 农水局 | 王永泰 | 有关乡镇 | 除险加固重点山围塘6座 | 编制6座山围塘除险加固方案,其中3座山围塘完成除险加固 | 区为民办实事第7项 |
| 122 | 水利设施灾后恢复重建 |  | 农水局 | 王永泰 | 河市镇 马甲镇 | 完成官洋坝、观口水库溢洪道修复 | 完成官洋坝、观口水库溢洪道修复重建 | 区为民办实事第8项 |
| 123 | 光伏发电扶贫项目建设 |  | 农水局 | 王永泰 | 有关乡镇 | 完成10个村光伏发电项目建设 | 完成10个村光伏发电项目建设，已经并网运行 | 区为民办实事第19项 |
| 124 | 做好生态保护规划，基本完成生态保护红线划定 | 陈天年 | 环保局 | 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 完成生态保护红线划定 | 洛江区生态红线划定方案已纳入福建省生态红线研究成果，待省政府批复实施 |  |
| 125 | 严格落实环保“三同时”，推进环境网格化监管，依法查处环境污染违法行为 | 陈天年 | 环保局 | 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 严格落实环保“三同时”， 开展网格化环保监管工作，充分履行职责，及时发现并处理各类环境问题 | 严格落实环评审批，共审批环评项目10个，竣工环保验收项目7个；开展网格化环保监管工作，利用网格化监管信息平台，填报各类巡查信息48起，及时发现并处理各类环境问题 |  |
| 126 | 开展第三批小流域“赛水质”活动 | 陈天年 | 环保局 | 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 根据国务院“水十条”、省、市水污染防治行动计划工作方案要求，深入开展小流域“赛水质”活动，促进小流域水体水质状况得到明显提升，污染排放得到有效削减，人居环境得到改善 | 根据小流域“赛水质”活动方案，开展违法企业整治，河道清淤疏浚，生活垃圾、污水治理，农业面源综合治理，按序时推进第三批“赛水质”活动 |  |
| 127 | 西埭桥至福厦高速桥流域整治工程 |  | 城建国投公司 | 周 行 |  | 进行相关资料收集及项目建议书审批，编制工可报告；进行工可报告评审规划设计等工作 | 进行项目论证及前期筹备工作 | 区重点项目（预备序号4） |
| 128 | 洛阳江流域洛江区河市段综合整治工程 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成东溪段安全生态水系建设试点项目 | 官虹路进行沿线清表和污水管道施工；溪头桥完成桩基钻孔及灌注；滨水路六期进行土方开挖及污水管道开挖埋设；庄田桥-西埭桥进行沿线清表、挡墙施工 | 区重点项目（在建序号26） |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 着力推进畜禽养殖污染整治，完成省环保专项巡查整改任务 | 陈天年 谢卫东 | 环保局 农水局 | 杜灿辉 王永泰 | 各乡镇 街道 | 按要求搬迁、关闭河市镇禁养区内2家畜禽养殖场,完成省环保专项巡查整改任务 | 盛兴养殖场已拆除，华丰果牧公司种猪已全部清栏，并清空12栋养殖舍；罗溪镇中央农村环境连片整治项目已完成区、市级验收；仰恩大学已完成校内3座生活污水处理设施的选址、地形测绘及项目环评，正在进行初步方案设计的比选工作 |  |
| 130 | 提高森林覆盖率和城区绿地率，塑造生态景观 | 王明元 谢卫东 | 林业局 住建局 | 刘永水 陈旅毅 | 各乡镇 街道 | 全区森林覆盖率稳定在64.02%，城区绿地率达到42.5% | 完成滨江路（洛阳桥闸—金庄街段）、36号路、聚融韵动领地前绿地改造提升工作 |  |
| 131 | 地质灾害隐患点居民搬迁 |  | 国土分局 | 蔡 涛 | 各乡镇 街道 | 完成10户46人地灾隐患点居民搬迁入住 | 已完成10户46人搬迁入住 | 区为民办实事第10项 |
| （五）坚持共建共享，提高群众幸福指数 |
| 132 | 优化公共就业服务，争取新增城镇就业6000人 | 陈逢生 | 人社局 | 黄文坤 |  | 落实就业创业扶持政策；开展职业技能培训，组织举办职业技能竞赛活动，促进劳动者就业能力提升；组织开展“春风行动”、“就业援助月”等公共就业专项活动，举办现场招聘会，促进求职人员和企业有效对接 | 开展就业困难人员送温暖慰问活动，共慰问148人，发放慰问资金29.6万元；发放91人就业困难人员灵活就业社保补贴26.23万元；发放输入外地劳务人员奖励金10.52万元;兑现落实31家企业外出招工补贴5.83万元；发放农村劳动力转移培训资金3万元；审批设立4家区级高校毕业生就业见习基地，发放就业见习补贴22680元；组织开展就业技能培训和岗位技能提升培训2670人,完成市下达任务80.91%；举办互联网+双创人才培训1期，培训人员80人；开展维修电工高级工培训及鉴定，取得高级工职业资格证书36人;举办首届机械行业车工职业技能竞赛，授予2人“洛江区技术能手”称号；收集47家企业390种不同岗位3300个，编制印发1000份2017年企业用工需求信息表；开展“春风行动”、“就业援助月”等就业专项活动，举办新春现场招聘会38场;组织8家企业赴宁夏盐池县参加当地的现场招聘活动，与宁夏吴忠市盐池县、同心县和固原市原州区建立劳务合作关系;组织7家企业参加第六届厦漳泉校企对接会;组织举办泉州高级技工学校·洛江企业校企对接专场招聘会1场；组织13家企业赴长安大学开展现场招聘活动；组织2家企业参加第十二届台湾专业人才对接会；组织11家企业赴福州参加第88期福建省中高级人才招聘会；举办医高专校园招聘会2场；推荐7个项目申报省市级高校毕业生创业资助项目,推荐5个项目参加市大学生创业实战大赛，其中1个项目获得成长组优秀奖；实现城镇新增就业人数5298人,完成市下达任务99.96% |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 实施城乡居民养老保险制度 |  | 人社局 | 黄文坤 | 各乡镇 | 组织实施城乡居民基本养老保险制度，参保缴费率达90%以上，并按时发放养老金 | 目前累计有5.978万人缴纳年度保费790.44万元，缴费率达93.72%；为2.1881万老年人累计发放养老金3236.84万元（其中:为被征地人员0.5358万人，累计发放被征地养老保障金833.48万元） | 区为民办实事第17项 |
| 134 | 农房统保及自然灾害公众责任保险办理 |  | 民政局 | 刘玉兴 | 各乡镇 街道 | 办理全区农村（包括城镇）住房保险及居民自然灾害公众责任险 | 已同中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司第四营业部签订2017年《洛江区农村住房统保协议》和《洛江区自然灾害公众责任保险统保协议》 | 区为民办实事第11项 |
| 135 | 老年人幸福健康工程 |  | 老体协 | 彭朝基 | 有关乡镇 街道 | 在全区选址一处建设老年人活动中心 | 已完成罗溪镇新东村老年人活动中心主体工程建设 | 区为民办实事第20项 |
| 136 | 为特困失能老人提供政府购买服务 |  | 老龄办 | 吕金蔓 | 有关乡镇 街道 | 为全区100名特困失能老人提供每人每月300政府购买服务 | 已下拨全年政府购买服务资金36万元，并对实施的对象进行入户回访，做好动态管理 | 区为民办实事第21项 |
| 137 | 居家养老服务提升工程 |  | 老龄办 | 吕金蔓 | 有关乡镇街道 | 在万安街道开展居家养老信息化服务及实体服务 | 已为400名老人提供20元.人/月的基础服务费（购买手机），目前服务基础服务对象2850人次，累计服务实体服务对象1530人次，已下拨1-9月份资金10.2万元（其中信息服务费4.8万元，实体服务费5.4万元） | 区为民办实事第22项 |
| 138 | 实施残疾人“居家托养”救助 |  | 残 联 | 孔志强 |  | 对100名重度残疾人进行“居家托养”救助 | 已完成对100名重度残疾人“居家托养”救助的审核工作 | 区为民办实事第24项 |
| 139 | 实施新型农村合作医疗制度 |  | 卫计局 | 杜荣文 | 各乡镇 街道 | 居民参合率达99.9% | 2017年新农合参合人数16.14万人，参合率达99.9%以上，已完成全年工作目标 | 区为民办实事第25项 |
| 140 | 职工医疗互助活动（第十一期） |  | 总工会 | 杜丽卿 |  | 组织1.5万名职工参加住院医疗互助活动；组织2000名女职工参加特病医疗互助活动 | 已组织20134名职工参加住院医疗互助活动；组织2811名女职工参加特病医疗互助活动；完成投资91.1万元 | 区为民办实事第26项 |
| 141 | “菜篮子工程”建设 |  | 商务局 | 陈小红 | 农水局 财政局 有关乡镇 街道 | 巩固提升全区 “菜篮子”生产、供应、调控水平 | 已投入建设资金634万元，超额完成年度总投入600万元的计划任务，鸿发公司完成建设生态饲料加工厂项目工程面积1200㎡，购进饲料加工设备；玉丰公司完成鸡粪废弃物处理大棚1座；丰田公司购进新技术种植水培蔬菜设施、蔬菜立体栽培设施；茂源公司羊舍已动工，并进行道路硬化建设 | 区为民办实事第38项 |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 健全城乡居民大病保险制度，推进基本医保与商业健康保险互补衔接 | 陈逢生 | 人社局 | 黄文坤 |  | 配合市医保中心开展城镇居民医保商业大病医疗保险、重大疾病大额医疗费用补充补偿工作 | 区新农合大病住院补充补偿由年终手工补充补偿方式改为“一站式”即时结算；根据市城乡居民医保一体化要求，2008年1月起将建立全市统一的城乡居民大病保险制度，以公开招标方式确定商业保险机构承办 |  |
| 143 | 实施精准扶贫 |  | 农水局 | 各乡镇 街道 |  | 全面完成所有市定贫困人口脱贫任务 | 目前完成脱贫370人，完成任务的85.65% | 区为民办实事第18项 |
| 144 | 农村居家养老服务站建设 |  | 民政局 | 刘玉兴 | 有关乡镇 | 在有关乡镇建设2个农村居家养老服务站 | 河市镇官洋村、马甲镇杏川村2个项目均已动工建设 | 区为民办实事第23项 |
| 145 | 城乡社区服务站建设 |  | 民政局 | 刘玉兴 | 有关乡镇 街道 | 在全区建设4个面积200平米以上的城乡社区服务站 | 双阳街道新南社区、河市镇溪头村、马甲镇祁山村、罗溪镇钟山村4个项目均已动工 | 区为民办实事第34项 |
| 146 | 低保户安居房建设 |  | 民政局 | 刘玉兴 | 各乡镇 国土分局 住建局 | 在各乡镇建设25户农村低保安居房 | 1户完成装修，11户完成主体建设，13户进行基建 | 区为民办实事第9项 |
| 147 | 打通商品房与安置房、保障房转换通道 | 王明元 | 住建局 发改局 | 陈旅毅 杜德森 |  | 深入实施《洛江区打通商品房与安置房及保障房转换通道实施方案》和《洛江区人民政府关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》等文件 | 出台《泉州市洛江区购房补贴申领程序》，根据我区实际实行异地安置，已有新南片区、塘西片区、阳江片区、海丝申遗房屋征收异地安置在桥南安置小区 |  |
| 148 | 加快实施城乡危房、石结构房屋改造 | 王明元 | 住建局 | 陈旅毅 | 区国土分局 各乡镇街道 | 完成市石改办下达的结构改造任务 | 2017年总任务数79.69万平方米石结构改造任务已摸底确认，累计完成拆除67.84万平方米，拆除率85% |  |
| 149 | 泉州市实验小学洛江校区运动场建设 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设泉州市实验小学洛江校区250米塑胶跑道及足球场、围墙 | 250米塑胶跑道及足球场基础部分混凝土施工完成，围墙已完成建设 | 区为民办实事第12项 |
| 150 | 持续推进十一中、奕聪中学创建省一级达标中学工作 | 杨文格 | 教育局 | 曾志宏 |  | 对照创建标准，指导并督促十一中、奕聪中学创建一级达标中学 | 正根据新出台的评估标准进行修订创建规划 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 洛江区实验小学地下停车场及地上硅PU灯光篮球场建设 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设洛江区实验小学地下停车场1000平方米，地上硅PU灯光篮球场1152平方米 | 最高控制价审核完成，正在办理项目报建手续 | 区为民办实事第13项 |
| 152 | 闽南师大附小（泉州市洛江区前洋小学） |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设1#、2#教学楼10881平方米 | 教学楼完成主体封顶，进行内外装修 | 区重点项目（在建序号50） |
| 153 | 泉州第十一中学教学楼 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 拆除图书馆2226平方米，建设教学楼13384平方米 | 完成桩基施工、静载检测，进行基坑支护施工 | 区重点项目（在建序号51） |
| 154 | 双阳第二中心幼儿园 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 总建筑面积0.62万平方米，建设教学楼及配套设施 | 进行内外装修、屋面防水施工 | 区重点项目（在建序号52） |
| 155 | 福建泉州外国语中学洛江学校 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建设教学楼、实验楼、综合楼、行政办公楼、学生宿舍楼、体育馆，总建筑面积约7.2万平方米 | 幼儿园已竣工，小学部进行内墙粉刷，初中部进行二次装修，宿舍楼进行冲孔桩施工，综合楼进行地下室顶板施工 | 区重点项目（在建序号53） |
| 156 | 洛江实验小学扩建工程 |  | 万投公司 | 林元颖 |  | 进行相关前期工作，争取进行项目建设 | 完成EPC招标前准备工作，准备挂网招标 | 区重点项目（预备序号6） |
| 157 | 落实义务教育“三免一补”与助学政策 |  | 教育局 | 曾志宏 | 各乡镇 街道 | 对全区义务教育阶段的学生免收学杂费、作业本费，免费发放教科书；对贫困住宿生、职业教育学生及高中阶段贫困生进行生活补助等 | 已拨付免学杂费：1648.32万，免寄宿生费：56.29万元，免作业：53万元。补助住宿生56.288万元、职业教育学生3万及高中阶段贫困生25.365万元 | 区为民办实事项目第14项 |
| 158 | 义务教育管理标准化学校建设与评估 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 更新、补充学校各种设施设备，建设校园文化，设置美育、德育宣传栏 | 马甲中学、就南中学、河市中学迎接市级评估，市实小洛江校区、万安中心小学、河市中心小学和马甲中心小学等4所学校1-9月份已完成区级核查申报、市级评估认定 | 区为民办实事项目第15项 |
| 159 | 学生综合素质评价系统建设 |  | 教育局 | 曾志宏 |  | 建立学生素质教育综合评价标准体系及实施标准体系的工作和管理系统平台工具 | 印发《洛江区教育局关于推进洛江区中小学生综合素质评价工作的实施意见》，进行二轮培训，全面开始实施 | 区为民办实事项目第16项 |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 深化医药卫生体制改革，启动新一轮基层医改工作 | 王明元 陈 倩 | 发改局 卫计局 | 杜德森 杜荣文 |  | 继续深化实施医药卫生体制改革，启动新一轮基层医改工作，全面落实“一归口，三下放”政策，完善分级诊疗各项制度，巩固并进一步加强医联体建设 | 成立区公立医疗机构管理委员会，正在拟定区医管委议事决策等相关制度；认真贯彻落实省、市医改工作决策部署，坚持以“保基本、强基层、建机制”为总体要求和改革重点，积极稳妥地推进医药卫生体制改革；积极与上级医院洽谈建立医联体及开展双向转诊合作 |  |
| 161 | 创建全国基层中医药工作先进区 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 完成全国基层中医药工作先进区创建各项任务，并申请省市验收 | 按照全国中医药先进单位考核细则，开展自查自纠和补缺补，已通过省卫计委的评审，目前正做好迎接国家评审各项准备工作 |  |
| 162 | 区医院创建二级乙等综合医院 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 指导区医院实施创建二级乙等综合医院工作,年底通过验收 | 成立创建二级乙等综合医院领导小组，召开动员大会，将创建任务分解到每个科室，有序推进创建工作 |  |
| 163 | 整合卫生计生技术服务资源，提升管理服务水平，促进人口长期均衡发展 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 加大计生国策宣传力度，引导育龄群众有计划生育；完成区乡卫生计生技术服务机构人员、设备和场所整合工作，并建立区级婚检和孕前优检统一服务大厅 | 完成区乡卫生计生技术服务机构人员、设备整合, 正在建设婚检和孕前优检统一服务大厅 |  |
| 164 | 开展“计生特殊家庭”关爱行动 |  | 卫计局 计生协会 | 杜荣文 郭慧玲 | 有关乡镇 街道 | 继续做好原有及新增计生特殊家庭的帮扶救助 | 新增一户失独家庭，已下拨5万元经济补助 | 区为民办实事项目第31项 |
| 165 | 实施“关爱女孩”五项工程 |  | 卫计局 | 杜荣文 |  | 安居工程投入40万元，帮助200户贫困计生女孩家庭建造房屋；成才工程投入30万元，帮助2500名计生女孩家庭子女上学；致富工程投入60万元，帮助60户计生女孩家庭脱贫致富；亲情工程投入40万元，帮助1200户贫困计生女孩家庭排忧解难；帮助保障工程投入660万元，帮助15000名计生女孩家庭在生活、医疗上得到保障 | 安居工程已建好17户，在建3户；成才工程已投入48.43万元，帮扶2175人次；致富工程已投入191.1万元，帮扶83户；亲情工程已投入30.51万元，帮扶893户；保障工程已投入870.28万元，帮扶15107人次 | 区为民办实事项目第32项 |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 农村孕产妇住院分娩补助 |  | 卫计局 | 杜荣文 |  | 对1000个农村孕产妇住院分娩实施补助 | 到目前计补助975人，补助金额39万元，完成全年项目补助任务的97.5% | 区为民办实事项目第27项 |
| 167 | 服务“全面两孩”提高母婴保健水平 |  | 卫计局 | 杜荣文 |  | 为400名农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查。全面开展免费婚检、免费孕前优生健康检测工作。加强对怀孕妇女实行孕前监测、孕期保健、孕后随访的全程跟踪服务,提高出生人口素质 | 已完成为400名农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查任务。免费婚检、免费孕前优生健康检测工作常年在实施 | 区为民办实事项目第28项 |
| 168 | 实施“改善医疗服务行动计划” |  | 卫计局 | 杜荣文 |  | 改造基层医疗机构业务用房，改善外环境，更新添置医疗设备，开展人员进修培训等工作 | 投入专项资金400万元，帮助基层医疗机构添置大型CT、DR、彩超等设备，已制定医务人员进修培训计划，各基层医疗单位按计划在实施 | 区为民办实事项目第29项 |
| 169 | 实施应急救护千人培训计划（第一期） |  | 卫计局 红十字会 | 杜荣文 江建家 |  | 对200名基层机构卫技人员和乡村医生进行院前急培训 | 已完成对200名基层机构卫技人员和乡村医生进行院前急培训任务 | 区为民办实事项目第30项 |
| 170 | 力争建设2个体育休闲公园 | 陈 倩 | 文体旅新局 | 林伯强 |  | 力争完成2个体育休闲公园建设 | 桥南体育休闲公园正在建设 |  |
| 171 | 完善乡镇文化服务中心 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 河市镇 | 改建河市镇综合文化服务中心 | 已完成主体建筑建设及室内装修，正着手按建设标准进行采购配置 | 区为民办实事项目第39项 |
| 172 | 完善基层综合文化服务中心 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 各乡镇 街道 | 改建16个基层综合性文化服务中心 | 16个文化活动室均已完成内部装修 | 区为民办实事项目第40项 |
| 173 | 完善提升全民健身示范中心 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 有关乡镇 街道 | 提升10个全民健身示范中心 | 网上招投标程序已完成，现进行专家论证采购塑胶跑道的方案 | 区为民办实事第41项 |
| 174 | 民俗展示馆建设 |  | 文体旅新局 民宗局 | 林伯强 潘金福 | 河市镇 | 建设河市镇厝斗村畲族民俗展示馆 | 利用50年代具有畲族特色的厝斗小学改建为“厝斗民俗展示馆”，主体建筑160平米，目前已完成内部装修 | 区为民办实事项目第5项 |
| 175 | 洛江区公共文化馆、图书馆建设 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 总工会 | 建设洛江区公共文化馆、图书馆 | 完成区公共文化中心涉及公共文化馆、图书馆的三次设计方案的修改，正在按方案设计建设 | 区为民办实事项目第35项 |
| 176 | 文物保护单位白蚁防治工程 |  | 文体旅新局 | 林伯强 | 有关乡镇 街道 | 加强对文物古建筑的巡查，做好白蚁防治工程 | 文物保护单位白蚁防治工程按政府采购程序招标中 | 区为民办实事第42项 |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | 健全大调解矛盾纠纷多元化解机制，及时化解社会矛盾纠纷和不稳定因素 | 廖启明 | 司法局 综治办 | 卢恩水 黄奕瑞 | 各乡镇 街道 | 深入排查化解各类矛盾纠纷，有针对性开展矛盾纠纷集中排查调处专项活动；加强人民调解协会组织建设，做好十佳优秀调解员评选工作；规范调解组织职能，充分发挥各调解组织的作用；拓展调解组织，逐步推广建设村居（社区）司法行政工作室；夯实基层基础，着力推动基层司法所规范化建设 | 深入排查化解各类矛盾纠纷，有针对性开展矛盾纠纷集中排查调处专项活动；加强人民调解协会组织建设，做好十佳优秀调解员评选工作；规范调解组织职能，充分发挥各调解组织的作用；拓展调解组织，逐步推广建设村居（社区）司法行政工作室；夯实基层基础，着力推动基层司法所规范化建设; 共排查矛盾纠纷377件，调解成功374件，调解成功率99.2% ;防止民转刑案件5件19人，防止群体性上访4件29人，全区实现了“四无”;成立仙公册旅游纠纷人民调解委员会，正在推进建立冠亚-东方星城物调室 |  |
| 178 | 加强信访维稳工作 | 陈逢生 | 信访局 | 林丽珠 | 各乡镇 街道 | 定期排查化解信访苗头，做好人民网、网上省长信箱、市长信箱和公众信息网领导信箱投诉请求的办理工作，及时办结12345政务服务平台受理的投诉请求；推行通过法定途径分类处理投诉请求，定期开展领导干部接访和联合接访活动，做好专案评审和公开听证工作，着力化解信访积案 | 累计排查信访苗头62件，规范办理省长信箱21件、市长信箱44件、公众信息网领导信箱投诉请求433件、市12345便民服务平台诉求472件；开展领导干部接访活动149场165人次，接待群众111批406人次，共受理信访事项62件；依法分类处理群众诉求19件，梳理排查专案评审案源6件，化解信访积案8件 |  |
| 179 | 实施“七五”普法规划，提升全民法律意识和法治素养，有效预防青少年犯罪 | 廖启明 | 司法局 | 卢恩水 | 各乡镇 街道 | 实施“七五”普法规划,持续深化“法律六进”活动,加强法治文化阵地建设,拓展普法宣传的渠道；完善依法治区工作机构，加强讲师团和志愿者建设，推进青少年法治宣传教育 | 出台《洛江区国家工作人员学法用法实施意见》，组织开展第十四届全国法治动漫微电影征集展播（映）活动、“我与宪法”优秀微视频作品征集展播活动；组织区普法讲师团开展宣讲活动，举办预防违法犯罪的普法讲座4场，举办“洛江周五晚普法讲堂”专题讲座2场，设立《海丝条例》宣传栏3处，编印普法系列宣传小折页10种8万余份；实施“新媒体法雨行动”，举办网络知识竞赛1期，通过“法治洛江”微信公众号发布内容10余期，普法专刊30篇；组织实施法治宣传“百千万计划”，参与喜迎十九大等各项法治宣传咨询活动，分发宣传材料1万多份 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 严格落实安全生产责任制，抓好安全生产工作 | 谢卫东 | 安监局 | 纪华在 | 各乡镇 街道 区直有关单位 | 严格目标考核奖惩，落实“党政同责、一岗双责”机制；持续开展重点行业领域专项整治工作，严厉打击非法违法生产经营建设行为；加强安监机构和队伍建设，开展安全生产宣教活动；抓好隐患排查治理体系建设，加强安全生产隐患自查自报信息平台管理，提高企业隐患排查治理监管效能 | 开展安全生产集体约谈1次，约谈3人；开展全区性安全生产督查4次；出动安全生产大检查检查组244个次，检查企业712家次，排查整改一般隐患1293条，挂牌督办重大隐患1项，责令停产停业整顿5家，暂扣吊销证照企业2家，联合惩戒安全生产失信企业1家，实施行政处罚68.45万元；完成安全生产风险分级管控体系建设试点企业建设6家，排除风险点133处；组织5期88人参观市安全生产宣传教育基地；组织2期3人参加省安全生产执法培训；使用市“智慧安监”上报隐患企业134家，隐患查出率87.58%，隐患整改率100%；监督检查企业230家次，发现隐患127条，整改率100%，检查记录录入率100% |  |
| 181 | 实施食品安全监督 |  | 市食药监局洛江分局 | 吴水挺 | 各乡镇 街道 | 开展食品药品抽检300批次，改造提升双阳农贸市场食品安全快速检测示范点，建设食品加工小作坊示范点1个，实施明厨亮灶建设，补助15家公办学校食堂购买食品保险等食品安全项目 | 开展食品监督抽检156批次，合格率97.4%；食品快检1851批次，合格率99%；药品省抽及省委托抽检共计50批次；建设市级“明厨亮灶”示范店7家、市级“明厨亮灶”示范学校2家；改造食品加工小作坊示范点基本设施1个；双阳农贸市场食品安全快速检测示范点提升正在进行中 | 区为民办实事第33项 |
| 182 | 城市安全信息系统建设（第六期） |  | 公安分局 | 林荣成 | 各乡镇 街道 | 投入800万元建设600路探头，并对前期过保设备进行维护 | 由市公安局统筹项目建设进度，现已准备该项目招投标 | 区为民办实事第52项 |
| 183 | 全区道路交通安全设施建设 |  | 交警大队 | 洪晓军 | 住建局 有关乡镇街道 | 设置万安街道安吉路万贤街路口红绿灯、双阳街道阳光路阳新街路口红绿灯；设置安吉路医高专至万贤街十一中路口沿线道路中心隔离护栏、道路标志线；设置X304线马甲镇潘内村至马甲镇消防中队路段道路中心隔离护栏、减速装置、路面标志及标线；完善X304线高速支队路口、河市中学路段、马甲博威幼儿园路口、马甲镇就南村路口、罗溪镇三合村路口交通设施，罗溪镇金光隧道出入口交通标线；完善X332线17.8KM-18.1KM弯道隐患路段交通及防护设施、马甲镇杏川村乡道马甲第二中心幼儿园路口路段及马甲第二中心幼儿园门口村道交通安全设施、罗溪镇环城路沿线交通安全设施 | 已完成全部项目 | 区为民办实事第53项 |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、全面提升政府的保障和服务水平 |
| 184 | 完善落实挂钩帮扶制度 | 各副区长 | 发改局 经信局 商务局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 | 区直各相关单位 | 深入基层、企业和项目一线走访调研，加强协调推进，“面对面”“点对点”帮助解决生产发展、经营壮大和项目推进的难题 | 召开重点项目调度会，及时协调解决项目存在问题30个；服务推动西人马公司高端微机电芯片项目落地投建，主动跟踪协调解决投建过程中存在的电力增容等问题；深入维盾电气、劲力工程等企业加强调研，加强协调，及时帮助企业解决生产发展和项目推进的难题 |  |
| 185 | 加强节约型机关建设，严控行政经费支出 | 王明元 杜韶山 | 审计局 财政局 | 杨辉煌 苏永川 | 区直各单位 | 严格控制一般性行政经费支出，加强对会议费、办公经费、“三公”经费的审核监督，实现“五个零增长”；强化各部门预算执行审计，扩大审计覆盖面，促进部门和基层预算单位规范预算管理 | 完成专项审计项目6个和2016年区本级财政预算执行情况审计 |  |
| 186 | 健全财政资金使用考核、监管体系，提高财政专项资金使用效率、效益 | 王明元 杜韶山 | 审计局 财政局 | 杨辉煌 苏永川 | 区直各单位 | 开展财政专项资金绩效评价，加强各类社会保险基金、住房保障资金、涉农资金的审计监督力度，提升财政专项资金的使用绩效 | 完成洛江区财政资金信息化管理情况专项审计调查、交叉完成7个专项审计（审计调查），正进行泉州市区中心粮库一期工程跟踪审计（国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目） |  |
| 187 | 推进行政审批改革和行政服务标准化 | 王明元 陈天年 | 编办 行政服务 中心管委会 | 朱德华 吴建聪 | 区直各单位 | 全面清理整合部门权力清单、公共服务事项清单、责任清单，形成“权责清单”(两单融合) ；对我区行政权力和公共服务事项清单等事项进行动态调整；做好进一步规范行政审批服务自由裁量权工作，开展第十二轮行政审批制度改革，推进行政审批服务标准化建设 | 开展全区权力清单和责任清单融合工作，正在汇总整理审核；落实好上级取消、调整、下放事项，取消区级行政权力和公共服务事项25个；做好取消、下放和调整的行政权力和公共服务事项的落实、衔接和承接工作，此次调整共涉及区直18个部门行政权力和公共服务事项466项；调整后审批服务事项已全部更新同步至中心审批系统；梳理规范自由裁量权事项340大项722小项，并已发文公布；推进第十二轮行政审批制度改革， 33个事项压缩承诺时限92个工作日，1个事项梳理成即办件，7个事项取消规范7项申报材料 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | 实施“互联网+政务服务” | 陈天年 | 行政服务 中心管委会 | 吴建聪 | 区直各 部门 | 全面推动“互联网+”政务服务和完成全市电子证照一体化共享应用报务体系 | 769项审批事项已有759项实现网上办理，占审批事项数量比例达98.7%，乡镇便民服务中心共82项审批事项已经全部进驻省网上办事大厅；在电子证照方面，17个部门取得18个单位数字证书，其中13个部门的24种证照类和35种批文类共生成886本（111本证照和775本批文） |  |
| 189 | 强化效能督查和绩效考评 | 王明元 陈逢生 | 效能办 人社局 | 王恩德 黄文坤 | 区直各 单位 | 健全绩效评估制度体系，深化机关效能建设，强化效能督查，落实“马上就办”各项措施，扎实推进政府各项工作 | 印发《2017年度泉州市洛江区绩效评估工作方案》 |  |
| 190 | 洛江区五金机电产业园区党群服务综合体建设 |  | 河市镇 | 柯文清 | 区委组织部 经信局 | 以党建共建工作推进政企各项工作开展，协调解决智造企业发展中的困难和问题，促进企业转型升级 | 成立五金机电产业园党委，制定《五金机电产业园区党建工作示范点实施方案》，在园区企业党组织中开展“金核心、金钥匙、金点子、金纽带、金服务”的党建“五金”行动。完成园区内人行道彩砖增补、绿化带增补及除草等绿化美化；完成党建走廊建设，设计悬挂室外党企宣传标语223幅，彩绘党建墙近500平方米；建成园区指示牌，完成党群综合服务体建设和展厅素材收集、设计，将于近期完成展馆布置工作；完成园区综合性办公室、党员活动室、创想室、党建图书阅览室、健身房、瑜伽室的建设 | 区为民办实事第36项 |
| 191 | 自觉接受人大、政协和社会各界监督，高质量办理人大代表建议和政协委员提案 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 | 区直各单位 | 在规定时间内全部办复人大代表建议和政协委员提案，并进一步提高办理质量 | 完成办理人大代表建议件98件、政协委员提案93件 |  |
| 192 | 贯彻落实《法治政府建设实施纲要》 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 | 区直各单位 | 全面落实《洛江区人民政府重大行政决策若干规定》要求，推行政府法律顾问制度，提高科学民主决策水平；加快转变政府职能，规范行政权力运行，提高行政执法能力；做好规范性文件审查清理，妥善应对行政复议和行政诉讼，增强政府公信力 | 制定《洛江区法治政府建设实施方案》、《洛江区重大行政决策若干规定》、《洛江区政府法律顾问工作管理规定》；重大决策均召开区政府常务会议或区长办公会研究，完成政府法律顾问团队组建，做好规范性文件审查清理和备案，办理行政复议案件3件，行政应诉4件 |  |

2017年洛江区政府工作目标任务1-9月份完成情况表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | 推进政府信息公开 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 | 区直各单位 | 加大招投标、房屋征收、行政执法等群众关切领域的信息公开力度，保障公众知情权、参与权和监督权 | 加大群众关切领域的信息公开力度，主动公开政府信息817条 |  |
| 194 | 全面落实“两个责任”“一岗双责”，严格履行党风廉洁建设责任制 | 王明元 陈 倩 | 政府办 监察局 | 刘鹏志 林碧海 | 区直各单位 | 抓好党规党纪的学习贯彻，促进各级党员干部明党规、守党纪；加强责任分解，责任检查考核，严格“一岗双责”，强化责任追究，推动主体责任的落实 | 严格执行《条例》及《办法》，层层签订《落实全面从严治党主体责任书》和《落实全面从严治党监督责任书》；抓好省对市责任制检查15个共性问题和2个个性问题、市对区责任制检查4个问题的整改工作，已通过省、市“回头看”；累计对6人履行“两个责任”不力行为进行问责 |  |
| 195 | 加强审计和监察工作，抓好源头管控，落实中央八项规定精神，营造风清气正的政治生态 | 王明元 杜韶山 | 监察局 审计局 财政局 | 林碧海 杨辉煌 苏永川 | 区直各单位 | 加强日常监督，实施预算执行审计、经济责任审计、财政财务收支审计等常规审计项目，重点关注经费使用情况；强化廉政教育，落实约谈、信访谈话、函询等廉政谈话提醒机制；严格落实中央八项规定精神，加强纠正“四风”工作的监督检查，坚决查处违纪违规问题，并给予通报曝光 | 开展“清风慈航”廉政慈善公益活动，认真把握运用监督执纪“四种形态”，开展谈话函询44件；开展中央八项规定精神落实情况检查10轮次，发现问题23个；强化“1+X”专项督查，累计查处违反中央八项规定精神问题6个，处理9人，其中党政纪处分5人，通报曝光4批6起；完成专项审计项目6个、部门（区外事侨务办）财务收支审计1个 |  |