泉州市洛江区文化体育和旅游局（函）
泉洛政文体旅函〔2026〕33号

                                答复类别：B
关于洛江区六届人大五次会议
第6004号建议答复的函
吴昌芬等7位代表：
你们提出的《关于构建“一核一辅”双极引流体系，以洛阳桥仙公山带动城乡共富的建议》收悉。现答复如下：
洛阳桥、仙公山是洛江辖区最具盛名，同时也是旅游资源最为集中、文化吸引力最为突出的旅游目的地，目前我区正全力打造洛阳桥、仙公山两大片区，正朝着构建“一核一辅”双极体系，带动城乡共富的前景迈进。

一是全方位推进洛阳桥片区提质升级。统筹联动方面。调整充实洛阳桥项目工作专班，由区委陈倩副书记任组长、区政府杜仁义副区长任副组长，下设综合协调组、征迁与要素保障组、项目建设组、招商运营组4个工作组，扁平化运作，密切配合，协同推进。规划引领方面。委托中建院傅晶团队编制《国家重点文物保护单位洛阳桥保护规划（洛江段）》，正在进行规划编制；《泉州世界遗产地桥南社区保护与提升规划》中期稿正在修改完善中；委托中建院、省村镇中心编制《桥南历史文化街区保护规划》。完成《桥南片区地下管网专项规划》报批，对接广东省城乡规划设计研究院开展项目策划包装，对接市水务集团商谈项目合作。整治提升方面。完成桥南主街76栋房屋立面整治、20个节点景观提升、社区公厕改造、房屋外墙管道管线整治、夜景灯光补充提升及座椅、果皮箱等城市家具布置，完成石门巷、棋盘巷、翰林巷、清卿巷4条重点支巷整治，拆除铁皮搭盖27宗、鸡鸭圈25宗。加快推进丰海路沿线一期12宗房屋立面整治，目前正在施工5宗。丰海路沿线二期8宗房屋立面整治正在进行方案设计，岩山游客集散中心方案衔接保护提升规划进行优化，同步开展考古、文物影响评价报告编制等前期工作。文旅赋能方面。春节期间在桥南古街开展新春嘉年华系列活动，元宵节在洛阳桥头广场举办“猜灯谜闹元宵”活动，同步开展各类促消费活动，发放消费券，持续点燃文旅消费热度。在“安腾·也宋”品牌首店开业的基础上，陈三五娘沉浸体验剧场、苍穹旅人低空云游项目陆续投入运营；洛阳桥AI智能体验馆、蔡襄书院、洛江好物馆筹建工作有序推进。赴北京等地开展洛阳桥文旅项目招商推介，对接阿那亚集团、“超级晋江”团队等开展业态招商。目前，桥南主街105宗房屋中，有70宗入驻茶室、餐饮、饮品、簪花、服饰、文创和伴手礼等文旅业态，多元业态初步成型。充分挖掘洛阳桥头广场小舞台和华侨大学等高校社团、本土乐队等资源，每周末常态化开展音乐会。万安街道编印《曲水万安 烟火桥南》图书、《桥南侨楼往事》画册。

二是全方位推进仙公山项目开发走深走实。用地攻坚方面。聚焦旅游集散区，压茬推进征迁扫尾与用地报批等前期工作。仙门片区（旅游集散区）项目占地总面积约130亩，拟围绕建设仙公山酒店、游客集散中心、片区配套道路等项目，打造以仙公山为动力引擎的文旅消费聚集区。其中，仙公山酒店项目，占地面积36.41亩，目前已完成土地征迁扫尾，游客集散中心项目，占地面积13.67亩，目前已完成土地征迁、项目初设（建筑面积约1万平方米）、现状调查、土地勘测、社稳报告、一般湿地影响评价报告编制等工作，正进行图斑整改及召开村民代表会议等工作，拟于本月底组件上报。片区配套道路项目，目前已完成仙公山游客集散片区169784㎡（合254.68亩）现场地形测量和控制点布设，场地竖向设计及土方平衡计算。项目建设与运营方面。聚焦景区提升项目，建成运营一批，前期推进一批。景区提升（休闲娱乐区、仙公祈福区）规划区域占地总面积约1475亩。其中：休闲娱乐区规划区域约50亩，主要是坑头西寮和四方观音殿两个区域，拟进行项目植入，打造以亲子休闲、互动体验、疗养健康、网红打卡等多元业态。目前，仙那度山野咖啡茶社（问仙禅居）项目已建成集静心茶室、枯山水微景观、咖啡轻食、露营体验、亲子游于一体的休闲空间并对外营业，海丝小镇抖音号相关开业视频获赞56.8万。为进一步推动项目提质增效，拟开发建设北亭森林步道及附属设施，目前项目设施占用林地申请已于4月30日获省林业局批复同意，正办理林木采伐手续。仙公祈福区作为仙公文化核心景区，规划区域占地面积约1425亩，涵盖祈道、祈寿、祈福三大主题功能，拟聚焦“仙公祈福”民俗文化，对核心景区及现状停车场进行提质升级，规避限制性红线条件，利用现状场地进行功能置换，以移动设施及活动策划充实祈福主题。目前，已完成天公亭修缮、夜景工程二期、观音文化观赏园、防雷工程一期等项目。仙公市集售卖点已完成验收，正对外招商。同步推进仙公山附属建筑整治修缮工程（钟楼、鼓楼、签诗房）、仙公山通往炉田村道路硬化工程（3.16公里）、炉田村马顶池至仙公山引水工程等项目前期工作。文旅融合增效方面。深挖仙公山文化IP，以活动引流促销。积极与东悦雅集（北京）新媒体文化有限公司开展合作，拟成立合资公司“泉州仙公山文化旅游发展有限公司”，深耕仙公山IP开发、新媒体、文创及商业运营。目前已在开发仙公“六必带”文创产品。“五一”假期，共同策划开展“仙山论剑·国风盛典”第三届仙公山文化旅游季暨仙公山国风汉服主题活动。

    下一步，将进一步加强组织领导、统筹规划、项目攻坚、宣传推广等工作，推动洛阳桥、仙公山两大片区双翼飞行，同步强化联动、衔接，在交通接驳、服务提升、品牌打造、客源共享等方面综合施策，力争将两大核心的“人气”源源不断地转化为推动城乡共富的“财气”，实现文旅发展成果全域共享的目标。
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